П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 декабря 2021 г.                          с. Курсавка                                            № 1061

О внесении изменений в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 22 апреля 2021 г. № 263

В соответствии с постановлениями Правительства Ставропольского края от 30 ноября 2021 года № 615-п «О внесении изменений в приложение к  постановлению Правительства Ставропольского края от 11 сентября 2020 г. № 505-п «Об установлении на территории Ставропольского края размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, на 2021 год» и от 30 ноября 2021 года № 613-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ставропольского края от 12 июля 2021 года № 306-п «Об установлении на территории Ставропольского края размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, на 2022 год», письмом некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» от 24 ноября 2021 года № 18247 «О направлении документов и (или) информации (объемы работ на 2022 год) администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 22 апреля 2021 г. № 263 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 2020-2022 годы», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края Колодко М.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края                                                                   Н.А. Бобрышева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

от 22 апреля 2021 г. № 263

(в редакции постановления администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

от 23 декабря 2021 г. № 1061)

Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 2020 - 2022 годы

Таблица 1

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

| Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | количество жителей | количество этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определенда/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2595 | 1 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Заводская, д. 22 | 1 | 1993 |  | нет | нет | нет | 1370,00 | 1298,40 | 1298,40 | 37 | 3 | 2 | 2 213 667,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213 667,96 | 31.12.2020 |
| 4274 | 2 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 18 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 364,00 | 352,20 | 352,20 | 27 | 2 | 1 | 39 957,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 957,17 | 31.12.2020 |
| 7449 | 3 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Михайловская, д. 50 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 849,40 | 708,00 | 708,00 | 34 | 2 | 2 | 2 347 463,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 347 463,19 | 31.12.2020 |
| 7508 | 4 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Титова, д. 15 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 1634,20 | 1361,00 | 1361,00 | 97 | 4 | 1 | 2 796 454,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 796 454,29 | 31.12.2020 |
| 7638 | 5 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Водораздел, кв-л. Центральный, д. 3 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 505,80 | 480,00 | 480,00 | 10 | 2 | 2 | 3 270 328,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 328,73 | 31.12.2020 |
|  |  | Итого 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 4723,40 | 4199,60 | 4199,60 | 205,00 |  |  | 10 667 871,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 667 871,35 |  |
| 3652 | 6 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 8 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 392,00 | 368,30 | 368,30 | 21 | 2 | 2 | 2 142289,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 142289,47 | 31.12.2022 |
| 7016 | 7 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Вокзальная, д. 4 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 447,10 | 342,80 | 342,80 | 19 | 2 | 1 | 208488,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208488,17 | 31.12.2022 |
| 7220 | 8 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 7 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 412,50 | 354,70 | 354,70 | 27 | 2 | 2 | 347480,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347480,28 | 31.12.2022 |
| 7222 | 9 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 9 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 399,70 | 373,00 | 373,00 | 25 | 2 | 2 | 347480,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347480,28 | 31.12.2022 |
| 7494 | 10 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Стратийчука, д. 67 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 421,10 | 391,60 | 391,60 | 12 | 2 | 1 | 277984,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277984,22 | 31.12.2022 |
| 7498 | 11 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Стратийчука, д. 69 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 451,30 | 416,30 | 416,30 | 18 | 2 | 1 | 277984,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277984,22 | 31.12.2022 |
| 7504 | 12 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Титова, д. 17 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 405,40 | 370,00 | 370,00 | 16 | 2 | 1 | 347480,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347480,28 | 31.12.2022 |
| 7519 | 13 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, пер. Подстанционный, д. 1 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 417,80 | 351,70 | 351,70 | 13 | 2 | 1 | 999005,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999005,81 | 31.12.2022 |
| 11546 | 14 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 8 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 518,00 | 496,80 | 496,80 | 17 | 2 | 0 | 521220,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521220,42 | 31.12.2022 |
| 11772 | 15 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Вокзальная, д. 5 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 350,00 | 261,30 | 261,30 | 19 | 1 | 0 | 156366,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156366,13 | 31.12.2022 |
| 11777 | 16 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 4 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 583,60 | 569,00 | 569,00 | 26 | 2 | 0 | 521220,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521220,42 | 31.12.2022 |
| 11787 | 17 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 2 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 615,00 | 610,00 | 610,00 | 34 | 2 | 0 | 4 173670,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 173670,22 | 31.12.2022 |
| 11804 | 18 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 5 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 615,00 | 600,20 | 600,20 | 38 | 2 | 0 | 521220,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521220,42 | 31.12.2022 |
| 11813 | 19 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 6 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 588,00 | 528,20 | 528,20 | 37 | 2 | 0 | 521220,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521220,42 | 31.12.2022 |
| 12059 | 20 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 12 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 363,00 | 346,00 | 346,00 | 16 | 2 | 0 | 347480,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347480,28 | 31.12.2022 |
| 12079 | 21 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 4 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 1464,80 | 952,50 | 952,50 | 57 | 3 | 3 | 2 850655,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850655,90 | 31.12.2022 |
| 12410 | 22 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Войтика, д. 232 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 270,00 | 250,00 | 250,00 | 14 | 2 | 0 | 1 576071,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 576071,27 | 31.12.2022 |
|  |  | Итого 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 8714,30 | 7582,40 | 7582,40 | 409,00 |  |  | 16 137318,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 137318,20 |  |
|  |  |  | Итого Андроповский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  | 13437,70 | 11782,00 | 11782,00 | 614,00 |  |  | 26 805189,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 805189,55 |  |

Таблица 2

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации,  а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации

| код МКД* | код конструк-тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образование | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Единица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2595 | 25896 | 1 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Заводская, д. 22 | 1 | ремонт крыши | 556,00 | м2 | 3 898,00 | 2 213 667,96 |  | 2 167 288,00 | 46 379,96 | 0,00 |
| 4274 | 40889 | 2 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 24,00 | м2 | 1 630,00 | 39 957,17 |  | 39 120,00 | 837,17 | 0,00 |
| 7449 | 73763 | 3 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Михайловская, д. 50 | 1 | ремонт фасада | 250,00 | м2 | 3 492,00 | 891 682,20 |  | 873 000,00 | 18 682,20 | 0,00 |
| 7449 | 73764 | 3 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Михайловская, д. 50 | 1 | ремонт фундамента | 320,00 | м2 | 4 454,00 | 1 455 780,99 |  | 1 425 280,00 | 30 500,99 | 0,00 |
| 7508 | 74329 | 4 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Титова, д. 15 | 1 | ремонт крыши | 568,00 | м2 | 3 898,00 | 2 261 444,97 |  | 2 214 064,00 | 47 380,97 | 0,00 |
| 7508 | 74330 | 4 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Титова, д. 15 | 1 | ремонт фасада | 150,00 | м2 | 3 492,00 | 535 009,32 |  | 523 800,00 | 11 209,32 | 0,00 |
| 7638 | 75512 | 5 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Водораздел, кв-л. Центральный, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 95,00 | м2 | 1 630,00 | 158 163,79 |  | 154 850,00 | 3 313,79 | 0,00 |
| 7638 | 75514 | 5 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Водораздел, кв-л. Центральный, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 560,00 | м3 | 3 492,00 | 1 997 368,13 |  | 1 955 520,00 | 41 848,13 | 0,00 |
| 7638 | 75513 | 5 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Водораздел, кв-л. Центральный, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 280,00 | м2 | 3 898,00 | 1 114 796,82 |  | 1 091 440,00 | 23 356,82 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2020 год |  |  |  |  |  |  |  | 10 667 871,35 |  | 10 444 362,00 | 223 509,35 | 0,00 |
| 3652 | 35852 | 6 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 8 | 1 | ремонт крыши | 367,00 | м2 | 5715,00 | 2 142 289,47 |  | 2 097 405,00 | 44 884, 47 | 0,00 |
| 7016 | 69011 | 7 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Вокзальная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 120,00 | м2 | 1 701,00 | 208 488,17 |  | 204 120,00 | 4 368,17 | 0,00 |
| 7220 | 71141 | 8 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 200,00 | м2 | 1 701,00 | 347 480,28 |  | 340 200,00 | 7 280,28 | 0,00 |
| 7222 | 71151 | 9 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 200,00 | м2 | 1 701,00 | 347 480,28 |  | 340 200,00 | 7 280,28 | 0,00 |
| 7494 | 74190 | 10 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Стратийчука, д. 67 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 160,00 | м2 | 1 701,00 | 277 984,22 |  | 272 160,00 | 5 824,22 | 0,00 |
| 7498 | 74222 | 11 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Стратийчука, д. 69 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 160,00 | м2 | 1 701,00 | 277 984,22 |  | 272 160,00 | 5 824,22 | 0,00 |
| 7504 | 74282 | 12 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Титова, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 200,00 | м2 | 1 701,00 | 347 480,28 |  | 340 200,00 | 7 280,28 | 0,00 |
| 7519 | 74440 | 13 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, пер. Подстанционный, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 575,00 | м2 | 1 701,00 | 999 005,81 |  | 978 075,00 | 20 930,81 | 0,00 |
| 11546 | 90267 | 14 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 300,00 | м2 | 1 701,00 | 521 220,42 |  | 510 300,00 | 10 920,42 | 0,00 |
| 11772 | 90663 | 15 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Вокзальная, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 90,00 | м2 | 1 701,00 | 156 366,13 |  | 153 090,00 | 3 276,13 | 0,00 |
| 11777 | 90678 | 16 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 300,00 | м2 | 1 701,00 | 521 220,42 |  | 510 300,00 | 10 920,42 | 0,00 |
| 11787 | 90720 | 17 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 2 | 1 | ремонт крыши | 715,00 | м2 | 5 715,00 | 4 173 670,22 |  | 4 086 225,00 | 87 445, 22 | 0,00 |
| 11804 | 90810 | 18 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 300,00 | м2 | 1 701,00 | 521 220,42 |  | 510 300,00 | 10 920,42 | 0,00 |
| 11813 | 90825 | 19 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 300,00 | м2 | 1 701,00 | 521 220,42 |  | 510 300,00 | 10 920,42 | 0,00 |
| 12059 | 91188 | 20 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 200,00 | м2 | 1 701,00 | 347 480,28 |  | 340 200,00 | 7 280,28 | 0,00 |
| 12079 | 91216 | 21 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 930,00 | пм | 3 001,00 | 2 850 655,90 |  | 2 790 930,00 | 59 725, 90 | 0,00 |
| 12410 | 91874 | 22 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Войтика, д. 232 | 1 | ремонт крыши | 270,00 | м 2 | 5 715,00 | 1 576 071,27 |  | 1 543 050,00 | 33 021, 27 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2022 год |  |  |  |  |  |  |  | 16 137 318,20 |  | 15 799 215,00 | 338 103,20 | 0,00 |
|  |  |  |  | Итого Андроповский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  | 26 805 189,55 |  | 26 243 577,00 | 561 612,55 | 0,00 |

Таблица 3

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

| № п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | 4 723,40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 667 871,35 | 10 667 871,35 |
| 2 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | 8 714,30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 137 318,20 | 16 137 318,20 |
|  |  | Итого Андроповский муниципальный округ | 13 437,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 805 189,55 | 26 805 189,55 |

________________