П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 апреля 2021 г.                           с. Курсавка                                               № 263

Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 года № 225-п «О региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 года № 166 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком на три года) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2020-2022 годы.

2. Признать утратившими следующие муниципальные правовые акты:

постановление администрации муниципального образования Водораздельного сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 02 июля 2020 года № 76 «О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Водораздельного сельсовета Андроповского района Ставропольского края на 2020-2022 годы», утвержденный постановлением администрации муниципального образования Водораздельного сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 07 февраля 2019 года № 13 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Водораздельного сельсовета Андроповского района Ставропольского края на 2020-2022 годы»;

постановление администрации муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 17 июля 2020 года № 140 «О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края», утвержденный постановлением администрации муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 06 февраля 2019 года № 35 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на 2020-2022 годы»;

постановление администрации муниципального образования Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 15 июля 2020 года № 46 «О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на 2020-202 года (актуализация)».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                                на первого заместителя главы администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края Колодко М.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края                                                                   Н.А. Бобрышева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

от 22 апреля 2021 г. № 263

Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 2020 - 2022 годы

Таблица 1

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

| Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | количество жителей | количество этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определенда/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2595 | 1 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Заводская, д. 22 | 1 | 1993 |  | нет | нет | нет | 1370,00 | 1298,40 | 1298,40 | 37 | 3 | 2 | 2 213 667,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213 667,96 | 31.12.2020 |
| 4274 | 2 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 18 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 364,00 | 352,20 | 352,20 | 27 | 2 | 1 | 39 957,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 957,17 | 31.12.2020 |
| 7449 | 3 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Михайловская, д. 50 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 849,40 | 708,00 | 708,00 | 34 | 2 | 2 | 2 347 463,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 347 463,19 | 31.12.2020 |
| 7508 | 4 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Титова, д. 15 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 1634,20 | 1361,00 | 1361,00 | 97 | 4 | 1 | 2 796 454,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 796 454,29 | 31.12.2020 |
| 7638 | 5 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Водораздел, кв-л. Центральный, д. 3 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 505,80 | 480,00 | 480,00 | 10 | 2 | 2 | 3 270 328,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 328,73 | 31.12.2020 |
|  |  | Итого 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 4723,40 | 4199,60 | 4199,60 | 205,00 |  |  | 10 667 871,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 667 871,35 |  |
| 3652 | 6 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 8 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 392,00 | 368,30 | 368,30 | 21 | 2 | 2 | 1 145 643,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 643,10 | 31.12.2022 |
| 7016 | 7 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Вокзальная, д. 4 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 447,10 | 342,80 | 342,80 | 19 | 2 | 1 | 124 866,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 866,15 | 31.12.2022 |
| 7220 | 8 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 7 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 412,50 | 354,70 | 354,70 | 27 | 2 | 2 | 41 622,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 622,05 | 31.12.2022 |
| 7222 | 9 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 9 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 399,70 | 373,00 | 373,00 | 25 | 2 | 2 | 24 973,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 973,23 | 31.12.2022 |
| 7494 | 10 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Стратийчука, д. 67 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 421,10 | 391,60 | 391,60 | 12 | 2 | 1 | 124 866,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 866,15 | 31.12.2022 |
| 7498 | 11 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Стратийчука, д. 69 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 451,30 | 416,30 | 416,30 | 18 | 2 | 1 | 124 866,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 866,15 | 31.12.2022 |
| 7504 | 12 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Титова, д. 17 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 405,40 | 370,00 | 370,00 | 16 | 2 | 1 | 124 866,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 866,15 | 31.12.2022 |
| 7519 | 13 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, пер. Подстанционный, д. 1 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 417,80 | 351,70 | 351,70 | 13 | 2 | 1 | 124 866,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 866,15 | 31.12.2022 |
| 11546 | 14 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 8 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 518,00 | 496,80 | 496,80 | 17 | 2 | 0 | 24 973,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 973,23 | 31.12.2022 |
| 11772 | 15 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Вокзальная, д. 5 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 350,00 | 261,30 | 261,30 | 19 | 1 | 0 | 24 973,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 973,23 | 31.12.2022 |
| 11777 | 16 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 4 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 583,60 | 569,00 | 569,00 | 26 | 2 | 0 | 41 622,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 622,05 | 31.12.2022 |
| 11787 | 17 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 2 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 615,00 | 610,00 | 610,00 | 34 | 2 | 0 | 1 454 085,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 454 085,47 | 31.12.2022 |
| 11804 | 18 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 5 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 615,00 | 600,20 | 600,20 | 38 | 2 | 0 | 41 622,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 622,05 | 31.12.2022 |
| 11813 | 19 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 6 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 588,00 | 528,20 | 528,20 | 37 | 2 | 0 | 41 622,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 622,05 | 31.12.2022 |
| 12059 | 20 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 12 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 363,00 | 346,00 | 346,00 | 16 | 2 | 0 | 33 297,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 297,64 | 31.12.2022 |
| 12079 | 21 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 4 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 1464,80 | 952,50 | 952,50 | 57 | 3 | 3 | 160 272,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 272,98 | 31.12.2022 |
| 12410 | 22 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Войтика, д. 232 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 270,00 | 250,00 | 250,00 | 14 | 2 | 0 | 1 432 053,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 053,87 | 31.12.2022 |
|  |  | Итого 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 8714,30 | 7582,40 | 7582,40 | 409,00 |  |  | 5 091 091,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 091 091,70 |  |
|  |  |  | Итого Андроповский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  | 13437,70 | 11782,00 | 11782,00 | 614,00 |  |  | 15 758 963,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 758 963,04 |  |

___________________

Таблица 2

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации,  а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации

| код МКД* | код конструк-тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образование | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Единица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2595 | 25896 | 1 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Заводская, д. 22 | 1 | ремонт крыши | 556,00 | м2 | 3 898,00 | 2 213 667,96 |  | 2 167 288,00 | 46 379,96 | 0,00 |
| 4274 | 40889 | 2 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 24,00 | м2 | 1 630,00 | 39 957,17 |  | 39 120,00 | 837,17 | 0,00 |
| 7449 | 73763 | 3 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Михайловская, д. 50 | 1 | ремонт фасада | 250,00 | м2 | 3 492,00 | 891 682,20 |  | 873 000,00 | 18 682,20 | 0,00 |
| 7449 | 73764 | 3 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Михайловская, д. 50 | 1 | ремонт фундамента | 320,00 | м2 | 4 454,00 | 1 455 780,99 |  | 1 425 280,00 | 30 500,99 | 0,00 |
| 7508 | 74329 | 4 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Титова, д. 15 | 1 | ремонт крыши | 568,00 | м2 | 3 898,00 | 2 261 444,97 |  | 2 214 064,00 | 47 380,97 | 0,00 |
| 7508 | 74330 | 4 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Титова, д. 15 | 1 | ремонт фасада | 150,00 | м2 | 3 492,00 | 535 009,32 |  | 523 800,00 | 11 209,32 | 0,00 |
| 7638 | 75512 | 5 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Водораздел, кв-л. Центральный, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 95,00 | м2 | 1 630,00 | 158 163,79 |  | 154 850,00 | 3 313,79 | 0,00 |
| 7638 | 75514 | 5 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Водораздел, кв-л. Центральный, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 560,00 | м3 | 3 492,00 | 1 997 368,13 |  | 1 955 520,00 | 41 848,13 | 0,00 |
| 7638 | 75513 | 5 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Водораздел, кв-л. Центральный, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 280,00 | м2 | 3 898,00 | 1 114 796,82 |  | 1 091 440,00 | 23 356,82 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2020 год |  |  |  |  |  |  |  | 10 667 871,35 |  | 10 444 362,00 | 223 509,35 | 0,00 |
| 3652 | 35852 | 6 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 8 | 1 | ремонт крыши | 260,00 | м2 | 4 314,00 | 1 145 643,10 |  | 1 121 640,00 | 24 003,10 | 0,00 |
| 7016 | 69011 | 7 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Вокзальная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 75,00 | м2 | 1 630,00 | 124 866,15 |  | 122 250,00 | 2 616,15 | 0,00 |
| 7220 | 71141 | 8 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 25,00 | м2 | 1 630,00 | 41 622,05 |  | 40 750,00 | 872,05 | 0,00 |
| 7222 | 71151 | 9 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 15,00 | м2 | 1 630,00 | 24 973,23 |  | 24 450,00 | 523,23 | 0,00 |
| 7494 | 74190 | 10 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Стратийчука, д. 67 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 75,00 | м2 | 1 630,00 | 124 866,15 |  | 122 250,00 | 2 616,15 | 0,00 |
| 7498 | 74222 | 11 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Стратийчука, д. 69 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 75,00 | м2 | 1 630,00 | 124 866,15 |  | 122 250,00 | 2 616,15 | 0,00 |
| 7504 | 74282 | 12 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Титова, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 75,00 | м2 | 1 630,00 | 124 866,15 |  | 122 250,00 | 2 616,15 | 0,00 |
| 7519 | 74440 | 13 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, пер. Подстанционный, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 75,00 | м2 | 1 630,00 | 124 866,15 |  | 122 250,00 | 2 616,15 | 0,00 |
| 11546 | 90267 | 14 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 15,00 | м2 | 1 630,00 | 24 973,23 |  | 24 450,00 | 523,23 | 0,00 |
| 11772 | 90663 | 15 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Вокзальная, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 15,00 | м2 | 1 630,00 | 24 973,23 |  | 24 450,00 | 523,23 | 0,00 |
| 11777 | 90678 | 16 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 25,00 | м2 | 1 630,00 | 41 622,05 |  | 40 750,00 | 872,05 | 0,00 |
| 11787 | 90720 | 17 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 2 | 1 | ремонт крыши | 330,00 | м2 | 4 314,00 | 1 454 085,47 |  | 1 423 620,00 | 30 465,47 | 0,00 |
| 11804 | 90810 | 18 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 25,00 | м2 | 1 630,00 | 41 622,05 |  | 40 750,00 | 872,05 | 0,00 |
| 11813 | 90825 | 19 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 25,00 | м2 | 1 630,00 | 41 622,05 |  | 40 750,00 | 872,05 | 0,00 |
| 12059 | 91188 | 20 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 20,00 | м2 | 1 630,00 | 33 297,64 |  | 32 600,00 | 697,64 | 0,00 |
| 12079 | 91216 | 21 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 55,00 | пм | 2 853,00 | 160 272,98 |  | 156 915,00 | 3 357,98 | 0,00 |
| 12410 | 91874 | 22 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Войтика, д. 232 | 1 | ремонт крыши | 325,00 | м 2 | 4 314,00 | 1 432 053,87 |  | 1 402 050,00 | 30 003,87 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2022 год |  |  |  |  |  |  |  | 5 091 091,70 |  | 4 984 425,00 | 106 666,70 | 0,00 |
|  |  |  |  | Итого Андроповский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  | 15 758 963,04 |  | 15 428 787,00 | 330 176,04 | 0,00 |

________________

Таблица 3

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

| № п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | 4 723,40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 667 871,35 | 10 667 871,35 |
| 2 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | 8 714,30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 091 091,70 | 5 091 091,70 |
|  |  | Итого Андроповский муниципальный округ | 13 437,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 758 963,04 | 15 758 963,04 |

____________________