П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 августа 2021 г.                          с. Курсавка                                              № 650

О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 22 апреля 2021 г. № 263

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 12 июля 2021 года № 306-п «Об установлении на территории Ставропольского края размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, на 2022 год», администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 22 апреля 2021 г. № 263 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 2020-2022 годы», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                                на первого заместителя главы администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края Колодко М.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края                                                                   Н.А. Бобрышева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

от 22 апреля 2021 г. № 263

(в редакции постановления администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

от 20 августа 2021 г. № 650)

Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 2020 - 2022 годы

Таблица 1

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

| Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | количество жителей | количество этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определенда/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2595 | 1 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Заводская, д. 22 | 1 | 1993 |  | нет | нет | нет | 1370,00 | 1298,40 | 1298,40 | 37 | 3 | 2 | 2 213 667,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213 667,96 | 31.12.2020 |
| 4274 | 2 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 18 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 364,00 | 352,20 | 352,20 | 27 | 2 | 1 | 39 957,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 957,17 | 31.12.2020 |
| 7449 | 3 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Михайловская, д. 50 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 849,40 | 708,00 | 708,00 | 34 | 2 | 2 | 2 347 463,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 347 463,19 | 31.12.2020 |
| 7508 | 4 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Титова, д. 15 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 1634,20 | 1361,00 | 1361,00 | 97 | 4 | 1 | 2 796 454,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 796 454,29 | 31.12.2020 |
| 7638 | 5 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Водораздел, кв-л. Центральный, д. 3 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 505,80 | 480,00 | 480,00 | 10 | 2 | 2 | 3 270 328,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 328,73 | 31.12.2020 |
|  |  | Итого 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 4723,40 | 4199,60 | 4199,60 | 205,00 |  |  | 10 667 871,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 667 871,35 |  |
| 3652 | 6 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 8 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 392,00 | 368,30 | 368,30 | 21 | 2 | 2 | 1 373 231,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 231,44 | 31.12.2022 |
| 7016 | 7 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Вокзальная, д. 4 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 447,10 | 342,80 | 342,80 | 19 | 2 | 1 | 130 304,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 304,11 | 31.12.2022 |
| 7220 | 8 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 7 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 412,50 | 354,70 | 354,70 | 27 | 2 | 2 | 43 435,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 435,04 | 31.12.2022 |
| 7222 | 9 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 9 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 399,70 | 373,00 | 373,00 | 25 | 2 | 2 | 26 061,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 061,02 | 31.12.2022 |
| 7494 | 10 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Стратийчука, д. 67 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 421,10 | 391,60 | 391,60 | 12 | 2 | 1 | 130 305,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 305,11 | 31.12.2022 |
| 7498 | 11 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Стратийчука, д. 69 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 451,30 | 416,30 | 416,30 | 18 | 2 | 1 | 130 305,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 305,11 | 31.12.2022 |
| 7504 | 12 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Титова, д. 17 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 405,40 | 370,00 | 370,00 | 16 | 2 | 1 | 130 305,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 305,11 | 31.12.2022 |
| 7519 | 13 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, пер. Подстанционный, д. 1 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 417,80 | 351,70 | 351,70 | 13 | 2 | 1 | 130 305,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 305,11 | 31.12.2022 |
| 11546 | 14 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 8 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 518,00 | 496,80 | 496,80 | 17 | 2 | 0 | 26 061,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 061,02 | 31.12.2022 |
| 11772 | 15 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Вокзальная, д. 5 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 350,00 | 261,30 | 261,30 | 19 | 1 | 0 | 26 061,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 061,02 | 31.12.2022 |
| 11777 | 16 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 4 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 583,60 | 569,00 | 569,00 | 26 | 2 | 0 | 43 435,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 435,04 | 31.12.2022 |
| 11787 | 17 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 2 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 615,00 | 610,00 | 610,00 | 34 | 2 | 0 | 1 742 947,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 947,60 | 31.12.2022 |
| 11804 | 18 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 5 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 615,00 | 600,20 | 600,20 | 38 | 2 | 0 | 43 435,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 435,04 | 31.12.2022 |
| 11813 | 19 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 6 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 588,00 | 528,20 | 528,20 | 37 | 2 | 0 | 43 435,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 435,04 | 31.12.2022 |
| 12059 | 20 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 12 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 363,00 | 346,00 | 346,00 | 16 | 2 | 0 | 34 748,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 748,03 | 31.12.2022 |
| 12079 | 21 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 4 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 1464,80 | 952,50 | 952,50 | 57 | 3 | 3 | 168 587,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 587,18 | 31.12.2022 |
| 12410 | 22 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Войтика, д. 232 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 270,00 | 250,00 | 250,00 | 14 | 2 | 0 | 1 716 539,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 539,31 | 31.12.2022 |
|  |  | Итого 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 8714,30 | 7582,40 | 7582,40 | 409,00 |  |  | 5 939 502,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 939 502,28 |  |
|  |  |  | Итого Андроповский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  | 13437,70 | 11782,00 | 11782,00 | 614,00 |  |  | 16 607 373,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 607 373,63 |  |

Таблица 2

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации,  а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации

| код МКД* | код конструк-тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образование | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Единица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2595 | 25896 | 1 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Заводская, д. 22 | 1 | ремонт крыши | 556,00 | м2 | 3 898,00 | 2 213 667,96 |  | 2 167 288,00 | 46 379,96 | 0,00 |
| 4274 | 40889 | 2 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 24,00 | м2 | 1 630,00 | 39 957,17 |  | 39 120,00 | 837,17 | 0,00 |
| 7449 | 73763 | 3 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Михайловская, д. 50 | 1 | ремонт фасада | 250,00 | м2 | 3 492,00 | 891 682,20 |  | 873 000,00 | 18 682,20 | 0,00 |
| 7449 | 73764 | 3 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Михайловская, д. 50 | 1 | ремонт фундамента | 320,00 | м2 | 4 454,00 | 1 455 780,99 |  | 1 425 280,00 | 30 500,99 | 0,00 |
| 7508 | 74329 | 4 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Титова, д. 15 | 1 | ремонт крыши | 568,00 | м2 | 3 898,00 | 2 261 444,97 |  | 2 214 064,00 | 47 380,97 | 0,00 |
| 7508 | 74330 | 4 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Титова, д. 15 | 1 | ремонт фасада | 150,00 | м2 | 3 492,00 | 535 009,32 |  | 523 800,00 | 11 209,32 | 0,00 |
| 7638 | 75512 | 5 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Водораздел, кв-л. Центральный, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 95,00 | м2 | 1 630,00 | 158 163,79 |  | 154 850,00 | 3 313,79 | 0,00 |
| 7638 | 75514 | 5 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Водораздел, кв-л. Центральный, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 560,00 | м3 | 3 492,00 | 1 997 368,13 |  | 1 955 520,00 | 41 848,13 | 0,00 |
| 7638 | 75513 | 5 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Водораздел, кв-л. Центральный, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 280,00 | м2 | 3 898,00 | 1 114 796,82 |  | 1 091 440,00 | 23 356,82 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2020 год |  |  |  |  |  |  |  | 10 667 871,35 |  | 10 444 362,00 | 223 509,35 | 0,00 |
| 3652 | 35852 | 6 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 8 | 1 | ремонт крыши | 260,00 | м2 | 5171,00 | 1 373 231,44 |  | 1 344 460,0 | 28 771,44 | 0,00 |
| 7016 | 69011 | 7 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Вокзальная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 75,00 | м2 | 1 701,00 | 130 305,11 |  | 127 575,00 | 2 730,00 | 0,00 |
| 7220 | 71141 | 8 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 25,00 | м2 | 1 701,00 | 43 435,04 |  | 42 525,00 | 910,04 | 0,00 |
| 7222 | 71151 | 9 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 15,00 | м2 | 1 701,00 | 26 061,02 |  | 25 515,00 | 546,02 | 0,00 |
| 7494 | 74190 | 10 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Стратийчука, д. 67 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 75,00 | м2 | 1 701,00 | 130 305,11 |  | 127 575,00 | 2 730,11 | 0,00 |
| 7498 | 74222 | 11 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Стратийчука, д. 69 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 75,00 | м2 | 1 701,00 | 130 305,11 |  | 127 575,00 | 2 730,11 | 0,00 |
| 7504 | 74282 | 12 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Титова, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 75,00 | м2 | 1 701,00 | 130 305,11 |  | 127 575,00 | 2 730,11 | 0,00 |
| 7519 | 74440 | 13 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, пер. Подстанционный, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 75,00 | м2 | 1 701,00 | 130 305,11 |  | 127 575,00 | 2 730,11 | 0,00 |
| 11546 | 90267 | 14 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 15,00 | м2 | 1 701,00 | 26 061,02 |  | 25 515,00 | 546,02 | 0,00 |
| 11772 | 90663 | 15 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Вокзальная, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 15,00 | м2 | 1 701,00 | 26 061,02 |  | 25 515,00 | 546,02 | 0,00 |
| 11777 | 90678 | 16 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 25,00 | м2 | 1 701,00 | 43 435,04 |  | 42 525,00 | 910,04 | 0,00 |
| 11787 | 90720 | 17 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 2 | 1 | ремонт крыши | 330,00 | м2 | 5 171,00 | 1 742 947,60 |  | 1 706 430,00 | 36 517,60 | 0,00 |
| 11804 | 90810 | 18 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 25,00 | м2 | 1 701,00 | 43 435,04 |  | 42 525,00 | 910,04 | 0,00 |
| 11813 | 90825 | 19 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 25,00 | м2 | 1 701,00 | 43 435,04 |  | 42 525,00 | 910,04 | 0,00 |
| 12059 | 91188 | 20 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 20,00 | м2 | 1 701,00 | 34 748,03 |  | 34 020,00 | 728,03 | 0,00 |
| 12079 | 91216 | 21 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 55,00 | пм | 3 001,00 | 168 587,18 |  | 165 055,00 | 3 532,18 | 0,00 |
| 12410 | 91874 | 22 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Войтика, д. 232 | 1 | ремонт крыши | 325,00 | м 2 | 5 171,00 | 1 716 539,31 |  | 1 680 575,00 | 35 964,31 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2022 год |  |  |  |  |  |  |  | 5 939 502,28 |  | 5 815 060,00 | 124 442,28 | 0,00 |
|  |  |  |  | Итого Андроповский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  | 16 607 373,63 |  | 16 259 422,00 | 347 951,63 | 0,00 |

Таблица 3

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

| № п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | 4 723,40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 667 871,35 | 10 667 871,35 |
| 2 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | 8 714,30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 939 502,28 | 5 939 502,28 |
|  |  | Итого Андроповский муниципальный округ | 13 437,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 607 373,63 | 16 607 373,63 |

________________