П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 февраля 2021 г.                           с. Курсавка                                              № 76

Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Андроповского муниципального округа Ставропольского края за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 12 Положения о бюджетном процессе в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края, администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края постановляет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Андроповского муниципального округа Ставропольского края за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края:

от 28 ноября 2018 г. № 439 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Андроповского муниципального района Ставропольского края за счет средств бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края»;

от 28 марта 2019 г. № 160 «О внесении изменений в Правила осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Андроповского муниципального района Ставропольского края за счет средств бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 28 ноября 2018 г. № 439».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края                                                                   Н.А. Бобрышева

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Андроповского муниципального округа Ставропольского края

от 24 февраля 2021 г. № 76

ПРАВИЛА

осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной

собственности Андроповского муниципального округа Ставропольского края за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края

- I. Основные положения

1. Настоящие Правила устанавливают:

1) порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Андроповского муниципального округа Ставропольского края, в том числе на подготовку обоснования бюджетных инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее соответственно - объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества) за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета Ставропольского края (далее соответственно - бюджетные инвестиции, бюджет муниципального округа), а также условия передачи главным распорядителям средств бюджета муниципального округа (далее - главные распорядители, администрация округа), осуществляющими функции и полномочия учредителя, являющимися муниципальными заказчиками и получателями средств бюджета муниципального округа (далее - структурные подразделения администрации), муниципальным бюджетным учреждениям Андроповского муниципального округа Ставропольского края или муниципальным автономным учреждениям Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальные учреждения), полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Андроповского муниципального округа Ставропольского края муниципальных контрактов от лица указанных главных распорядителей в соответствии с настоящими Правилами, а также порядком заключения соглашений о передаче указанных полномочий;

2) порядок предоставления из бюджета муниципального округа субсидий муниципальным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, в том числе на подготовку обоснования бюджетных инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита (далее - субсидии).

2. При осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества не допускается:

1) предоставление субсидий в отношении объектов капитального строительства, по которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 настоящих Правил;

2) предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, по которым принято решение о предоставлении субсидий, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2 пункта 3 настоящих Правил.

3. При исполнении бюджета муниципального округа при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства допускается:

1) предоставление субсидий в отношении объектов капитального строительства, по которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, - в случае изменения в установленном порядке типа муниципального казенного учреждения Андроповского муниципального округа Ставропольского края, являющегося муниципальным заказчиком при осуществлении бюджетных инвестиций, предусмотренных статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на бюджетное учреждение после внесения соответствующих изменений в указанное решение с внесением соответствующих изменений в ранее заключенные муниципальным казенным учреждением Андроповского муниципального округа Ставропольского края муниципальные контракты в части замены стороны договора - муниципального казенного учреждения Андроповского муниципального округа Ставропольского края на бюджетное учреждение и вида договора - муниципального контракта на гражданско-правовой договор бюджетного учреждения;

2) предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, по которым принято решение о предоставлении субсидий, в случае изменения в установленном порядке типа бюджетного учреждения, являющегося получателем субсидий, предусмотренных статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на муниципальное казенное учреждение Андроповского муниципального округа Ставропольского края после внесения соответствующих изменений в указанное решение с внесением соответствующих изменений в ранее заключенные бюджетным учреждением договоры в части замены стороны договора - бюджетного учреждения на муниципальное казенное учреждение Андроповского муниципального округа Ставропольского края и вида договора, гражданско-правового договора бюджетного учреждения на муниципальный контракт.

4. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих учреждений, либо включаются в состав муниципальной казны Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

5. Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства за счет субсидий влечет увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений.

6. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным контрактам, заключенным в целях выполнения проектных и (или) изыскательских работ, строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и (или) технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества, а также о сроках и об объемах перечисления субсидий муниципальным учреждениям учитывается при формировании прогноза кассовых выплат из бюджета муниципального округа, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения бюджета муниципального округа.

II. Осуществление бюджетных инвестиций

7. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, заключаемых в целях выполнения проектных и (или) изыскательских работ, строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и (или) технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества:

1) муниципальными заказчиками, являющимися получателями бюджетных средств (далее - получатели бюджетных средств (муниципальные заказчики);

2) муниципальными учреждениями, которым главные распорядители, осуществляющие функции и полномочия учредителя или права собственника имущества муниципальных учреждений и предприятий, передали в соответствии с настоящими Правилами свои полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Андроповского муниципального округа Ставропольского края муниципальных контрактов.

8. Муниципальные контракты заключаются в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление бюджетных инвестиций на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных получателю бюджетных средств (муниципальному заказчику) на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и (или) техническое перевооружение) объектов капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества (далее - лимиты бюджетных обязательств на предоставление бюджетных инвестиций), либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Андроповского муниципального округа Ставропольского края, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств на предоставление бюджетных инвестиций.

9. В целях осуществления бюджетных инвестиций муниципальными учреждениями, предусмотренными подпунктом 2 пункта 7 настоящих Правил, главными распорядителями заключаются с муниципальными учреждениями соглашения о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению муниципальных контрактов от имени Андроповского муниципального округа Ставропольского края от лица указанных главных распорядителей (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объекта капитального строительства) (далее - соглашение о передаче полномочий).

10. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

10.1. Соглашение о передаче полномочий, за исключением полномочий, передаваемых при осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, должно содержать следующие положения:

1) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с распределением по годам в отношении каждого объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и (или) технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта капитального строительства (сметной или предполагаемой (предельной) либо начальной (максимальной) цены на приобретение объекта недвижимого имущества, остатка сметной стоимости объекта капитального строительства незавершенного строительства, рассчитанных в ценах соответствующих лет, а также с указанием общего объема капитальных вложений в объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного главному распорядителю;

2) положения, устанавливающие права и обязанности учреждения по заключению и исполнению от имени Андроповского муниципального округа Ставропольского края от лица главного распорядителя муниципальных контрактов;

3) ответственность муниципального учреждения за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных им полномочий;

4) положения, устанавливающие право главного распорядителя на проведение проверок соблюдения муниципальным учреждением условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий;

5) положения, устанавливающие обязанность муниципального учреждения по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности главному распорядителю в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

10.2. Соглашение о передаче полномочий, передаваемых при осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, должно содержать положения, предусмотренные подпунктами «2» - «5» подпункта 10.1  настоящих Правил, а также цель осуществления бюджетных инвестиций с указанием в отношении каждого объекта его наименования, сроков подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита и общего объема капитальных вложений на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного главному распорядителю как получателю средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края, соответствующего муниципальной программе.

11. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Андроповского муниципального округа Ставропольского края для исполнения бюджета муниципального округа, и отражаются на открытых в территориальном отделе Управления федерального казначейства по Ставропольскому краю (далее - уполномоченный орган), лицевых счетах:

1) получателя бюджетных средств - в случае заключения муниципальных контрактов получателем бюджетных средств (муниципальным заказчиком);

2) для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств по осуществлению бюджетных инвестиций - в случае заключения муниципальных контрактов муниципальным учреждением от имени Андроповского муниципального округа Ставропольского края от лица главного распорядителя.

12. В целях открытия учреждению и предприятию в уполномоченном органе лицевого счета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 11 настоящих Правил, муниципальное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня получения от главного распорядителя подписанного им соглашения о передаче полномочий представляет в уполномоченный орган документы в соответствии с утверждаемым уполномоченным органом порядком открытия и ведения лицевых счетов.

III. Предоставление субсидий

13. Субсидии предоставляются муниципальным учреждениям в пределах средств бюджета муниципального округа, предусмотренных решением Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края о бюджете Андроповского муниципального округа Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий), доведенных в установленном порядке главным распорядителям на цели предоставления субсидий.

Субсидии предоставляются муниципальному учреждению в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и (или) технического перевооружения) объекта капитального строительства.

Работы по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и (или) технического перевооружения) объекта капитального строительства (далее - работы) муниципальное учреждение вправе осуществлять самостоятельно и (или) путем закупок данных работ в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

14. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, заключаемым между главным распорядителем, предоставляющим субсидию муниципальному учреждению, и муниципальным учреждением (далее - соглашение о предоставлении субсидии) на срок, не превышающий срок действия утвержденных главному распорядителю, предоставляющему субсидию, лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. Решением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, принимаемым в устанавливаемом ею порядке, главному распорядителю может быть предоставлено право заключать с муниципальными учреждениями соглашения о предоставлении субсидий на срок реализации соответствующих решений, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.

15. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

15.1. Соглашение о предоставлении субсидии, за исключением субсидии, предоставляемой на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, должно содержать следующие положения:

1) цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в отношении каждого объекта капитального строительства с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и (или) технического перевооружения), стоимости объекта капитального строительства (сметной или предполагаемой (предельной), остатка сметной стоимости объекта капитального строительства незавершенного строительства, рассчитанных в ценах соответствующих лет, а также с указанием общего объема капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, способа осуществления работ;

2) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации соглашения о предоставлении субсидии;

3) условие о соблюдении муниципальным учреждением при использовании субсидии положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

4) положения, устанавливающие обязанность муниципального учреждения по открытию в уполномоченном органе лицевого счета для учета операций по получению и использованию субсидий;

5) положение, позволяющее муниципальному учреждению использовать субсидии на разработку проектной документации на объекты капитального строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведение технологического и ценового аудита проектной документации на объекты капитального строительства или аудита проектной документации на объекты капитального строительства (в случае если проведение такого аудита предусмотрено законодательством Российской Федерации), проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на объекты капитального строительства (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, если субсидии на указанные цели предусматриваются решением о предоставлении субсидий;

6) обязательство муниципального учреждения осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объектов капитального строительства после ввода их в эксплуатацию, без использования на эти цели средств бюджета муниципального округа;

7) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет для учета операций по получению и использованию субсидий, открытый в уполномоченном органе;

8) положения, устанавливающие право главного распорядителя, предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения муниципальным учреждением условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии;

9) порядок возврата бюджетным учреждением средств в объеме остатка неиспользованной на начало очередного финансового года субсидии, перечисленной ему в предшествующем финансовом году (далее - остаток субсидии), в случае отсутствия решения главного распорядителя, предоставляющего субсидию, о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 20 настоящих Правил;

10) порядок возврата сумм, использованных муниципальным учреждением, в случае установления по результатам проверок фактов нарушения этим бюджетным учреждением целей и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;

11) положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи с нарушением муниципальным учреждением условий софинансирования объектов капитального строительства за счет иных источников финансирования в случае, если соглашением о предоставлении субсидии предусмотрены такие условия;

12) порядок и сроки представления муниципальным учреждением главному распорядителю отчетности об использовании субсидии;

13) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации главному распорядителю ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.

15.2. Соглашение о предоставлении субсидии на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита должно содержать положения, предусмотренные подпунктами «2» - «4» и «7» - «13» пункта 15.1 настоящих Правил, а также цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования и общего объема капитальных вложений на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, соответствующего муниципальной программе, сроков подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита.

16. Операции с субсидиями, поступающими муниципальным учреждениям, учитываются на лицевых счетах для учета операций с субсидиями, открываемых муниципальным учреждениям и предприятиям в уполномоченном органе.

17. Санкционирование расходов муниципальных учреждений и (или) предприятий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе остатки субсидий, осуществляется в порядке, устанавливаемом Финансовым управлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее – финансовое управление).

18. Муниципальными учреждениями производится возврат полученных ими субсидий в доход бюджета муниципального округа в случае:

установления факта представления искаженных (недостоверных) сведений в целях получения субсидий;

установления факта нецелевого использования субсидий;

неисполнения условий предоставления субсидий.

Возврат полученных муниципальными учреждениями субсидий осуществляется в следующем порядке:

главный распорядитель в течение 10 рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки органами муниципального финансового контроля Андроповского муниципального округа Ставропольского края, направляет муниципальному учреждению требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных абзацами вторым - четвертым настоящего пункта;

муниципальное учреждение производит возврат субсидии в течение 60 календарных дней со дня получения от главного распорядителя требования о возврате субсидии;

при нарушении муниципальным учреждением срока возврата субсидии главный распорядитель принимает меры по взысканию субсидии в доход бюджета муниципального округа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

19. Неиспользованные муниципальными учреждениями остатки субсидий подлежат возврату муниципальными учреждениями в доход бюджета муниципального округа в течение первых 5 рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованные остатки субсидий не перечислены муниципальными учреждениями в доход бюджета муниципального округа, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета муниципального округа в порядке, определяемом финансовым управлением с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

20. В соответствии с решением главного распорядителя о наличии потребности в остатках субсидий средства в объеме, не превышающем остатков субсидий, могут быть использованы в текущем финансовом году муниципальными учреждениями для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидий.

В указанное решение может быть включено несколько объектов капитального строительства.

21. Главные распорядители в срок до 01 февраля текущего финансового года представляют в финансовое управление в разрезе муниципальных учреждений и объектов капитального строительства следующую информацию:

1) данные об остатках субсидий на начало очередного финансового года;

2) предложения о наличии потребности муниципальных учреждений в остатках субсидий для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидий.

22. В течение 30 календарных дней с даты представления главными распорядителями информации, предусмотренной пунктом 21 настоящих Правил, финансовое управление рассматривает данную информацию и подготавливает рекомендации об объемах остатков субсидий, которые могут быть использованы соответствующими муниципальными учреждениями в текущем финансовом году на те же цели (далее - рекомендации финансового управления).

23. Главные распорядители в течение 10 рабочих дней с даты получения рекомендаций финансового управления принимают решение об объемах остатков субсидий, которые могут быть использованы соответствующими муниципальными учреждениями в текущем финансовом году на те же цели, в форме приказа и доводят его муниципальным учреждениям.

24. Обязательная проверка соблюдения муниципальными учреждениями условий, целей и правил предоставления субсидий осуществляется главными распорядителями и органами муниципального финансового контроля Андроповского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

________________