П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 февраля 2022 г.                          с. Курсавка                                             № 136

О внесении изменений в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 22 апреля 2021 г. № 263

Во исполнение пункта 4 протокольного поручения Губернатора Ставропольского края В.В. Владимирова от 27 декабря 2021 года по вопросу о ходе выполнения Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2022 год и плановый период 2023-2025 годы, на основании письма некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» от 27 января 2022 года № 1613 «О направлении документов и (или) информации (актуализации муниципального краткосрочного плана на 2022 год), письма министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 25 января 2022 года № 836/07 «О необходимости актуализации (формирования) муниципальных краткосрочных планов реализации региональной программы», администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 22 апреля 2021 г. № 263 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 2020-2022 годы» (с изменениями, внесенными постановления администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 20 августа 2021 г. № 650, от 23 декабря 2021 г. № 1061), изложив его в прилагаемой редакции.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации - руководитель отдела дорожного хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края Мельникова Р.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края                                                                   Н.А. Бобрышева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

от 22 апреля 2021 г. № 263

(в редакции постановления администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

от 25 февраля 2022 г. № 136)

Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 2020 - 2022 годы

Таблица 1

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

| Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | количество жителей | количество этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определенда/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2595 | 1 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Заводская, д. 22 | 1 | 1993 |  | нет | нет | нет | 1370,00 | 1298,40 | 1298,40 | 37 | 3 | 2 | 2 213 667,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213 667,96 | 31.12.2020 |
| 4274 | 2 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 18 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 364,00 | 352,20 | 352,20 | 27 | 2 | 1 | 39 957,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 957,17 | 31.12.2020 |
| 7449 | 3 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Михайловская, д. 50 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 849,40 | 708,00 | 708,00 | 34 | 2 | 2 | 2 347 463,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 347 463,19 | 31.12.2020 |
| 7508 | 4 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Титова, д. 15 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 1634,20 | 1361,00 | 1361,00 | 97 | 4 | 1 | 2 796 454,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 796 454,29 | 31.12.2020 |
| 7638 | 5 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Водораздел, кв-л. Центральный, д. 3 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 505,80 | 480,00 | 480,00 | 10 | 2 | 2 | 3 270 328,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 328,73 | 31.12.2020 |
|  |  | Итого 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 4723,40 | 4199,60 | 4199,60 | 205,00 |  |  | 10 667 871,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 667 871,35 |  |
| 3652 | 6 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 8 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 392,00 | 368,30 | 368,30 | 21 | 2 | 2 | 2 142289,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 142289,47 | 31.12.2022 |
| 11787 | 17 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 2 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 615,00 | 610,00 | 610,00 | 34 | 2 | 0 | 4 173670,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 173670,22 | 31.12.2022 |
| 12410 | 22 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Войтика, д. 232 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 270,00 | 250,00 | 250,00 | 14 | 2 | 0 | 1 576071,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 576071,27 | 31.12.2022 |
|  |  | Итого 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 1277,00 | 1228,30 | 1228,30 | 69,00 |  |  | 7 892030,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 892030,95 |  |
|  |  |  | Итого Андроповский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  | 6000,40 | 5427,90 | 5427,90 | 274,00 |  |  | 18 559902,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 559902,30 |  |

Таблица 2

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации,  а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации

| код МКД* | код конструк-тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образование | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Единица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2595 | 25896 | 1 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Заводская, д. 22 | 1 | ремонт крыши | 556,00 | м2 | 3 898,00 | 2 213 667,96 |  | 2 167 288,00 | 46 379,96 | 0,00 |
| 4274 | 40889 | 2 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 24,00 | м2 | 1 630,00 | 39 957,17 |  | 39 120,00 | 837,17 | 0,00 |
| 7449 | 73763 | 3 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Михайловская, д. 50 | 1 | ремонт фасада | 250,00 | м2 | 3 492,00 | 891 682,20 |  | 873 000,00 | 18 682,20 | 0,00 |
| 7449 | 73764 | 3 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Михайловская, д. 50 | 1 | ремонт фундамента | 320,00 | м2 | 4 454,00 | 1 455 780,99 |  | 1 425 280,00 | 30 500,99 | 0,00 |
| 7508 | 74329 | 4 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Титова, д. 15 | 1 | ремонт крыши | 568,00 | м2 | 3 898,00 | 2 261 444,97 |  | 2 214 064,00 | 47 380,97 | 0,00 |
| 7508 | 74330 | 4 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Титова, д. 15 | 1 | ремонт фасада | 150,00 | м2 | 3 492,00 | 535 009,32 |  | 523 800,00 | 11 209,32 | 0,00 |
| 7638 | 75512 | 5 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Водораздел, кв-л. Центральный, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 95,00 | м2 | 1 630,00 | 158 163,79 |  | 154 850,00 | 3 313,79 | 0,00 |
| 7638 | 75514 | 5 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Водораздел, кв-л. Центральный, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 560,00 | м3 | 3 492,00 | 1 997 368,13 |  | 1 955 520,00 | 41 848,13 | 0,00 |
| 7638 | 75513 | 5 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | с. Водораздел, кв-л. Центральный, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 280,00 | м2 | 3 898,00 | 1 114 796,82 |  | 1 091 440,00 | 23 356,82 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2020 год |  |  |  |  |  |  |  | 10 667 871,35 |  | 10 444 362,00 | 223 509,35 | 0,00 |
| 3652 | 35852 | 6 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 8 | 1 | ремонт крыши | 367,00 | м2 | 5715,00 | 2 142 289,47 |  | 2 097 405,00 | 44 884, 47 | 0,00 |
| 11787 | 90720 | 17 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 2 | 1 | ремонт крыши | 715,00 | м2 | 5 715,00 | 4 173 670,22 |  | 4 086 225,00 | 87 445, 22 | 0,00 |
| 12410 | 91874 | 22 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Войтика, д. 232 | 1 | ремонт крыши | 270,00 | м 2 | 5 715,00 | 1 576 071,27 |  | 1 543 050,00 | 33 021, 27 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2022 год |  |  |  |  |  |  |  | 7 892 030,95 |  | 7 726 680,00 | 165 350,95 | 0,00 |
|  |  |  |  | Итого Андроповский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  | 18 559 902,30 |  | 18 171 042,00 | 388 860,30 | 0,00 |

Таблица 3

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

| № п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2020 | Андроповский муниципальный округ | 4 723,40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 667 871,35 | 10 667 871,35 |
| 2 | 2022 | Андроповский муниципальный округ | 1 277,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 982 030,95 | 7 892 030,95 |
|  |  | Итого Андроповский муниципальный округ | 6 000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 559 902,30 | 18 559 902,30 |

_________________