П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 мая 2022 г.                                 с. Курсавка                                              № 375

Об утверждении Правил проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Правила проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - Правила).

1.2. Методику оценки эффективности использования средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения.

2. Установить, что Правила не распространяются на инвестиционные проекты:

реализуемые в соответствии с концессионными соглашениями;

реализация которых начата до вступления в силу настоящего постановления;

реализуемые в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края Колодко М.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края                                                                   Н.А. Бобрышева

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

от 26 мая 2022 г. № 375

ПРАВИЛА

проведения проверки инвестиционных проектов,

финансирование которых планируется осуществлять полностью или

частично за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края,

направляемых на капитальные вложения

I. Общие положения

1. Настоящие Правила проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее – Правила) определяют случаи и порядок проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края, (далее – бюджет муниципального округа), на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального округа, направляемых на капитальные вложения (далее соответственно - проверка инвестиционных проектов, инвестиционный проект).

2. Целью проведения проверки инвестиционных проектов является анализ соответствия инвестиционного проекта качественным и количественным критериям оценки эффективности использования средств бюджета муниципального округа, направляемых на капитальные вложения, и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета муниципального округа, направляемых на капитальные вложения, в целях реализации такого инвестиционного проекта (далее соответственно - качественные критерии, количественные критерии, интегральная оценка).

3. Проверка инвестиционных проектов проводится на стадии принятия в установленном порядке решения о предоставлении за счет средств бюджета муниципального округа бюджетных ассигнований на:

1) осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее соответственно - объекты капитального строительства муниципальной собственности, муниципальная собственность);

2) осуществление бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность).

4. Проверка инвестиционных проектов проводится Отделом имущественных и земельных отношений администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - Отдел имущественных и земельных отношений) совместно с отделом экономического и социального развития администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, в соответствии с методикой оценки эффективности использования средств бюджета муниципального округа, направляемых на капитальные вложения (далее - Методика).

Проверка инвестиционных проектов проводится на основании документов, установленных настоящими Правилами, и расчета интегральной оценки в отношении объектов, указанных в пункте 3 настоящих Правил, проведенной в соответствии с Методикой следующими заявителями:

ответственными исполнителями муниципальных программ Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее соответственно - ответственные исполнители муниципальных программ, муниципальные программы) - в отношении инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках муниципальных программ;

главными распорядителями средств бюджета муниципального округа (далее – главные распорядители) - в отношении инвестиционных проектов, не планируемых к реализации в рамках муниципальных программ.

5. Результаты интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта, проведенной заявителем, и исходные данные для ее проведения предоставляются в Отдел имущественных и земельных отношений.

6. Плата за проведение проверки инвестиционных проектов не взимается.

II. Критерии оценки эффективности использования средств бюджета муниципального округа, направляемых на капитальные вложения

7. Качественные критерии определяют необходимость реализации предлагаемых инвестиционных проектов за счет средств бюджета муниципального округа. Проверка инвестиционных проектов осуществляется на основе следующих качественных критериев:

1) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественных показателей (количественного показателя) результатов его реализации;

2) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетным направлениям социально-экономического развития муниципального округа, определенным стратегией социально-экономического развития муниципального округа;

2.1.) соответствие цели инвестиционного проекта целям и задачам муниципальных программ (в случаях если реализация инвестиционного проекта планируется в рамках муниципальной программы);

3) комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках реализации инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями соответствующей муниципальной программы (муниципального правового акта);

4) необходимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства и (или) необходимость приобретения объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта, в связи с осуществлением администрацией Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация) полномочий в установленных сферах ведения. В отношении объектов недвижимого имущества проверка инвестиционного проекта осуществляется путем обоснования необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и невозможности строительства объекта капитального строительства.

В случае приобретения объекта недвижимого имущества муниципальной собственности проверка инвестиционного проекта осуществляется с учетом информации Отдела имущественных и земельных отношений об отсутствии в муниципальной собственности объекта недвижимого имущества муниципальной собственности, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается, и обоснования нецелесообразности или невозможности получения заявителем такого объекта во владение и пользование по договору аренды;

5) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг) в сфере, в которой планируется реализовать инвестиционный проект;

6) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета муниципального округа;

7) наличие муниципальных программ (муниципальных правовых актов), реализуемых за счет средств бюджета муниципального округа, предусматривающих строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в рамках реализации инвестиционного проекта;

8) целесообразность использования (приобретения) при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования;

9) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, в отношении объектов капитального строительства, в случае если проведение такой государственной экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным;

10) обоснование невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования на объект капитального строительства, аналогичный по назначению и проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство.

8. Проверка инвестиционных проектов по качественному критерию, указанному в подпункте 8 пункта 7 настоящих Правил, в отношении объектов капитального строительства осуществляется путем сравнения инвестиционных проектов с аналогичными инвестиционными проектами (далее - проекты-аналоги).

Для проведения проверки инвестиционного проекта заявителю необходимо представить документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых (реализованных) на территории Ставропольского края или Российской Федерации в схожих с рассматриваемым инвестиционным проектом климатических, геологических и сейсмических условиях.

При выборе проекта-аналога должно обеспечиваться максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению, проектной мощности и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.

В случае если рассматриваемый инвестиционный проект состоит из нескольких самостоятельных объектов капитального строительства (отдельных этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства), допускается представление отдельных проектов-аналогов для каждого объекта капитального строительства (этапа строительства, реконструкции), входящего в состав рассматриваемого инвестиционного проекта.

В случае отсутствия проектов-аналогов, соответствующих требованиям, предусмотренным абзацами вторым и третьим настоящего пункта, в качестве проекта-аналога могут быть представлены документально подтвержденные сведения о проекте, имеющем положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства), из которого могут быть исключены или в который могут быть добавлены виды и комплексы работ, затраты на приобретение и монтаж машин и оборудования в целях максимального приближения его характеристик к характеристикам рассматриваемого инвестиционного проекта. При этом в случае если затраты на приобретение и монтаж машин и оборудования не могут быть подтверждены проектом-аналогом, допускается представление общедоступной информации о рыночных ценах поставки и монтажа идентичных машин и оборудования, соответствующей требованиям части 18 статьи 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проверка инвестиционных проектов по качественному критерию, указанному в подпункте 8 пункта 7 настоящих Правил, в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества осуществляется путем оценки обоснования необходимости предполагаемого приобретения объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования, в соответствии с Методикой.

Качественный критерий, указанный в подпункте 8 пункта 7 настоящих Правил, не применяется к инвестиционным проектам, в которых не используются дорогостоящие строительные материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящие машины и оборудование.

Качественный критерий, указанный в подпункте 9 пункта 7 настоящих Правил, не применяется в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества.

Качественный критерий, указанный в подпункте 10 пункта 7 настоящих Правил, не применяется:

в отношении инвестиционных проектов, по которым проектная документация разработана (будет разработана) с использованием проектной документации повторного использования, соответствующей критериям экономической эффективности, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. N 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации», при этом заявителем представляется документальное подтверждение об использовании экономически эффективной проектной документации повторного использования;

в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества.

9. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе следующих количественных критериев:

1) значения количественных показателей (значение количественного показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

2) отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства и (или) предполагаемой (предельной) стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (значению количественного показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

2.1.) оценка  вклада инвестиционного проекта в достижение целей  и задач муниципальной программы (в случае реализации инвестиционного проекта в рамках муниципальной программы);

3) наличие потребителей продукции (услуг), производимой (оказываемых) в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества;

4) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в рамках реализации инвестиционного проекта к мощности, необходимой для производства продукции (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд;

5) обеспечение создаваемого объекта капитального строительства в рамках реализации инвестиционного проекта инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

10. Проверка инвестиционных проектов по количественному критерию, указанному в подпункте 2 пункта 9 настоящих Правил, в отношении объектов капитального строительства осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с соответствующей сметной нормой, определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в федеральный реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия - путем сравнения с проектом-аналогом, выбор которого осуществляется в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 8 настоящих Правил.

Проверка инвестиционных проектов по количественному критерию, указанному в подпункте 2 пункта 9 настоящих Правил, в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества осуществляется путем определения рыночной стоимости аналогичных объектов недвижимого имущества (далее - объекты-аналоги). В качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимого имущества, которые относятся к одному с планируемым к приобретению сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам.

При выборе объекта-аналога должно обеспечиваться максимальное совпадение характеристик планируемого к приобретению объекта недвижимого имущества и объектов-аналогов по следующим элементам сравнения:

передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;

условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия кредитования и иные условия);

условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и сравнения, скидки к ценам предложений и иные условия);

вид использования и (или) зонирование;

местоположение объекта-аналога;

физические характеристики объекта-аналога, в том числе свойства земельного участка, состояние объектов-аналогов, соотношение площади земельного участка и площади его застройки.

11. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки в соответствии с Методикой.

III. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

12. Для проведения проверки инвестиционных проектов заявители представляют в Отдел имущественных и земельных отношений следующие документы:

1) заявление на проведение проверки инвестиционного проекта по форме согласно приложению 1 к Правилам;

2) паспорт инвестиционного проекта по форме согласно приложению 2 к Правилам;

3) обоснование экономической целесообразности осуществления капитальных вложений, содержащее информацию, указанную в пункте 13 настоящих Правил;

4) копия утвержденного задания на проектирование объекта капитального строительства, подготовленного по форме, утверждаемой администрацией;

5) заверенные в установленном порядке копии следующих документов:

правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором будет располагаться (располагается) объект капитального строительства в рамках реализации инвестиционного проекта (за исключением земельного участка, на который выдано разрешение на использование земельного участка без его предоставления и установления сервитута);

разрешение на использование земельного участка без его предоставления и установления сервитута (в случае если земельный участок используется без его предоставления и установления сервитута);

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на объект капитального строительства и положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, в случае, если проведение государственной экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным;

документально подтвержденные сведения об объектах-аналогах (в отношении объектов недвижимого имущества);

5.1) отчет об оценке приобретаемого объекта недвижимого имущества, составленный оценщиком (оценщиками) в соответствие с требованиями, установленными Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в отношении объектов недвижимого имущества);

6) документальное подтверждение каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого инвестиционного проекта и планируемом размере его финансирования (софинансирования);

7) результаты интегральной оценки инвестиционного проекта, проведенной заявителем в соответствии с Методикой;

8) обоснование невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования на объект капитального строительства, аналогичный по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, выданное заявителем;

9) документально подтвержденные сведения о проекте-аналоге (реализуемом (реализованном) на территории Ставропольского края или Российской Федерации (в отношении объектов капитального строительства).

10) заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства (в случае если проведение такого аудита предусмотрено законодательством Российской Федерации).

11) иные документы, обосновывающие сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах «2» - «4» и «7» настоящего пункта (предполагаемая мощность объекта капитального строительства, предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства, численность населения, проживающего на территории муниципального образования, и другие сведения).

Документы, указанные в абзаце четвертом  подпункта 5 настоящего пункта, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым подготавливается решение о предоставлении средств бюджета муниципального округа на подготовку проектной документации на объекты капитального строительства (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации).

Документы, указанные в подпункте 4, абзацах втором - четвертом подпункта 5, подпунктах 8-10 настоящего пункта, не представляются в отношении инвестиционных проектов, в рамках реализации которых планируется приобретение объектов недвижимого имущества.

13. Обоснование экономической целесообразности осуществления капитальных вложений содержит следующую информацию:

1) наименование и тип инвестиционного проекта (инфраструктурный, инновационный и другие);

2) цель и задачи инвестиционного проекта;

2.1.) наименование  муниципальной программы, оценка вклада инвестиционного проекта в достижение его (ее) целей и задач (в случае реализации инвестиционного проекта  в рамках муниципальной программы);

3) краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений, а также обоснование выбора на вариантной основе основных технико-экономических характеристик объекта капитального строительства, определенных с учетом планируемых к применению технологий строительства, производственных технологий и эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного проекта в процессе его жизненного цикла;

4) источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации;

5) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;

6) обоснование необходимости привлечения средств бюджета муниципального округа для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации на объекты капитального строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

7) обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую (оказываемые) в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения, проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества;

8) обоснование планируемого обеспечения, создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;

9) обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования в случае их использования (приобретения);

10) сведения о мощности, необходимой для производства продукции (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд.

14. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки инвестиционного проекта являются:

1) непредставление заявителем полного комплекта документов, предусмотренных настоящими Правилами;

2) несоответствие представленных заявителем документов требованиям к их содержанию и заполнению;

3) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям Методики.

В случае выявления недостатков в представленных документах, предусмотренных настоящими Правилами, Отдел имущественных и земельных отношений в течение 5 рабочих дней со дня их поступления, устанавливает заявителю срок, не превышающий 10 рабочих дней, для устранения таких недостатков.

15. Проведение проверки инвестиционного проекта осуществляется Отделом имущественных и земельных отношений в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня представления заявителем в Отдел имущественных и земельных отношений полного комплекта документов, предусмотренных настоящими Правилами.

IV. Выдача заключения об эффективности использования средств бюджета муниципального округа, направляемых на капитальные вложения

16. По результатам проверки инвестиционного проекта Отдел имущественных и земельных отношений готовит заключение, которое подписывается руководителем Отдела имущественных и земельных отношений и первым заместителем главы администрации муниципального округа, о проведении проверки инвестиционного проекта, содержащее выводы о соответствии или несоответствии инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств бюджета муниципального округа, направляемых на капитальные вложения (далее соответственно - заключение, критерии), по форме согласно приложению 4 к Правилам.

17. В случае, если Отделом имущественных и земельных отношений сделан вывод о соответствии инвестиционного проекта установленным критериям, то подготавливается заключение об эффективности использования средств бюджета муниципального округа, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта (далее - положительное заключение), которое направляется заявителю в течение 3 рабочих дней со дня подписания.

В случае, если Отделом имущественных и земельных отношений сделан вывод о несоответствии инвестиционного проекта установленным критериям, то подготавливается заключение, в котором указываются мотивированные выводы о неэффективности использования средств бюджета муниципального округа, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или с указанием конкретных замечаний (далее - отрицательное заключение), которое направляется заявителю в течение 3 рабочих дней со дня подписания.

18. Положительное заключение является обязательным документом для принятия решения администрацией муниципального округа о предоставлении средств местного бюджета на реализацию этого инвестиционного проекта.

В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость или предполагаемая (предельная) сметная стоимость объекта капитального строительства, и (или) предполагаемая (предельная) стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества, и (или) изменились показатели количественных критериев, указанных в подпунктах «1», «2» и «4» пункта 9 настоящих Правил, то в отношении такого инвестиционного проекта проводится проверка в соответствии с настоящими Правилами повторно.

19. Отрицательное заключение, полученное по результатам проведения проверки инвестиционного проекта в соответствии с абзацем вторым пункта 18 настоящих Правил, является основанием для подготовки в установленном законодательством порядке предложения об отмене ранее принятого решения о дальнейшем предоставлении средств из бюджета муниципального округа на реализацию инвестиционного проекта.

20. В случае получения отрицательного заключения от Отдела имущественных и земельных отношений заявитель вправе представить документы, предусмотренные настоящими Правилами, для проведения повторной проверки инвестиционного проекта при условии их доработки с учетом замечаний, указанных в отрицательном заключении.

V. Ведение реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение

21. Отдел имущественных и земельных отношений ведет реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение.

22. Реестр ведется в электронном виде путем внесения в него соответствующих записей.

23. Сведения об инвестиционном проекте, получившем положительное заключение об эффективности, вносятся в Реестр в течение десяти рабочих дней со дня подписания положительного заключения об эффективности.

24. Реестровая запись содержит следующие сведения:

1) порядковый номер записи;

2) наименование инвестиционного проекта, получившего положительное заключение об эффективности, согласно паспорту инвестиционного проекта;

3) реквизиты положительного заключения об эффективности по инвестиционному проекту (номер и дата заключения, фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего положительное заключение об эффективности);

4) реквизиты повторного положительного заключения об эффективности по инвестиционному проекту (номер и дата заключения, фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего положительное заключение об эффективности).

25. Изменения в отношении сведений об инвестиционном проекте, прошедшем повторно проверку на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения, и получившем положительное заключение об эффективности, вносятся в Реестр в срок, установленный в пункте 23 настоящих Правил.

_________________

Приложение 1

к Правилам проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Андроповского муниципального

округа Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края,

направляемых на капитальные вложения

Главе

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

на проведение проверки инвестиционного проекта

Прошу провести проверку инвестиционного проекта

__________________________________________________________________

(наименование инвестиционного проекта)

на   предмет  эффективности  использования  средств  бюджета  Андроповского муниципального  округа  Ставропольского  края,  направляемых на капитальные вложения.

Приложения:

1. Паспорт инвестиционного проекта на ___ л. в 1 экз.

2.     Обоснование     экономической     целесообразности    реализации

инвестиционного проекта на ___ л. в 1 экз.

3.

4.

________________________  ____________  ___________________________

Должностное лицо, ответственное      подпись                 фамилия, имя, отчество

за реализацию инвестиционного

проекта (должность)

Контактный телефон: ______________________

Приложение 2

к Правилам проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Андроповского муниципального

округа Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края,

направляемых на капитальные вложения

ФОРМА

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта, представляемого для проведения

проверки на предмет эффективности использования средств

бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края,

направляемых на капитальные вложения

| 1 | Наименование инвестиционного проекта |  |
| --- | --- | --- |

| 2 | Местонахождение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Наименование соответствующей муниципальной программы (подпрограммы), в которую предполагается включить (включен) инвестиционный проект |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заявитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Цель инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Срок реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имущества) (нужное подчеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участники инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Форма собственности объекта, предполагаемая эксплуатирующая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (реквизиты документа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (по отчету об оценке) (в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта) или сметная стоимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства (по заключению государственной экспертизы) (нужное подчеркнуть) с указанием года ее определения - ______ г. ________ тыс. рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть) /а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет) - _________ г. _________ тыс. рублей (заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной документации за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Структура предполагаемых капитальных вложений на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства и на приобретение объектов недвижимого имущества (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стоимость объекта капитального строительства (включая НДС), в текущих ценах <*> / в ценах соответствующих лет |  |  |  | Предполагаемая (предельная) стоимость объекта недвижимого имущества или стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (по отчету об оценке) (в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта) |  |  |
|  | Стоимость всего инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасадов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение машин и оборудования, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имущества, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годы реализации | Стоимость (в текущих ценах <*> / в ценах соответствующих лет) |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Ставропольского края (в текущих ценах <*> / в ценах соответствующих лет) |  |  |  | бюджет муниципального округа (в текущих ценах <*> / в ценах соответствующих лет) | внебюджетные источники (в текущих ценах <*> / в ценах соответствующих лет) |
|  | Инвестиционный проект - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Отношение предполагаемой (предельной) стоимости (в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта) или сметной стоимости (по заключению государственной экспертизы) объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей. Отношение предполагаемой (предельной) стоимости (в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта) или стоимости приобретения (по отчету об оценке) объекта недвижимого имущества к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | <*> В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте 14 настоящего паспорта инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы), для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года предоставления настоящего паспорта инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Оценка стоимости содержания объекта капитального строительства за счет средств бюджета, тыс. рублей в год: в период строительства после ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявитель М.П. |  |  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |  |  |  |  |

Приложение 3

к Правилам проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Андроповского муниципального

округа Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края,

направляемых на капитальные вложения

СВЕДЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

результатов реализации проекта-аналога

Наименование проекта-аналога

__________________________________________________________________

Срок реализации

__________________________________________________________________

Месторасположение объекта

__________________________________________________________________

Сметная стоимость и количественные показатели

результатов реализации проекта-аналога

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по проекту-аналогу |
| --- | --- | --- |
| 1. Сметная стоимость проекта-аналога по заключению государственной экспертизы (с указанием года ее получения) в ценах года расчета сметной стоимости планируемого объекта капитального строительства, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, представляемого для проведения оценки эффективности (с указанием года ее определения) | тыс. руб. |  |
| в том числе: |  |  |
| строительно-монтажные работы | тыс. руб. |  |
| из них дорогостоящие работы и материалы | тыс. руб. |  |
| приобретение машин и оборудования | тыс. руб. |  |
| из них дорогостоящие машины и оборудование | тыс. руб. |  |
| прочие затраты | тыс. руб. |  |
| 2. Количественные показатели реализации проекта-аналога |  |  |

Приложение 4

к Правилам проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Андроповского муниципального

округа Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края,

направляемых на капитальные вложения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет

эффективности использования средств бюджета Андроповского

муниципального округа Ставропольского края, направляемых

на капитальные вложения

- 1.   Сведения   об   инвестиционном  проекте,  финансирование  которого

- планируется  осуществлять  полностью  или  частично за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского  края,  представленном  для  проведения проверки на предмет эффективности   использования   средств   бюджета   Андроповского муниципального округа Ставропольского   края, направляемых на капитальные вложения (далее соответственно – инвестиционный проект, капитальные вложения), согласно паспорту инвестиционного проекта:

- Наименование инвестиционного проекта: __________________________________________________________________

- Наименование организации-заявителя: __________________________________________________________________

- Дата  поступления  комплекта  документов

- _________________________________________________________________

- Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:

- дата ________________ регистрационный номер ____________________

- фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заявление _______

- __________________________________________________________________

- Срок реализации инвестиционного проекта: __________________________________________________________________

- Значение количественных показателей (количественного показателя) реализации инвестиционного   проекта   с   указанием   единиц   измерения  показателей (показателя): __________________________________________________________________

- __________________________________________________________________

- Стоимость  инвестиционного  проекта,  всего  в ценах соответствующих лет (в тыс. рублей, с одним знаком после запятой): __________________________________________________________________

- 2.   Оценка   эффективности   использования   капитальных  вложений  по

- инвестиционному проекту:

- на основе качественных критериев, %: _______________________________

- на основе количественных критериев, %: _____________________________

- значение интегральной оценки эффективности, %: ____________________

- 3. Заключение (положительное либо отрицательное) о результатах проверки инвестиционного  проекта на предмет эффективности использования капитальных вложений:

- __________________________________________________________________

Первый заместитель главы администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края                                        ________________      (Ф.И.О.)

(подпись)

Руководитель

Отдела имущественных

и земельных отношений

администрации Андроповского

муниципального округа

Ставропольского края                                         ________________      (Ф.И.О.)

(подпись)

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

от 26 мая 2022 г. № 375

МЕТОДИКА

оценки эффективности использования средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения

- I. Общие положения

1. Настоящая Методика оценки эффективности использования средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения (далее – Методика) предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), направляемых на капитальные вложения и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал в целях реализации инвестиционных проектов.

2. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки, а также качественных и количественных критериев, путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев.

3. Настоящая Методика устанавливает общие требования к расчету интегральной оценки, а также расчету оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев.

4. Понятия, используемые в настоящей Методике, применяются в значениях, определенных в Правилах проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета муниципального округа, на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального округа, направляемых на капитальные вложения (далее - Правила).

II. Оценка эффективности на основе качественных критериев и определение баллов оценки качественных критериев

5. Оценка эффективности на основе качественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

б1i - балл оценки i-го качественного критерия;

к1 - общее количество качественных критериев;

к1НП - количество качественных критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.

6. Перечень качественных критериев и требования к определению баллов их оценки:

6.1. Критерий - наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественных показателей (количественного показателя) результатов его реализации.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, а также объема и сроков осуществления капитальных вложений указаны:

1) четкая формулировка цели инвестиционного проекта;

2) наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта;

3) наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта;

4) имеется расчет расходов на эксплуатацию объекта инвестирования в течение жизненного цикла и источники их финансирования.

Для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета интегральной оценки (Приложение 2 к настоящей Методике) указываются вышеуказанные показатели.

Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений не указан один и более из вышеуказанных показателей.

Прямые (непосредственные) результаты реализации инвестиционного проекта - мощность объекта капитального строительства, общая и полезная площадь и общий строительный объем объекта капитального строительства, мощность приобретаемого объекта недвижимого имущества.

Конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров, работ или услуг, производимых (или предоставляемых) после реализации инвестиционного проекта. Например, снижение уровня загрязнения окружающей среды, повышение уровня обеспеченности населения услугами образования, увеличение пропускной способности автомобильной дороги и другие.

Рекомендуемые количественные показатели, характеризующие цель и результаты реализации инвестиционного проекта, приведены в Приложении 1 к настоящей Методике.

Перечень количественных показателей, приведенный в Приложении 1 к настоящей Методике, не является исчерпывающим. С учетом специфики инвестиционного проекта могут быть определены иные количественные показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта.

6.2. Критерий - соответствие цели инвестиционного проекта приоритетным направлениям социально-экономического развития Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ), определенным стратегией социально-экономического развития округа и соответствующей муниципальной программой.

В отношении инвестиционных проектов, реализация которых планируется в рамках муниципальных программ:

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений указаны:

1) цель инвестиционного проекта;

2) конкретные приоритеты и задачи социально-экономического развития района, определенные стратегией социально-экономического развития района, на решение которых направлена реализация инвестиционного проекта (конечные результаты экономической эффективности инвестиционного проекта, предполагающие оценку вклада инвестиционного проекта в решение задач социально-экономического развития округа, а также оценку влияния на экономические и социальные показатели такие, как рост производства; социальной эффективности, предполагающей оценку вклада инвестиционного проекта в решение задач социального развития, в том числе создания высокопроизводительных рабочих мест; фискальной эффективности, предполагающей оценку налоговых поступлений и т.п., определенные стратегией социально-экономического развития округа, на решение которых направлена реализация инвестиционного проекта);

3) соответствующие приоритеты и цели муниципальной программы, в рамках которой планируется реализация инвестиционного проекта.

В отношении инвестиционных проектов, реализация которых не планируется в рамках муниципальных программ:

1) цель инвестиционного проекта;

2) конкретные приоритеты и задачи социально-экономического развития округа, определенные стратегией социально-экономического развития района, на решение которых направлена реализация инвестиционного проекта.

Для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета интегральной оценки указываются вышеназванные показатели.

Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений не указан один и более из вышеуказанных показателей.

6.3. Критерий - комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках реализации инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями соответствующей муниципальной программы (муниципального правового акта).

В отношении инвестиционных проектов, реализация которых планируется в рамках муниципальных программ:

балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если:

1) цель инвестиционного проекта соответствует задаче программного мероприятия соответствующей муниципальной программы, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта;

2) в отношении инвестиционных проектов, в рамках реализации которых планируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, цель инвестиционного проекта соответствует задаче программного мероприятия соответствующей муниципальной программы (муниципального нормативного правового акта), решение которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта.

Для обоснования балла оценки качественного критерия представляется проект правового акта края о предоставлении бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционного проекта.

Для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета интегральной оценки указываются вышеуказанные показатели.

Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если не соблюдается условие одного и более из вышеуказанных показателей.

Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, реализация которых не планируется в рамках муниципальных программ.

6.4. Критерий - необходимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства и (или) необходимость приобретения объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта, в связи с осуществлением администрацией округа полномочий в установленных сферах ведения.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту в случае наличия обоснования невозможности осуществления полномочий в установленных сферах ведения, без:

1) строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;

2) реконструкции объекта капитального строительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и (или) приобретения нового оборудования);

3) приобретения объекта недвижимого имущества (в том числе с обоснованием необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и невозможности строительства (реконструкции) объекта капитального строительства).

Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту в случае отсутствия обоснования необходимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства или необходимости приобретения объекта недвижимого имущества в связи с осуществлением полномочий в установленных сферах ведения.

В случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность проверка инвестиционного проекта осуществляется с учетом информации об отсутствии в казне округа объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается, и обоснования нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды.

Для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета интегральной оценки указывается обоснование необходимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства или необходимости приобретения объекта недвижимого имущества в связи с осуществлением соответствующими полномочий в установленных сферах ведения.

Например, указывается несоответствие качества окружающей среды, социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры (далее - инфраструктура), производимых (предоставляемых) потребителям товаров, работ, услуг нормативам (стандартам) или статистическим показателям в случае отсутствия соответствующих нормативов (стандартов), до реализации инвестиционного проекта.

Кроме того, в таблице 1 расчета интегральной оценки указывается численность населения округа, а также численность населения - потребителей продукции (услуг), производимой (оказываемых) в результате реализации инвестиционного проекта.

6.5. Критерий - отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг) в сфере, в которой планируется реализовать инвестиционный проект.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту в случае если:

1) в рамках инвестиционного проекта предполагается осуществлять производство продукции (работ и услуг), спрос на которую (которые) с учетом производства замещающей продукции (работ и услуг) удовлетворяется не в полном объеме;

2) качество окружающей среды не соответствует нормативам (стандартам), в отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения;

3) техническое состояние социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, подлежащих реконструкции, не соответствует нормативам (стандартам).

Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту в случае отсутствия вышеуказанной информации.

Для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета интегральной оценки соответственно указываются объемы производства, основные характеристики аналогичной продукции (работ и услуг) (в том числе мощность и загруженность существующей социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры), наименование и месторасположение производителя замещающей продукции (работ и услуг) или состояние окружающей среды, техническое состояние инфраструктуры до реализации инвестиционного проекта и сравнение указанных показателей с нормативами (стандартами).

6.6. Критерий - обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета муниципального округа.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если обоснована невозможность реализации инвестиционного проекта с использованием альтернативных форм его реализации и бюджетные ассигнования на реализацию инвестиционного проекта предусмотрены (будут предусмотрены) муниципальными программами или нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края или округа.

В отношении особо сложных объектов капитального строительства муниципальной собственности природоохранного назначения, транспортной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, по которым для обоснования способа реализации инвестиционного проекта необходимо привлечение сторонних организаций на договорной основе, балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае наличия обоснования необходимости выделения средств бюджета муниципального округа для подготовки такого обоснования.

Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае отсутствия обоснований, указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, либо если альтернативные формы реализации инвестиционного проекта более эффективны.

Для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета интегральной оценки указываются:

1) альтернативные формы реализации инвестиционного проекта и обоснование невозможности их применения;

2) участники реализации инвестиционного проекта, объемы и сроки финансирования (софинансирования) инвестиционного проекта;

3) соответствие предполагаемого объема и сроков софинансирования инвестиционного проекта в представленных документах объему и срокам софинансирования, предусмотренных паспортом инвестиционного проекта.

В отношении объектов природоохранного назначения указываются возможные варианты выполнения природоохранных мероприятий в целях защиты населения и территории от негативного воздействия вод и обоснование выбора способа их реализации (например, сравнивается соотношение стоимости разных вариантов выполнения природоохранных мероприятий, сроков выполнения природоохранных мероприятий, в целях защиты от негативного воздействия вод и затрат, сроков и затрат переселения населения с территорий, подверженных негативному воздействию вод и т.п.).

6.7. Критерий - наличие муниципальных программ (муниципальных правовых актов), реализуемых за счет средств бюджета муниципального округа, источником финансового обеспечения которых являются, в том числе средства краевого бюджета, предусматривающих строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в рамках реализации инвестиционного проекта.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае наличия:

1) муниципальной программы (муниципального правового акта);

2) программного мероприятия в муниципальной программе;

3) документального подтверждения обязательства администрации округа по финансированию инвестиционного проекта в объеме и в сроки, предусмотренные паспортом инвестиционного проекта.

Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту в случае отсутствия одного и более из вышеуказанных показателей.

Для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета интегральной оценки указываются наименование муниципальной программы (муниципального правового акта), в рамках которой (в соответствии с которым) планируется реализация инвестиционного проекта, соответствующее наименование программного мероприятия муниципальной программы, выполнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта, а также обязательство администрации округа по финансированию инвестиционного проекта в объеме и в сроки, предусмотренные паспортом инвестиционного проекта.

6.8. Критерий - целесообразность использования (приобретения) при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования.

В отношении объектов капитального строительства проверка инвестиционных проектов по указанному качественному критерию осуществляется путем сравнения инвестиционных проектов с проектами-аналогами.

В качестве проекта-аналога должен использоваться инвестиционный проект, реализуемый (или реализованный) без использования (приобретения) дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования (в случае необходимости их использования), или проект-аналог, доля дорогостоящих материалов в общей стоимости строительно-монтажных работ и (или) доля дорогостоящих машин и оборудования в общей стоимости машин и оборудования которого не превышает значения соответствующих показателей по рассматриваемому инвестиционному проекту.

При выборе проекта-аналога должно обеспечиваться максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению, проектной мощности и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.

Для проведения проверки на соответствие указанному качественному критерию необходимо представить документально подтвержденные сведения о проекте-аналоге, реализуемом (реализованном) в Ставропольском крае или Российской Федерации.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если:

1) обоснована необходимость использования (приобретения) дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования;

2) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к проектируемой мощности объекта капитального строительства не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу;

3) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к общей площади объекта капитального строительства (кв. метр) или строительному объему (куб. метр) не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу.

Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае отсутствия вышеуказанных обоснований и сравнения показателей по инвестиционному проекту и проекту-аналогу.

Для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета интегральной оценки указывается краткое вышеуказанное обоснование, а также сравнение соответствующих показателей по инвестиционному проекту и проекту-аналогу.

В отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если обоснована необходимость предполагаемого приобретения объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования (для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета интегральной оценки приводится указанное обоснование).

Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае отсутствия вышеуказанного обоснования.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым строительство (реконструкция) объектов капитального строительства планируется без использования (приобретения) дорогостоящих строительных материалов, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования, а также не предполагается приобретение объектов недвижимого имущества, строительство которых было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

6.9. Критерий - наличие положительного заключения государственной экспертизы в отношении объектов капитального строительства, указанных в подпункте 1 пункта 3 Правил, в случае если проведение такой государственной экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту в случае если:

1) представлены копии положительного заключения государственной экспертизы на объекты капитального строительства, в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным (в отношении инвестиционных проектов, по которым проектная документация разработана и утверждена застройщиком (заказчиком);

2) представлены копии положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, если проведение государственной экспертизы на объекты капитального строительства, в соответствии с законодательством Российской Федерации не является обязательным;

3) отсутствуют риски удорожания сметной стоимости реализации инвестиционного проекта (если риски есть, то указаны причины их возникновения и предпринятые инициатором реализации инвестиционного проекта меры по недопущению их возникновения).

Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если не имеется документально подтвержденных вышеуказанных документов или подготовка проектной документации в текущем финансовом году не осуществлялась или не предусмотрена.

Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов в рамках реализации которых:

1) подготавливается решение о предоставлении средств краевого бюджета на подготовку проектной документации на объекты капитального строительства. Подтверждением указанного положения в отношении объектов капитального строительства является согласованное с органом исполнительной власти Ставропольского края, инициирующим финансирование инвестиционного проекта за счет средств краевого бюджета, задание на проектирование объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;

2) планируется приобретение объектов недвижимого имущества.

Для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета интегральной оценки указываются:

1) наименование государственных экспертиз и их реквизиты;

2) номер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная экспертиза на объекты капитального строительства не проводится, а также реквизиты положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

3) описание рисков удорожания сметной стоимости реализации инвестиционного проекта, а также причины их возникновения и предпринятые инициатором реализации инвестиционного проекта меры по недопущению их возникновения.

6.10. Критерий - обоснование невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если обоснована невозможность или нецелесообразность применения экономически эффективной проектной документации повторного использования (в том числе, если отсутствует экономически эффективная проектная документация повторного использования, соответствующая характеристикам предлагаемого к реализации инвестиционного проекта).

Для обоснования балла оценки качественного критерия в Таблице 1 приводятся вышеуказанные обоснования.

Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов в рамках реализации которых планируется:

1) приобретение объектов недвижимого имущества;

2) реконструкция объектов капитального строительства;

3) строительство объектов капитального строительства, по которым проектная документация подготовлена на основании экономически эффективной проектной документации повторного использования или будет подготовлена на основании экономически эффективной проектной документации повторного использования;

4) строительство объектов капитального строительства, по которым проектная документация подготовлена, или подготовка которой будет осуществляться до начала применения соответствующего укрупненного норматива цены строительства, утвержденного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Для обоснования балла оценки качественного критерия «критерий не применим» в таблице 1 расчета интегральной оценки отражается вышеуказанная информация по инвестиционному проекту.

7. Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в таблице 1 расчета интегральной оценки.

8. Предельное значение оценки соответствия инвестиционного проекта качественным критериям устанавливается равным 100 процентам. В случае соответствия числового значения оценки инвестиционного проекта качественным критериям, указанному предельному числовому значению оценки, инвестиционные проекты подлежат дальнейшей проверке на основе количественных критериев.

III. Оценка эффективности на основе количественных критериев

и определение баллов оценки и весовых коэффициентов

количественных критериев

9. Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

б2i- балл оценки i-го количественного критерия;

Pi - весовой коэффициент i-го количественного критерия, в процентах;

к2 - общее число количественных критериев.

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 процентов.

10. Перечень количественных критериев и требования к определению баллов их оценки:

10.1. Критерий - значения количественных показателей (значение количественного показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений указаны:

1) наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта;

2) наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта.

Для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 2 расчета интегральной оценки указываются вышеуказанные показатели.

Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений отсутствует хотя бы один из вышеуказанных показателей.

10.2. Критерий - отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства и (или) предполагаемой (предельной) стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (значению количественного показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

В отношении объектов капитального строительства проверка инвестиционных проектов по указанному количественному критерию осуществляется путем сравнения сметной стоимости инвестиционного проекта с проектами-аналогами, выбор которых осуществляется в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 8 Правил.

В отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества проверка инвестиционных проектов по указанному количественному критерию осуществляется путем определения рыночной стоимости объектов-аналогов, выбор которых осуществляется в соответствии с абзацами 3 - 9 пункта 12 Правил.

Приведение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства и (или) стоимости объекта недвижимого имущества по проектам-аналогам к единому уровню цен должно осуществляться с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации в составе сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

Для обоснования балла оценки количественного критерия в таблице 2 расчета интегральной оценки указывается сравнение показателей отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства и (или) предполагаемой (предельной) стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (значению количественного показателя) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта, по подготавливаемому инвестиционному проекту и проекту-аналогу, объекту-аналогу.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если:

1) значение отношения, указанного в абзаце 5 настоящего подпункта, по инвестиционному проекту превышает аналогичные значения (аналогичное значение) показателей (показателя) по проектам-аналогам, объектам-аналогам не более чем на 10 процентов;

2) имеется обоснование о необходимости привлечения средств бюджета муниципального округа для определения расчетной стоимости, предлагаемых к проектированию, особо сложных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры;

3) имеется обоснование отсутствия проектов-аналогов (в отношении объектов капитального строительства по которым не имеется проектов-аналогов).

Балл, равный 0,5, присваивается инвестиционному проекту, в случае если значения отношения, указанного в абзаце 5 настоящего подпункта, по инвестиционному проекту превышают значения соответствующих показателей по проекту-аналогу, объекту-аналогу на 10 процентов, но не более чем на 30 процентов.

Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если значения отношения, указанного в абзаце 5 настоящего подпункта, по инвестиционному проекту превышают значения соответствующих показателей по проекту-аналогу, объекту-аналогу более чем на 30 процентов, хотя бы по одному количественному показателю, а также не отражены обоснования, указанные в абзацах восьмом и девятом настоящего подпункта.

В отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения, по которым имеется проектная документация, осуществляется сравнение стоимости инвестиционного проекта с получаемыми в результате его реализации экологического, общего социально-экономического результатов природоохранных мероприятий. Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если достигается общая (абсолютная) экономическая эффективность.

В отношении объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры (в случае отсутствия проектов-аналогов) осуществляется сравнение стоимости инвестиционного проекта с получаемым в результате его реализации экономическим эффектом от осуществления капитальных вложений, который обусловлен влиянием конкретных изменений в состоянии дорожной сети, на уровень затрат по перевозкам, на величину затрат вне транспортного процесса, на величину потерь в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, связанных с недостаточным удовлетворением потребностей в перевозках, оказывающих в конечном итоге влияние на величину произведенного дохода.

Сметная стоимость объекта капитального строительства в рамках реализации инвестиционного проекта указывается в ценах года получения положительного заключения государственной экспертизы, предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства и предполагаемая (предельная) стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества указывается в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (с указанием года ее определения).

10.3. Критерий - наличие потребителей продукции (услуг), производимой (оказываемых) в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества.

Для обоснования балла оценки количественного критерия в таблице 2 расчета интегральной оценки приводится обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), производимую (оказываемые) в результате реализации инвестиционного проекта и сравнение спроса (потребности) на продукцию (услуги) с проектной мощностью создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта. Кроме того, приводится численность населения округа, а также численность населения - потребителей продукции (услуг), производимой (оказываемых) в результате реализации инвестиционного проекта.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, если проектная мощность (планируемый объем производства продукции или оказания услуг) создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта соответствует спросу (потребности) в данной продукции (услугах), позволит соблюсти нормативные требования к качеству окружающей среды, приведет к положительным демографическим сдвигам, получению максимального социального эффекта от улучшения состояния существующей или вновь создаваемой инфраструктуры.

Балл, равный 0,5, присваивается инвестиционному проекту, в случае если спрос (потребность) в данной продукции (услугах, мероприятиях) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности. Текущее состояние инфраструктуры соответствует нормативным значениям.

Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, если спрос (потребность) в данной продукции (услугах, мероприятиях) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта в размере менее 75 процентов проектной мощности. Текущее состояние инфраструктуры ниже нормативных значений.

Спрос (потребность) в продукции (услугах) определяется на момент ввода в эксплуатацию создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства или приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.

10.4. Критерий - отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в рамках реализации инвестиционного проекта к мощности, необходимой для производства продукции (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд.

Для обоснования балла оценки количественного критерия в таблице 2 расчета интегральной оценки приводится обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги, мероприятия), производимую (оказываемые) в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества, существующей инфраструктуры. Указывается сравнение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества и мощности, необходимой для производства продукции (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд (нормативной потребности в продукции (услугах).

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества к мощности, необходимой для производства продукции (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд, не превышает 100 процентов. Реализация инвестиционного проекта приведет к росту производства продукции (оказания услуг), получению максимального экономического эффекта от улучшения состояния существующей или вновь создаваемой инфраструктуры.

Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если вышеуказанный показатель превышает 100 процентов. Реализация инвестиционного проекта приведет к перепроизводству продукции (оказанию услуг), снижению количества потребителей существующей или вновь создаваемой инфраструктуры, получению экономического эффекта ниже максимального.

10.5. Критерий - обеспечение создаваемого объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

Для обоснования балла оценки количественного критерия в таблице 2 приводится обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой, приводится расчет средневзвешенного уровня обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если:

1) на площадке, отводимой под предлагаемое строительство объекта капитального строительства, уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;

2) в силу функционального назначения предполагаемого объекта капитального строительства инженерная и транспортная инфраструктура не требуется;

3) планируется приобретение объекта недвижимого имущества.

Балл, равный 0,5, присваивается инвестиционному проекту, в случае если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой, составляет не менее 75 процентов от требуемого объема, и инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Балл равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если вышеуказанный показатель менее 75 процентов от требуемого объема, и инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение создаваемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается по формуле:

,

где:

И - средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой;

ui - уровень обеспеченности i-м видом инженерной и транспортной инфраструктуры (энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, телефонная связь, объекты транспортной инфраструктуры) в процентах;

n - количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.

Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа инвестиционного проекта приведены в Приложении 3 к настоящей Методике.

Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в графе «Допустимые баллы оценки» таблицы 2 расчета интегральной оценки.

11. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки.

- IV. Расчет интегральной оценки

12. Интегральная оценка определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по следующей формуле:

ЭИНТ = Ч1 x 0,2 + Ч2 x 0,8,

где:

ЭИНТ - интегральная оценка;

Ч1 - оценка эффективности на основе качественных критериев;

Ч2 - оценка эффективности на основе количественных критериев;

0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев соответственно.

Расчет интегральной оценки приведен в таблице 3 расчета интегральной оценки.

13. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 70 процентам. Соответствие или превышение значения интегральной оценки установленному предельному (минимальному) числовому значению интегральной оценки свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за счет средств бюджета округа.

________________

Приложение 1

к Методике оценки эффективности использования средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения

Рекомендуемые количественные показатели,

характеризующие цель и результаты реализации

инвестиционного проекта

| N п/п | Объект капитального строительства, объект недвижимого имущества (далее - объекты) | Количественный показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | характеризующий прямые (непосредственные) результаты реализации инвестиционного проекта | характеризующий конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |
| 1.1. | Образовательные организации |  |  |
| 1.1.1. | Общеобразовательные организации | мощность объекта - количество мест; общая площадь здания, м2; строительный объем, м3 | количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы; рост количества обучающихся, занимающихся в I смену, после реализации инвестиционного проекта; рост удельного веса обучающихся, занимающихся в I смену, в общем количестве обучающихся, в процентах, после реализации инвестиционного проекта; обеспечение односменного режима обучения; снижение доли зданий образовательных организаций с износом 50 процентов и выше в общем количестве образовательных организаций после реализации инвестиционного проекта; увеличение доли зданий общеобразовательных организаций, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ) в процентах, после реализации инвестиционного проекта |
| 1.1.2. | Дошкольные образовательные организации | мощность объекта - количество мест; общая площадь здания, м2; строительный объем, м3 | количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы; рост обеспеченности округа (в расчете на 100 детей) местами в дошкольных образовательных организациях, в процентах, после реализации инвестиционного проекта; рост доли детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста, в процентах, после реализации инвестиционного проекта; увеличение численности воспитанников государственных, муниципальных дошкольных образовательных организаций после реализации инвестиционного проекта; увеличение количества мест в дошкольных образовательных организациях на 1 тыс. детей в возрасте от 0 до 7 лет после реализации инвестиционного проекта; увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 лет до 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях) после реализации инвестиционного проекта; увеличение доли зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), в процентах, после реализации инвестиционного проекта |
| 1.1.3. | Центры детского творчества | мощность объекта - количество мест; общая площадь здания, м2; строительный объем, м3 | количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы; рост обеспеченности округа (в расчете на 100 детей) местами в центрах детского творчества, в процентах, после реализации инвестиционного проекта; увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в процентах, после реализации инвестиционного проекта; увеличение доли зданий центров детского творчества, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), в процентах, после реализации инвестиционного проекта |
| 1.2. | Учреждения культуры (театры, музеи, библиотеки и другое) |  |  |
| 1.2.1. | Клубы или учреждения клубного типа с помещениями для досуга | мощность объекта - количество мест, количество посетителей в день; общая площадь здания, м2; строительный объем, м3 | количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы; рост обеспеченности в округе (в расчете на 1000 жителей) местами в учреждениях культуры, в процентах, после реализации инвестиционного проекта; повышение уровня удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в области культуры; увеличение средней численности участников клубных формирований, в расчете на 1000 человек, после реализации инвестиционного проекта; увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общей численности детей, в процентах, после реализации инвестиционного проекта; увеличение посещаемости культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры на 1000 человек населения в год в городе; увеличение доли зданий муниципальных учреждений культуры (клубы или учреждения клубного типа), находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), в процентах, после реализации инвестиционного проекта; увеличение количества культурно-массовых мероприятий на одно клубное учреждение, после реализации инвестиционного проекта; рост количества социально значимых мероприятий в сфере культуры, адаптированных для лиц с ограниченными возможностями, после реализации инвестиционного проекта |
| 1.2.2. | Библиотеки | мощность объекта - количество единиц библиотечного фонда; общая площадь здания, м2; строительный объем, м3 | количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы; увеличение количества экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1 пользователя после реализации инвестиционного проекта; увеличение доли библиографических записей в электронных каталогах библиотек после реализации инвестиционного проекта; увеличение доли жителей, являющихся пользователями общедоступных библиотек, по отношению к общей численности населения, в процентах, после реализации инвестиционного проекта; увеличение доли зданий библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), в процентах, после реализации инвестиционного проекта |
| 1.3. | Объекты физической культуры и спорта (стадионы, спортивные центры, ледовые арены, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения) | мощность объекта - пропускная способность спортивных сооружений, количество мест, тыс. человек; общая площадь здания, м2; строительный объем, м3 | количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы; рост обеспеченности объектами физической культуры и спорта, в процентах, после реализации инвестиционного проекта; рост доли населения, занимающегося физической культурой и спортом, после реализации инвестиционного проекта; доля планируемых к строительству (реконструкции) спортивных, в общей потребности в таких сооружениях; увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в процентах, после реализации инвестиционного проекта; увеличение доли объектов физической культуры и спорта, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), в общей их численности, в процентах, после реализации инвестиционного проекта; рост численности населения, занимающихся спортом, после реализации инвестиционного проекта; рост численности детей, занимающихся спортом |
| - 2. | Общественные здания |  |  |
| 2.1. | Административные здания | мощность - общая площадь здания, м2; полезная и служебная площадь объекта, м2; строительный объем м3 | обеспечение комфортных условий труда работников, площадь здания (общей, полезной, служебной) на одного работника; предоставление государственных и (или) муниципальных услуг |
| - 3. | Объекты коммунальной инфраструктуры и объекты природоохранного назначения |  |  |
| 3.1. | Очистные сооружения (для защиты водных ресурсов и воздушного бассейна от бытовых техногенных загрязнений) | мощность объекта - объем переработки очищаемого ресурса, м3 (тонн) в сутки (год) | количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы; сокращение концентрации вредных веществ в сбросах (выбросах), в процентах, к их концентрации до реализации инвестиционного проекта; соответствие концентрации вредных веществ предельно допустимой концентрации; уменьшение количества технологического оборудования с превышенным сроком эксплуатации; увеличение коэффициента полезного действия используемого оборудования, в процентах, к уровню до начала реализации инвестиционного проекта; увеличение доли оборудования соответствующего присоединенной нагрузке, в процентах, к уровню до начала реализации инвестиционного проекта; сравнение мощности существующей инфраструктуры с требуемой мощностью |
| 3.2. | Объекты водоснабжения, водоотведения, тепло - ,газо- и электроснабжения | мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения; размерные и иные характеристики объекта (газопровода-отвода - протяженность, км, давление; электрических сетей - протяженность, км, напряжение и другое) | количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест; увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности, в общей численности населения, после реализации инвестиционного проекта; увеличение протяженности сетей и мощности объектов водоснабжения; увеличение протяженности сетей и мощности объектов жилищно-коммунального хозяйства; увеличение уровня газификации, к уровню газификации до начала реализации инвестиционного проекта; увеличение доли населения, обеспеченного соответствующими коммунальными ресурсами, соответствующих нормативному уровню качества, в процентах, к уровню до начала реализации инвестиционного проекта; снижение количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов по отношению к уровню аварийности до начала реализации инвестиционного проекта (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера); доведение до нормативного уровня технологических потерь при транспортировке по сетям коммунальных ресурсов, в процентах, к уровню до начала реализации инвестиционного проекта; уровень физического износа основных фондов, в процентах, к уровню до начала и после реализации инвестиционного проекта; доля проб воды, соответствующих санитарным нормам и правилам, в процентах, к уровню до начала и после реализации инвестиционного проекта; уменьшение количества технологического оборудования с превышенным сроком эксплуатации к уровню до начала реализации инвестиционного проекта; увеличение коэффициента полезного действия используемого оборудования, в процентах, к уровню до начала реализации инвестиционного проекта; увеличение доли оборудования, соответствующего присоединенной нагрузке, в процентах, к уровню до начала реализации инвестиционного проекта |
| 3.3. | Береговые сооружения для защиты от наводнений, противооползневые сооружения | общая площадь (объем) объекта, м2 (м3); иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | общая площадь защищаемой от наводнения (оползня) береговой зоны, тыс. м2; численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенных в результате реализации инвестиционного проекта; предотвращенный в результате реализации инвестиционного проекта экономический ущерб (по данным экономического ущерба от планируемого наводнения, оползня и т.п.) и (или) социальный эффект, млн рублей; доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате реализации инвестиционного проекта, предусматривающего повышение защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях; доля протяженности участков русел рек, на которых в результате реализации инвестиционного проекта будут осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, в общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении их пропускной способности; доля планируемых к строительству (реконструкции) сооружений инженерной защиты и берегоукрепления в общей потребности в таких сооружениях |
| 3.4. | Объекты по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов (далее - ТПО) | мощность объекта - объем переработки очищаемого ресурса, м3 (тонн) в сутки (год) | количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы; срок безопасного хранения захороненных ТПО, лет; увеличение доли ТПО, захороненных с соблюдением требований, установленных законодательством, в процентах, к общему количеству (объему) ТПО, производимых на территории округа; количество ликвидированных мест несанкционированного размещения ТПО (шт.) в сравнении с существующей потребностью и нормативными требованиями; описание получаемого в результате реализации инвестиционного проекта экономического и (или) социального эффекта |
| 3.5. | Сортировка, переработка и утилизация твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) | мощность объекта - объем переработки ТКО, тонн в сутки (год) | количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы; закрытие существующих свалок ТБО, общая площадь рекультативных земель, гектары; доля ТКО, перерабатываемых с соблюдением требований, установленных законодательством, в процентах, к общему количеству (объему) ТКО, производимых на территории округа; количество ликвидированных мест несанкционированного размещения ТКО (шт.) в сравнении с существующей потребностью и нормативными требованиями; описание получаемого в результате реализации инвестиционного проекта экономического и (или) социального эффекта |
| - 4. | Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры |  |  |
| 5.1. | Пути сообщения общего пользования |  |  |
| 5.1.1. | Автомобильные дороги с твердым покрытием | мощность объекта - эксплуатационная длина автомобильной дороги, км; иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы; увеличение объема грузооборота транспорта общего пользования, тонн-км в год; пассажирооборота, автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год, и в процентах, после реализации инвестиционного проекта; сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, в процентах, после реализации инвестиционного проекта; увеличение протяженности реконструированных и построенных на территории района участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, после реализации инвестиционного проекта; снижение протяженности участков автомобильных дорог с показателем качества меньше нормативного, в км и доля в процентах, после реализации инвестиционного проекта; снижение протяженности участков автомобильных дорог с показателем качества меньше предельно допустимого, в км и доля в процентах, после реализации инвестиционного проекта; увеличение пропускной способности автомобильной дороги после реализации инвестиционного проекта; снижение аварийности и сокращение социально-экономических потерь от дорожно-транспортных происшествий, после реализации инвестиционного проекта |
| 5.2. | Мосты, тоннели | общая площадь объекта, м2; эксплуатационная длина объекта, км, пог. м; иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | увеличение объема грузооборота транспорта общего пользования, тонн-км в год, и в процентах, после реализации инвестиционного проекта; увеличение объема пассажирооборота, автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год, и в процентах, после реализации инвестиционного проекта; сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, в процентах, после реализации инвестиционного проекта |

Приложение 2

к Методике оценки эффективности использования средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения

РАСЧЕТ

интегральной оценки

Наименование инвестиционного проекта _________________________________________________________________

Форма  реализации  инвестиционного  проекта  (строительство (реконструкция) объектов  капитального  строительства,  приобретение  объектов  недвижимого имущества) ________________________________________________________________

Заявитель _________________________________________________________________

Тип инвестиционного проекта _________________________________________________________________

Таблица 1. Оценка соответствия инвестиционного

проекта по качественным критериям

| N п/п | Наименование качественного критерия | Допустимый балл оценки | Балл оценки (b1i) (или «критерий неприменим») | Обоснование балла оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественных показателей (количественного показателя) результатов его реализации | 1,0; 0,0 |  | цель инвестиционного проекта согласно паспорту инвестиционного проекта и обоснованию экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений; наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта согласно паспорту инвестиционного проекта наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта с точки зрения экономической и социальной целесообразности осуществления капитальных вложений |
|  |  |  |  | расчет расходов на эксплуатацию объекта инвестирования в течение жизненного цикла и источники их финансирования |
| 2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития округа, определенным стратегией социально-экономического развития округа и соответствующей муниципальной программой | 1,0; 0,0 |  | в отношении инвестиционных проектов, реализация которых планируется в рамках муниципальных программ: цель инвестиционного проекта согласно паспорту инвестиционного проекта и обоснованию экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений; конкретные приоритеты и задачи социально-экономического развития округа, определенные стратегией социально-экономического развития округа, на решение которых направлена реализация инвестиционного проекта; соответствующие приоритеты и цели муниципальной программы, в рамках которой планируется реализация инвестиционного проекта. в отношении инвестиционных проектов, реализация которых не планируется в рамках муниципальных программ: цель инвестиционного проекта согласно паспорту инвестиционного проекта и обоснованию экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений; конкретные приоритеты и задачи социально-экономического развития района, определенные стратегией социально-экономического развития округа, на решение которых направлена реализация инвестиционного проекта |
| 3. | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках реализации инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями соответствующей государственной программы и соответствующей муниципальной программы (муниципального правового акта) | 1,0; 0,0 |  | для инвестиционных проектов, реализация которых планируется в рамках муниципальных программ (в соответствии с муниципальными правовыми актами): наименование соответствующей муниципальной программы, дата и номер документа об ее утверждении |
|  |  |  |  | наименование программного мероприятия муниципальной программы, выполнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта |
|  |  |  |  | наименование соответствующей муниципальной программы (муниципального правового акта), дата и номер документа об ее (его) утверждении |
|  |  |  |  | наименование программного мероприятия муниципальной программы (муниципального правового акта), выполнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта |
|  |  | 1,0; 0,0 |  | в отношении инвестиционных проектов, реализация которых не планируется в рамках муниципальных программ, указываются цель инвестиционного проекта и конкретные приоритеты и задачи социально-экономического развития округа, определенные стратегией социально-экономического развития округа, на решение которых направлена реализация инвестиционного проекта |
| 4. | Необходимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства и (или) необходимость приобретения объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта, в связи с осуществлением полномочий в установленных сферах ведения | 1,0; 0,0 |  | обоснование необходимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства или необходимости приобретения объекта недвижимого имущества в связи с осуществлением соответствующих полномочий в установленных сферах ведения; численность населения округа, а также численность населения - потребителей продукции (услуг), производимой в результате реализации инвестиционного проекта; в отношении объектов недвижимого имущества - обоснование необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и невозможности строительства объекта капитального строительства |
| 5. | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг) в сфере, в которой планируется реализовать инвестиционный проект | 1,0; 0,0 |  | обоснование отсутствия в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг) в сфере, в которой планируется реализовать инвестиционный проект, в том числе: объемы производства, основные характеристики аналогичной продукции (работ и услуг) (в том числе мощность и загруженность существующей социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры), наименование и месторасположение производителя замещающей продукции (работ и услуг) до реализации инвестиционного проекта и сравнение с нормативами (стандартами); состояние окружающей среды до реализации инвестиционного проекта и сравнение с нормативами (стандартами); техническое состояние социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры до реализации инвестиционного проекта и сравнение с нормативами (стандартами) |
| 6. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета муниципального округа | 1,0; 0,0 |  | альтернативные формы реализации инвестиционного проекта и обоснование невозможности их применения; участники реализации инвестиционного проекта, объемы и сроки финансирования (софинансирования) инвестиционного проекта; соответствие предполагаемого объема и сроков софинансирования инвестиционного проекта в представленных документах объему и срокам софинансирования, предусмотренных паспортом инвестиционного проекта |
| 7. | Наличие муниципальных программ (муниципальных правовых актов), реализуемых за счет средств бюджета муниципального округа, источником финансового обеспечения которых являются, в том числе средства краевого бюджета, предусматривающих строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в рамках реализации инвестиционного проекта | 1,0; 0,0; |  | наименование муниципальной программы (муниципального правового акта), в рамках которой (в соответствии с которым) планируется реализация инвестиционного проекта, соответствующее наименование программного мероприятия муниципальной программы, выполнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта; обязательство администрации муниципального округа по финансированию инвестиционного проекта в объеме и в сроки, предусмотренные паспортом инвестиционного проекта; |
|  |  | «критерий не применим» |  | критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, в рамках реализации которых не планируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность |
| 8. | Целесообразность использования (приобретения) при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования | 1,0; 0,0 |  | в отношении объектов капитального строительства указываются: краткое обоснование необходимости использования (приобретения) дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования; в случае наличия проекта-аналога: 1) соответствующие данные по проекту-аналогу, реализуемом (или реализованном) без использования (приобретения) дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования, или проекту-аналогу, доля дорогостоящих материалов в общей стоимости строительно-монтажных работ и (или) доля дорогостоящих машин и оборудования в общей стоимости машин и оборудования которого не превышает значения соответствующих показателей по рассматриваемому инвестиционному проекту; 2) сравнение показателей по инвестиционному проекту и проекту-аналогу: отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к проектируемой мощности объекта капитального строительства; отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к общей площади объекта капитального строительства (кв. м) или строительному объему (куб. м); |
|  |  | 1,0; 0,0 |  | в случае отсутствия проекта-аналога - обоснование необходимости использования (приобретения) дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования |
|  |  | 1,0; 0,0 |  | в отношении объектов недвижимого имущества - обоснование необходимости предполагаемого приобретения объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования; |
|  |  | "критерий не применим" |  | критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым строительство (реконструкция) объектов капитального строительства планируется без использования (приобретения) дорогостоящих строительных материалов, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования, а также не предполагается приобретение объектов недвижимого имущества, строительство которых было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования |
| 9. | Наличие положительного заключения государственной экспертизы в отношении объектов капитального строительства, указанных в пункте 3 Правил проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета муниципального округа на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального округа, направляемых на капитальные вложения (далее - Правила), в случае если проведение такой государственной экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным | 1,0; 0,0 |  | реквизиты положительного заключения государственной экспертизы на объекты капитального строительства, в случае если проведение такой государственной экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным; номер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми государственная экспертиза на объекты капитального строительства не проводится, а также реквизиты положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства; описание рисков удорожания сметной стоимости реализации инвестиционного проекта, а также причины их возникновения и предпринятые инициатором реализации инвестиционного проекта меры по недопущению их возникновения |
|  |  | "критерий не применим" |  | критерий не применим в отношении инвестиционных проектов в рамках реализации которых: подготавливается решение о предоставлении средств краевого бюджета на подготовку проектной документации на объекты капитального строительства в отношении объектов капитального строительства, указанных Правилах формирования краевой адресной инвестиционной программы, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края; планируется приобретение объектов недвижимого имущества |
| 10. | Обоснование невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования | 1,0; 0,0 |  | обоснование невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования (в том числе если отсутствует экономически эффективная проектная документация повторного использования, соответствующая характеристикам предлагаемого к реализации инвестиционного проекта) |
|  |  | "критерий не применим" |  | критерий не применим в отношении инвестиционных проектов в рамках реализации которых планируется: 1) приобретение объектов недвижимого имущества; 2) реконструкция объектов капитального строительства; 3) строительство объектов капитального строительства, по которым проектная документация; 4) подготовлена на основании экономически эффективной проектной документации повторного использования или будет подготовлена на основании экономически эффективной проектной документации повторного использования; 5) строительство объектов капитального строительства, по которым проектная документация подготовлена, или подготовка которой будет осуществляться до начала применения соответствующего укрупненного норматива цены строительства, утвержденного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации |
|  | К1 = 10 | К1нп = | К1 = i=1 |  |
|  | Оценка эффективности на основе качественных критериев - Ч1 |  |  |  |

Таблица 2. Оценка соответствия инвестиционного проекта

по количественным критериям

| №п/п | Наименование количественного критерия | Допустимые баллы оценки | Балл оценки b2i | Весовой коэффициент критерия Pi | Средневзвешенный балл b2i Pi, % | Обоснование балла оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Значения количественных показателей (количественного показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1,0; 0,0 |  |  |  | наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта; наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта |
| 2. | Отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства и (или) стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (значению количественного показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1,0; 0,0 |  |  |  | сравнение показателей отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства и (или) предполагаемой (предельной) стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (значению количественного показателя) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта, по подготавливаемому инвестиционному проекту и проектам-аналогам, объектам-аналогам |
|  |  |  |  |  |  | в отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения указывается сравнение стоимости инвестиционного проекта с получаемыми в результате его реализации экологического, общего социально-экономического результатов природоохранных мероприятий |
|  |  |  |  |  |  | в отношении объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры указывается сравнение стоимости инвестиционного проекта с получаемыми в результате его реализации экономического эффекта от осуществления капитальных вложений, который обусловлен влиянием конкретных изменений в состоянии дорожной сети на уровень затрат по перевозкам, на величину затрат вне транспортного процесса, на величину потерь в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, связанных с недостаточным удовлетворением потребностей в перевозках, оказывающих в конечном итоге влияние на величину произведенного дохода |
|  |  |  |  |  |  | обоснование необходимости привлечения средств краевого бюджета для определения расчетной стоимости, предлагаемых к проектированию, особо сложных объектов капитального строительства государственной собственности природоохранного назначения, транспортной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры; обоснование отсутствия проектов-аналогов (в отношении объектов капитального строительства, по которым не имеется проектов-аналогов) |
| 3. | Наличие потребителей продукции (услуг), производимой (оказываемых) в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества | 1,0; 0,5; 0,0 |  |  |  | обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), производимую (оказываемые) в результате реализации инвестиционного проекта; сравнение спроса (потребности) на продукцию (услуги) с проектной мощностью создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта; численность населения округа, а также численность населения - потребителей продукции (услуг), производимой (оказываемых) в результате реализации инвестиционного проекта |
| 4. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в рамках реализации инвестиционного проекта к мощности, необходимой для производства продукции (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд | 1,0; 0,0 |  |  |  | обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги, мероприятия), производимую (оказываемые) в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества, состояния окружающей среды или существующей инфраструктуры; |
|  |  |  |  |  |  | сравнение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества и мощности, необходимой для производства (оказания) продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд (нормативной потребности в продукции (услугах) |
| 5. | Обеспечение создаваемого объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта | 1,0; 0,5; 0,0 |  |  |  | обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой; расчет средневзвешенного уровня обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой по формуле, указанной в пункте 9.5 Методики оценки эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения |
|  | Оценка эффективности на основе количественных критериев - Ч2 |  |  |  |  |  |

- Таблица 3. Расчет интегральной оценки

| Показатель | Оценка эффективности | Весовой коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Оценка эффективности на основе качественных критериев - Ч1 |  | 0,2 |
| Оценка эффективности на основе количественных критериев - Ч2 |  | 0,8 |
| Интегральная оценка - Эинт | Эинт = Ч1 x 0,2 + Ч2 x 0,8 | 1,0 |

Приложение 3

к Методике оценки эффективности использования средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края,

направляемых на капитальные вложения

ЗНАЧЕНИЯ

ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ КРИТЕРИЕВ

процент

| № п/п | Наименование количественного критерия | Строительство объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества |  |  |  | Проектирование особо сложных объектов природоохранного назначения, транспортного назначения, коммунальной инфраструктуры, реконструкция объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | образования, культуры, физической культуры и спорта, административных и иных зданий | объекты природоохранного назначения | транспортной инфраструктуры | коммунальной инфраструктуры |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Значения количественных показателей (количественного показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (количественного показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 20 | 49 | 30 | 30 | 1 |
| 3. | Наличие потребителей продукции (услуг), производимой (создаваемых) в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта | 30 | 40 | 20 | 20 | 50 |
| 4. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (созданию услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд | 25 | 5 | 35 | 35 | 43 |
| 5. | Возможность обеспечения создаваемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурами в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта | 20 | 1 | 10 | 10 | 1 |
|  | Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 4

к Методике оценки эффективности использования средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края,

направляемых на капитальные вложения

СВЕДЕНИЯ

и количественные показатели результатов реализации

инвестиционного проекта-аналога

Наименование инвестиционного проекта-аналога ________________________

Срок реализации инвестиционного проекта-аналога _____________________

Месторасположение объекта _________________________________________

Форма реализации инвестиционного проекта-аналога (строительство (реконструкция) объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал) __________________________________________________

- Сметная стоимость и количественные показатели результатов

реализации инвестиционного проекта-аналога

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по инвестиционному проекту-аналогу |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сметная стоимость проекта-аналога по заключению государственной экспертизы ПД (с указанием года ее получения) и в ценах года расчета сметной стоимости планируемого объекта капитального строительства, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, представляемого для проведения оценки эффективности (с указанием года ее определения), всего | тыс. рублей |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1. | Строительно-монтажные работы, всего | тыс. рублей |  |
| 1.1.1. | из них дорогостоящие работы и строительные материалы | тыс. рублей |  |
| 1.2. | Приобретение машин и оборудования | тыс. рублей |  |
| 1.2.1. | из них дорогостоящие машины и оборудование | тыс. рублей |  |
| 1.3. | Прочие затраты | тыс. рублей |  |
| 2. | Количественные показатели, характеризующие прямые (непосредственные) результаты реализации проекта-аналога |  |  |
| 2.1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Заявитель         __________________ __________ ___________________________

(должность)      (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель: _________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Контактный номер телефона: ____________

"___" __________________ 20__ г.

________________