П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06 июля 2022 г.                              с. Курсавка                                              № 490

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2023-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 28 июня 2013 года № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 года № 225-п «О региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 года № 166-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком на три года) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края» администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2023-2025 годы.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – руководителя отдела дорожного хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края Мельникова Р.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края                                                                   Н.А. Бобрышева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

от 06 июля 2022 г. № 490

Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 2023 - 2025 годы

Таблица 1

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

| Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального ремонта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | колличес- тво жителей | колличес-тво этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7016 | 1 | 2023 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Вокзальная, д. 4 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 417,10 | 417,10 | 342,80 | 19 | 2 | 1 | 2 434 738,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 434 738,25 | 31.12.2023 |
| 7220 | 2 | 2023 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 7 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 412,50 | 412,50 | 400,00 | 27 | 2 | 2 | 2 407 886,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 407 886,66 | 31.12.2023 |
| 3601 | 3 | 2023 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Заводская, д. 24 | 1 | 1990 |  | нет | нет | нет | 615,00 | 610,00 | 610,00 | 34 | 2 | 0 | 112 931,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 931,09 | 31.12.2023 |
| 4274 | 4 | 2023 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 18 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 364,00 | 364,00 | 352,20 | 27 | 2 | 1 | 2 124 777,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124 777,56 | 31.12.2023 |
|  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 1808,60 | 1803,60 | 1705,00 | 107,00 |  |  | 7 080 333,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 080 333,56 |  |
| 4274 | 4 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 18 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 364,00 | 364,00 | 352,20 | 27 | 2 | 2 | 1 378 595,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 378 595,84 | 31.12.2024 |
| 3601 | 5 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Заводская, д. 24 | 1 | 1990 |  | нет | нет | нет | 615,00 | 610,00 | 610,00 | 34 | 2 | 0 | 3 479 273,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 479 273,47 | 31.12.2024 |
| 11777 | 6 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 4 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 583,60 | 583,60 | 569,00 | 26 | 2 | 0 | 6 072 386,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 072 386,42 | 31.12.2024 |
| 11804 | 7 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 5 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 615,00 | 615,00 | 600,20 | 36 | 2 | 0 | 9 662 326,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 662 326,54 | 31.12.2024 |
| 6946 | 8 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Раздольная, д. 49 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 696,50 | 656,50 | 635,30 | 27 | 2 | 2 | 2 604 074,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 604 074,62 | 31.12.2024 |
| 7644 | 9 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Водораздел, ул. Нефтяников, д. 32 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 705,80 | 680,00 | 680,00 | 35 | 2 | 2 | 60 809,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 809,05 | 31.12.2024 |
| 7498 | 10 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Стратийчука, д. 69 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 451,30 | 431,30 | 431,30 | 18 | 2 | 2 | 4 642 568,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 642 568,91 | 31.12.2024 |
| 11813 | 11 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 6 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 588,00 | 588,00 | 528,00 | 37 | 2 | 0 | 5 254 048,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 254 048,92 | 31.12.2024 |
| 7220 | 12 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 7 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 412,50 | 412,50 | 400,00 | 27 | 2 | 2 | 1 710 687,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 687,70 | 31.12.2024 |
|  |  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 5031,70 | 4940,90 | 4806,00 | 267,00 |  |  | 34 864 771,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 864 771,47 |  |
| 12280 | 13 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 2 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 1611,10 | 1611,10 | 1495,00 | 56 | 3 | 3 | 106 353,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 353,28 | 31.12.2025 |
| 12279 | 14 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 3 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 2213,10 | 2213,10 | 1525,00 | 60 | 3 | 3 | 2 388 819,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388 819,68 | 31.12.2025 |
| 12079 | 15 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 4 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 2163,10 | 2163,10 | 1475,00 | 63 | 3 | 3 | 3 396 586,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 396 586,03 | 31.12.2025 |
| 12063 | 16 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 5 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 1591,10 | 1591,10 | 1513,00 | 66 | 3 | 3 | 79 699,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 699,84 | 31.12.2025 |
| 12048 | 17 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 6 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 2187,10 | 2187,10 | 1456,50 | 65 | 3 | 3 | 1 207 005,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 005,74 | 31.12.2025 |
| 7016 | 18 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Вокзальная, д. 4 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 417,10 | 417,10 | 342,80 | 19 | 2 | 1 | 1 206 794,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 794,31 | 31.12.2025 |
| 11772 | 19 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Вокзальная, д. 5 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 19 | 1 | 0 | 2 956 631,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 956 631,26 | 31.12.2025 |
| 11780 | 20 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 1 | 2 | 1965 |  | нет | нет | нет | 590,50 | 590,50 | 586,50 | 23 | 2 | 0 | 5 252 230,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 252 230,31 | 31.12.2025 |
| 11546 | 21 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 8 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 518,00 | 518,00 | 496,80 | 17 | 2 | 0 | 4 829 025,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 829 025,99 | 31.12.2025 |
| 7222 | 22 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 9 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 399,70 | 399,70 | 384,00 | 25 | 2 | 2 | 4 176 612,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 176 612,36 | 31.12.2025 |
| 12059 | 23 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 12 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 16 | 2 | 0 | 3 924 244,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 924 244,34 | 31.12.2025 |
| 7519 | 24 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, пер. Подстанционный, д. 1 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 417,80 | 417,80 | 402,00 | 17 | 2 | 1 | 2 350 750,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 750,06 | 31.12.2025 |
| 7512 | 25 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Чекменева, д. 18 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 469,80 | 469,80 | 449,80 | 19 | 2 | 1 | 9 564 916,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 564 916,64 | 31.12.2025 |
|  |  | Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 13291,40 | 13291,40 | 10839,40 | 465,00 |  |  | 41 439 669,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 439 669,84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 131,70 | 20 035,90 | 17 350,40 | 839,00 |  |  | 83 384 774,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 384 774,87 |  |

Таблица 2

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации,  а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации

| код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образование | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Единица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7016 | 69003 | 1 | 2023 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Вокзальная, д. 4 | 1 | ремонт крыши | 417,10 | м2 | 5 715,00 | 2 434 738,25 | 2 383 726,50 | 51 011,75 | 0,00 |
| 7220 | 71134 | 2 | 2023 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 7 | 1 | ремонт крыши | 412,50 | м2 | 5 715,00 | 2 407 886,66 | 2 357 437,50 | 50 449,16 | 0,00 |
| 3601 | 35451 | 3 | 2023 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Заводская, д. 24 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 65,00 | м2 | 1 701,00 | 112 931,09 | 110 565,00 | 2 366,09 | 0,00 |
| 4274 | 40891 | 4 | 2023 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 18 | 1 | ремонт крыши | 364,00 | м2 | 5 715,00 | 2 124 777,56 | 2 080 260,00 | 44 517,56 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | 7 080 333,56 | 6 931 989,00 | 148 344,56 | 0,00 |
| 4274 | 40890 | 4 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 18 | 1 | ремонт фасада | 336,00 | м2 | 4 017,00 | 1 378 595,84 | 1 349 712,00 | 28 883,84 | 0,00 |
| 3601 | 35450 | 5 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Заводская, д. 24 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 55,00 | м2 | 3 432,00 | 192 799,46 | 188 760,00 | 4 039,46 | 0,00 |
| 3601 | 35452 | 5 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Заводская, д. 24 | 1 | ремонт фасада | 801,00 | м2 | 4 017,00 | 3 286 474,00 | 3 217 617,00 | 68 857,00 | 0,00 |
| 11777 | 90675 | 6 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 4 | 1 | ремонт фасада | 1480,00 | м2 | 4 017,00 | 6 072 386,42 | 5 945 160,00 | 127 226,42 | 0,00 |
| 11777 | 90674 | 6 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 4 | 1 | ремонт крыши | 583,60 | м2 | 5 715,00 | 3 406 648,86 | 3 335 274,00 | 71 374,86 | 0,00 |
| 11804 | 90806 | 7 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 615,00 | м2 | 5 715,00 | 3 589 940,12 | 3 514 725,00 | 75 215,12 | 0,00 |
| 11804 | 90807 | 7 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 5 | 1 | ремонт фасада | 1480,00 | м2 | 4 017,00 | 6 072 386,42 | 5 945 160,00 | 127 226,42 | 0,00 |
| 6946 | 68322 | 8 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Раздольная, д. 49 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 109,00 | м2 | 2 975,00 | 331 214,49 | 324 275,00 | 6 939,49 | 0,00 |
| 6946 | 68317 | 8 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Раздольная, д. 49 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 209,00 | м2 | 3 001,00 | 640 631,27 | 627 209,00 | 13 422,27 | 0,00 |
| 6946 | 68320 | 8 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Раздольная, д. 49 | 1 | ремонт подвального помещения | 503,00 | м2 | 3 177,00 | 1 632 228,86 | 1 598 031,00 | 34 197,86 | 0,00 |
| 7644 | 75553 | 9 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Водораздел, ул. Нефтяников, д. 32 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 35,00 | м2 | 1 701,00 | 60 809,05 | 59 535,00 | 1 274,05 | 0,00 |
| 7498 | 74215 | 10 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Стратийчука, д. 69 | 1 | ремонт крыши | 451,30 | м2 | 5 715,00 | 2 634 373,94 | 2 579 179,50 | 55 194,44 | 0,00 |
| 7498 | 74217 | 10 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Стратийчука, д. 69 | 1 | ремонт фундамента | 380,00 | м2 | 5 174,00 | 2 008 194,97 | 1 966 120,00 | 42 074,97 | 0,00 |
| 11813 | 90822 | 11 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 6 | 1 | ремонт крыши | 588,00 | м2 | 5 715,00 | 3 432 332,99 | 3 360 420,00 | 71 912,99 | 0,00 |
| 11813 | 90821 | 11 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 6 | 1 | ремонт фасада | 444,00 | м2 | 4 017,00 | 1 821 715,93 | 1 783 548,00 | 38 167,93 | 0,00 |
| 7220 | 71132 | 12 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 45,00 | м2 | 2 975,00 | 136 739,93 | 133 875,00 | 2 864,93 | 0,00 |
| 7220 | 71135 | 12 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 7 | 1 | ремонт фасада | 348,00 | м2 | 4 017,00 | 1 427 831,40 | 1 397 916,00 | 29 915,40 | 0,00 |
| 7220 | 71133 | 12 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 55,00 | м2 | 2 601,00 | 146 116,38 | 143 055,00 | 3 061,38 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | 38 271 420,33 | 37 469 571,50 | 801 848,83 | 0,00 |
| 12280 | 91560 | 13 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 35,00 | м2 | 2 975,00 | 106 353,28 | 104 125,00 | 2 228,28 | 0,00 |
| 12279 | 91550 | 14 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 30,00 | м2 | 2 975,00 | 91 159,95 | 89 250,00 | 1 909,95 | 0,00 |
| 12279 | 91551 | 14 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 560,00 | м2 | 4 017,00 | 2 297 659,73 | 2 249 520,00 | 48 139,73 | 0,00 |
| 12079 | 91208 | 15 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 30,00 | м2 | 2 975,00 | 91 159,95 | 89 250,00 | 1 909,95 | 0,00 |
| 12079 | 91209 | 15 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 30,00 | м2 | 2 601,00 | 79 699,84 | 78 030,00 | 1 669,84 | 0,00 |
| 12079 | 91207 | 15 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 4 | 1 | ремонт фасада | 560,00 | м2 | 4 017,00 | 2 297 659,73 | 2 249 520,00 | 48 139,73 | 0,00 |
| 12079 | 91206 | 15 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 4 | 1 | ремонт подвального помещения | 286,00 | м2 | 3 177,00 | 928 066,51 | 908 622,00 | 19 444,51 | 0,00 |
| 12063 | 91193 | 16 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 30,00 | м2 | 2 601,00 | 79 699,84 | 78 030,00 | 1 669,84 | 0,00 |
| 12048 | 91174 | 17 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 6 | 1 | ремонт подвального помещения | 286,00 | м2 | 3 177,00 | 928 066,51 | 908 622,00 | 19 444,51 | 0,00 |
| 12048 | 91172 | 17 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 65,00 | м2 | 3 001,00 | 199 239,39 | 195 065,00 | 4 174,39 | 0,00 |
| 12048 | 91173 | 17 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 30,00 | м2 | 2 601,00 | 79 699,84 | 78 030,00 | 1 669,84 | 0,00 |
| 7016 | 69001 | 18 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Вокзальная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 25,00 | м2 | 2 975,00 | 75 966,63 | 74 375,00 | 1 591,63 | 0,00 |
| 7016 | 69002 | 18 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Вокзальная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 55,00 | м2 | 2 601,00 | 146 116,38 | 143 055,00 | 3 061,38 | 0,00 |
| 7016 | 69004 | 18 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Вокзальная, д. 4 | 1 | ремонт фасада | 240,00 | м2 | 4 017,00 | 984 711,31 | 964 080,00 | 20 631,31 | 0,00 |
| 11772 | 90658 | 19 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Вокзальная, д. 5 | 1 | ремонт фасада | 200,00 | м2 | 4 017,00 | 820 592,76 | 803 400,00 | 17 192,76 | 0,00 |
| 11772 | 90656 | 19 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Вокзальная, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 35,00 | м2 | 2 601,00 | 92 983,15 | 91 035,00 | 1 948,15 | 0,00 |
| 11772 | 90657 | 19 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Вокзальная, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 350,00 | м2 | 5 715,00 | 2 043 055,35 | 2 000 250,00 | 42 805,35 | 0,00 |
| 11780 | 90701 | 20 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 1 | 2 | ремонт крыши | 590,50 | м2 | 5 715,00 | 3 446 926,24 | 3 374 707,50 | 72 218,74 | 0,00 |
| 11780 | 90702 | 20 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 1 | 1 | ремонт фасада | 440,00 | м2 | 4 017,00 | 1 805 304,07 | 1 767 480,00 | 37 824,07 | 0,00 |
| 11546 | 90263 | 21 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 8 | 1 | ремонт крыши | 518,00 | м2 | 5 715,00 | 3 023 721,92 | 2 960 370,00 | 63 351,92 | 0,00 |
| 11546 | 90264 | 21 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 8 | 1 | ремонт фасада | 440,00 | м2 | 4 017,00 | 1 805 304,07 | 1 767 480,00 | 37 824,07 | 0,00 |
| 7222 | 71142 | 22 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 55,00 | м2 | 2 975,00 | 167 126,58 | 163 625,00 | 3 501,58 | 0,00 |
| 7222 | 71145 | 22 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 9 | 1 | ремонт фасада | 360,00 | м2 | 4 017,00 | 1 477 066,97 | 1 446 120,00 | 30 946,97 | 0,00 |
| 7222 | 71144 | 22 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 9 | 1 | ремонт крыши | 399,70 | м2 | 5 715,00 | 2 333 169,21 | 2 284 285,50 | 48 883,71 | 0,00 |
| 7222 | 71143 | 22 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 75,00 | м2 | 2 601,00 | 199 249,61 | 195 075,00 | 4 174,61 | 0,00 |
| 12059 | 91184 | 23 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 12 | 1 | ремонт фасада | 440,00 | м2 | 4 017,00 | 1 805 304,07 | 1 767 480,00 | 37 824,07 | 0,00 |
| 12059 | 91183 | 23 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 12 | 1 | ремонт крыши | 363,00 | м2 | 5 715,00 | 2 118 940,26 | 2 074 545,00 | 44 395,26 | 0,00 |
| 7519 | 74433 | 24 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, пер. Подстанционный, д. 1 | 1 | ремонт фасада | 504,00 | м2 | 4 017,00 | 2 067 893,76 | 2 024 568,00 | 43 325,76 | 0,00 |
| 7519 | 74431 | 24 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, пер. Подстанционный, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 45,00 | м2 | 2 975,00 | 136 739,93 | 133 875,00 | 2 864,93 | 0,00 |
| 7519 | 74432 | 24 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, пер. Подстанционный, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 55,00 | м2 | 2 601,00 | 146 116,38 | 143 055,00 | 3 061,38 | 0,00 |
| 7512 | 74374 | 25 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Чекменева, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 55,00 | м2 | 2 601,00 | 146 116,38 | 143 055,00 | 3 061,38 | 0,00 |
| 7512 | 74372 | 25 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Чекменева, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 45,00 | м2 | 2 975,00 | 136 739,93 | 133 875,00 | 2 864,93 | 0,00 |
| 7512 | 74373 | 25 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Чекменева, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 55,00 | м2 | 3 001,00 | 168 587,18 | 165 055,00 | 3 532,18 | 0,00 |
| 7512 | 74375 | 25 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Чекменева, д. 18 | 1 | ремонт фасада | 2168,00 | м2 | 4 017,00 | 8 895 225,52 | 8 708 856,00 | 186 369,52 | 0,00 |
| 7512 | 74370 | 25 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Чекменева, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 55,00 | м2 | 1 701,00 | 95 557,08 | 93 555,00 | 2 002,08 | 0,00 |
| 7512 | 74369 | 25 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Чекменева, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 35,00 | м2 | 3 432,00 | 122 690,57 | 120 120,00 | 2 570,57 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 41 439 669,84 | 40 571 441,00 | 868 228,84 | 0,00 |
|  |  |  |  | Итого Андроповский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  | 86 791 423,73 | 84 973 001,50 | 1 818 422,23 | 0,00 |

Таблица 3

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

| № п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 20 23 | Андроповский муниципальный округ | 1 808,60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 080 333,56 | 7 080 333,56 |
| 2 | 20 24 | Андроповский муниципальный округ | 5 031,70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 864 771,47 | 34 864 771,47 |
| 3 | 20 25 | Андроповский муниципальный округ | 10 839,40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 439 669,84 | 41 439 669,84 |
|  |  | Итого Андроповский муниципальный округ | 17 679,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 384 774,87 | 83 384 774,87 |

________________