П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12 июля 2022 г.                              с. Курсавка                                              № 502

Об утверждении порядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Андроповского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - руководителя отдела дорожного хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края Мельникова Р.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края                                                                   Н.А. Бобрышева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

от 12 июля 2022 г. № 502

ПОРЯДОК

организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Организация работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог обеспечивается администрацией Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация).

3. Проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется подрядчиком, признанным победителем по результатам подведения итогов электронного аукциона.

4. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог включает в себя следующие мероприятия:

1) оценка технического состояния автомобильных дорог;

2) разработка проектов выполнения работ по ремонту автомобильных дорог (далее - проекты по ремонту) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог на основании дефектных ведомостей (далее - сметные расчеты по ремонту);

3) проведение работ по ремонту автомобильных дорог;

4) приемка работ по ремонту автомобильных дорог.

5. Организация и проведение работ по содержанию автомобильных дорог включает в себя следующие мероприятия:

1) разработка проектов содержания автомобильных дорог (далее - проекты по содержанию) или сметных расчетов стоимости работ по содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты по содержанию), в том числе для устройства слоев износа, защитных слоев и поверхностных обработок дорожных покрытий на основании дефектных ведомостей;

2) проведение работ по содержанию автомобильных дорог;

3) приемка работ по содержанию автомобильных дорог.

6. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится отделом дорожного хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел дорожного хозяйства) в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации.

7. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог, в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности на автомобильных дорогах отдел дорожного хозяйства осуществляет формирование и утверждение актов обследования дорог, подготавливает план разработки проектов по ремонту или сметных расчетов по ремонту автомобильных дорог.

8. Проекты, сметные расчеты разрабатываются с учетом классификации работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог, утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Для разработки проектов по ремонту или сметных расчетов по ремонту и сметных расчетов по содержанию могут привлекаться специализированные проектные организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Проекты и сметные расчеты утверждаются администрацией.

9. При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:

проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части автомобильных дорог, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, устранение деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог, ликвидация колейности и восстановление сцепных свойств покрытия автомобильных дорог;

проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильных дорог и входящих в их состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин автомобильных дорог, откосов земляного полотна автомобильных дорог, элементов водоотвода автомобильных дорог, изношенных покрытий автомобильных дорог, приведение полосы отвода автомобильных дорог в нормативное состояние.

10. Утвержденные в установленном порядке проекты, сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодного плана проведения работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог в соответствии с которым осуществляется размещение заказа на проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Ежегодный план проведения работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог формируется отделом дорожного хозяйства и утверждается правовым актом администрации.

11. Финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Андроповского муниципального округа Ставропольского края, осуществляется за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края на основании нормативов финансовых затрат, утверждаемых муниципальным правовым актом администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

Финансовые затраты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог уточняются сметной документацией.

12. При проведении работ по ремонту автомобильных дорог:

выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов автомобильных дорог, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ по ремонту автомобильных дорог;

организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ по ремонту автомобильных дорог в соответствии со схемами, подготовленными подрядными организациями и согласованными с администрацией и отделом Государственной инспекцией безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России «Андроповский».

13. При проведении работ по содержанию автомобильных дорог:

1) в приоритетном порядке выполняются работы, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения;

2) в случае возникновения на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств.

14. В случае возникновения на автомобильной дороге или ее участке препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы подрядная организация, осуществляющая работы по содержанию автомобильных дорог, для обеспечения безопасности дорожного движения принимает незамедлительные меры в целях организации дорожного движения, временного ограничения либо прекращения движения транспортных средств.

15. Приемка результатов выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется отделом дорожного хозяйства или организацией, уполномоченной осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке приемку выполненных работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог, в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов на их выполнение.

_________________