П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 марта 2023 г.                             с. Курсавка                                              № 135

О внесении изменений в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2023-2025 годы, утвержденный постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 26 июля 2022 г. № 490

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 09 января 2023 г. № 1-п «О внесении изменений в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 года № 225-п», администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2023-2025 годы, утвержденный постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 26 июля 2022 г. № 490 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2023-2025 годы».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 08 августа 2022 г. № 571 «О внесении изменений в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2023-2025 годы, утвержденный постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 26 июля 2022 г. № 490».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – руководителя отдела дорожного хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края Мельникова Р.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края                                                                   Н.А. Бобрышева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

от 09 марта 2023 г. № 135

Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домов, расположенных на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 2023 - 2025 годы

Таблица 1

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

| Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального ремонта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | колличество жителей | колличес-тво этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7220 | 1 | 2023 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 7 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 412,50 | 412,50 | 400,00 | 27 | 2 | 2 | 2 235 376,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 536 376,23 | 31.12.2023 |
| 4274 | 2 | 2023 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 18 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 364,00 | 364,00 | 352,20 | 27 | 2 | 2 | 1 2 095 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 2 095 034,40 | 31.12.2023 |
| 3601 | 3 | 2023 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Заводская, д. 24 | 1 | 1990 |  | нет | нет | нет | 615,00 | 610,00 | 610,00 | 34 | 2 | 0 | 833 033,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 033,41 | 31.12.2023 |
|  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 1391,50 | 1386,50 | 1362,20 | 88,00 |  |  | 5 464 444,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 464 444,04 |  |
| 7333 | 4 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Красная, 83 | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 404,20 | 404,20 | 610,00 | 34 | 2 | 0 | 2 458 521,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 458 521,04 | 31.12.2024 |
| 4274 | 2 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 18 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 364,00 | 364,00 | 352,20 | 27 | 2 | 2 | 2 214 007,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214 007,07 | 31.12.2024 |
| 3601 | 5 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Заводская, д. 24 | 1 | 1990 |  | нет | нет | нет | 615,00 | 610,00 | 610,00 | 34 | 2 | 0 | 3 625 628,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 625 628,85 | 31.12.2024 |
| 11777 | 6 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 4 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 583,60 | 583,60 | 569,00 | 26 | 2 | 0 | 9 877 569,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 877 569,23 | 31.12.2024 |
| 11804 | 7 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 5 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 615,00 | 615,00 | 600,20 | 36 | 2 | 0 | 10 068 557,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 068 557,75 | 31.12.2024 |
| 7245 | 10 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Кочубея, д.61 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 2001,60 | 1305,10 | 1305,10 | 50 | 3 | 3 | 359 839,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 839,22 | 31.12.2024 |
| 6946 | 8 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Раздольная, д. 49 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 696,50 | 656,50 | 635,30 | 27 | 2 | 2 | 2 713 219,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 713 219,38 | 31.12.2024 |
| 7644 | 9 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Водораздел, ул. Нефтяников, д. 32 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 705,80 | 680,00 | 680,00 | 35 | 2 | 2 | 63 382,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 382,98 | 31.12.2024 |
| 7479 | 11 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Рабочая, д. 4 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 1181,10 | 663,20 | 663,20 | 47 | 3 | 3 | 3 278 632,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 278 632,72 | 31.12.2024 |
| 7494 | 12 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Стратийчука, д. 67 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 421,10 | 401,10 | 391,60 | 12 | 2 | 1 | 2 254 092,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 254 092,93 | 31.12.2024 |
| 7498 | 13 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Стратийчука, д. 69 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 451,30 | 431,30 | 431,30 | 18 | 2 | 2 | 4 837 423,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 837 423,43 | 31.12.2024 |
| 11813 | 14 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 6 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 588,00 | 588,00 | 528,00 | 37 | 2 | 0 | 5 474 830,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 474 830,65 | 31.12.2024 |
| 7220 | 15 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 7 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 412,50 | 412,50 | 400,00 | 27 | 2 | 2 | 1 782 626,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 782 626,95 | 31.12.2024 |
|  |  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 9039,70 | 7714,50 | 7775,90 | 410,00 |  |  | 49 735 172,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 735 172,69 |  |
| 12280 | 16 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 2 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 1611,10 | 1611,10 | 1495,00 | 56 | 3 | 3 | 110 821,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 821,90 | 31.12.2025 |
| 12279 | 17 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 3 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 2213,10 | 2213,10 | 1525,00 | 60 | 3 | 3 | 2 489 315,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 489 315,22 | 31.12.2025 |
| 12079 | 18 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 4 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 2163,10 | 2163,10 | 1475,00 | 63 | 3 | 3 | 3 539 273,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 539 273,57 | 31.12.2025 |
| 12063 | 19 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 5 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 1591,10 | 1591,10 | 1513,00 | 66 | 3 | 3 | 83 039,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 039,82 | 31.12.2025 |
| 12048 | 20 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 6 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 2187,10 | 2187,10 | 1456,50 | 65 | 3 | 3 | 1 257 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 563,00 | 31.12.2025 |
| 7016 | 21 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Вокзальная, д. 4 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 417,10 | 417,10 | 342,80 | 19 | 2 | 1 | 3 173 505,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 173 505,12 | 31.12.2025 |
| 11780 | 22 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 1 | 2 | 1965 |  | нет | нет | нет | 590,50 | 590,50 | 586,50 | 23 | 2 | 0 | 5 472 934,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 472 934,42 | 31.12.2025 |
| 11546 | 23 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 8 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 518,00 | 518,00 | 496,80 | 17 | 2 | 0 | 5 031 957,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 031 957,74 | 31.12.2025 |
| 7222 | 24 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 9 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 399,70 | 399,70 | 384,00 | 25 | 2 | 2 | 4 352 107,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 352 107,26 | 31.12.2025 |
| 12059 | 25 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 12 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 16 | 2 | 0 | 4 089 180,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 089 180,01 | 31.12.2025 |
| 7519 | 26 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, пер. Подстанционный, д. 1 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 417,80 | 417,80 | 402,00 | 17 | 2 | 1 | 2 449 617,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 449 617,49 | 31.12.2025 |
| 7512 | 27 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Чекменева, д. 18 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 469,80 | 469,80 | 449,80 | 19 | 2 | 1 | 9 967 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 967 289,00 | 31.12.2025 |
|  |  | Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 12941,40 | 12941,40 | 10489,40 | 446,00 |  |  | 46 379 235,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 379 235,82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 372,60 | 22 042,40 | 19 627,50 | 944,00 |  |  | 101 578 852,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 578 852,54 |  |

_________________

Таблица 2

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации,  а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации

| код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образование | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Единица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7220 | 71134 | 1 | 2023 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 7 | 1 | ремонт крыши | 417,00 | м2 | 5 955,00 | 2 536 376,23 | 2 483 235,00 | 53 141,23 | 0,00 |
| 4274 | 40890 | 3 | 2023 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 18 | 1 | ремонт фасада | 490,00 | м2 | 4 186,00 | 2 095 034,40 | 2 051 140,00 | 43 894,40 | 0,00 |
| 3601 | 35451 | 2 | 2023 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Заводская, д. 24 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 460,00 | м2 | 1 773,00 | 833 033,41 | 815 580,00 | 17 453,41 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | 5 464 444,04 | 5 349 955,00 | 114 489,04 | 0,00 |
| 7333 | 72415 | 1 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Красная, д. 83 | 1 | ремонт крыши | 404,20 | м2 | 5 955,00 | 2 458 521,04 | 2 407 011,00 | 51 510,04 | 0,00 |
| 4274 | 40891 | 2 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 18 | 1 | ремонт крыши | 364,00 | м2 | 5 955,00 | 2 214 007,07 | 2 167 620,00 | 46 387,07 | 0,00 |
| 3601 | 35450 | 3 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Заводская, д. 24 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 55,00 | м2 | 3 576,00 | 200 888,95 | 196 680,00 | 4 208,95 | 0,00 |
| 3601 | 35452 | 3 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Заводская, д. 24 | 1 | ремонт фундамента | 132,00 | м2 | 5 391,00 | 726 840,50 | 711 612,00 | 15 228,50 | 0,00 |
| 3601 | 35452 | 3 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Заводская, д. 24 | 1 | ремонт фасада | 801,00 | м2 | 4 186,00 | 3 424 739,90 | 3 352,986,00 | 71 753,90 | 0,00 |
| 11777 | 90675 | 5 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 4 | 1 | ремонт фасада | 1480,00 | м2 | 4 186,00 | 6 327 858,99 | 6 195 280,00 | 132 578,99 | 0,00 |
| 11777 | 90674 | 5 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 4 | 1 | ремонт крыши | 583,60 | м2 | 5 955,00 | 3 549 710,23 | 3 475 337,00 | 74 372,23 | 0,00 |
| 11804 | 90806 | 6 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 615,00 | м2 | 5 955,00 | 3 740 698,76 | 3 662 325,00 | 78 373,76 | 0,00 |
| 11804 | 90807 | 6 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 5 | 1 | ремонт фасада | 1480,00 | м2 | 4 186,00 | 6 327 858,99 | 6 195 280,00 | 132 578,99 | 0,00 |
| 7245 | 71309 | 7 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Кочубея, д.61 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 130,00 | м2 | 2 710,00 | 359 839,22 | 352 300,00 | 7 539,22 | 0,00 |
| 6946 | 68322 | 8 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Раздольная, д. 49 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 109,00 | м2 | 3 100,00 | 345 131,06 | 337 900,00 | 7 231,06 | 0,00 |
| 6946 | 68317 | 8 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Раздольная, д. 49 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 209,00 | м2 | 3 127,00 | 667 528,82 | 653 543,00 | 13 985,82 | 0,00 |
| 6946 | 68320 | 8 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Раздольная, д. 49 | 1 | ремонт подвального помещения | 503,00 | м2 | 3 310,00 | 1 700 559,50 | 1 664 930,00 | 35 629,50 | 0,00 |
| 7644 | 75553 | 9 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Водораздел, ул. Нефтяников, д. 32 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 35,00 | м2 | 1 773,00 | 63 382,98 | 62 055,00 | 1 327,98 | 0,00 |
| 7479 | 74064 | 4 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Рабочая, д.4 | 1 | ремонт крыши | 499,20 | м2 | 5 955,00 | 3 036 352,55 | 2 972 736,00 | 63 616,55 | 0,00 |
| 7479 | 74066 | 4 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Рабочая, д.4 | 1 | ремонт фундамента | 44,00 | м2 | 5 391,00 | 242 280,17 | 237 204,00 | 5 076,17 | 0,00 |
| 7494 | 74184 | 10 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Стратийчука, д. 67 | 1 | ремонт крыши | 338,00 | м2 | 5 955,00 | 2 055 863,71 | 2 012 790,00 | 43 073,71 | 0,00 |
| 7494 | 74185 | 10 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Стратийчука, д. 67 | 1 | ремонт фундамента | 36,00 | м2 | 5 391,00 | 198 229,23 | 194 076,00 | 4 153,23 | 0,00 |
| 7498 | 74215 | 11 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Стратийчука, д. 69 | 1 | ремонт крыши | 451,30 | м2 | 5 955,00 | 2 745 003,82 | 2 687 491,50 | 57 512,32 | 0,00 |
| 7498 | 74217 | 11 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Стратийчука, д. 69 | 1 | ремонт фундамента | 380,00 | м2 | 5 391,00 | 2 092 419,61 | 2 048 580,00 | 43 839,61 | 0,00 |
| 11813 | 90822 | 12 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 6 | 1 | ремонт крыши | 588,00 | м2 | 5 955,00 | 3 576 472,96 | 3 501 540,00 | 74 932,96 | 0,00 |
| 11813 | 90821 | 12 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 6 | 1 | ремонт фасада | 444,00 | м2 | 4 186,00 | 1 898 357,70 | 1 858 584,00 | 39 773,70 | 0,00 |
| 7220 | 71132 | 13 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 45,00 | м2 | 3 100,00 | 142 485,30 | 139 500,00 | 2 985,30 | 0,00 |
| 7220 | 71135 | 13 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 7 | 1 | ремонт фасада | 348,00 | м2 | 4 186,00 | 1 487 901,98 | 1 456 728,00 | 31 173,98 | 0,00 |
| 7220 | 71133 | 13 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 55,00 | м2 | 2 710,00 | 152 239,67 | 149 050,00 | 3 189,67 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | 49 735 172,69 | 48 693 139,50 | 1 042 033,19 | 0,00 |
| 12280 | 91560 | 16 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 35,00 | м2 | 3 100,00 | 110 821,90 | 108 500,00 | 2 321,90 | 0,00 |
| 12279 | 91550 | 17 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 30,00 | м2 | 3 100,00 | 94 990,20 | 93 000,00 | 1 990,20 | 0,00 |
| 12279 | 91551 | 17 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 560,00 | м2 | 4 186,00 | 2 394 325,02 | 2 344 160,00 | 50 165,02 | 0,00 |
| 12079 | 91208 | 18 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 30,00 | м2 | 3 100,00 | 94 990,20 | 93 000,00 | 1 990,20 | 0,00 |
| 12079 | 91209 | 18 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 30,00 | м2 | 2 710,00 | 83 039,80 | 81 300,00 | 1 739,82 | 0,00 |
| 12079 | 91207 | 18 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 4 | 1 | ремонт фасада | 560,00 | м2 | 4 186,00 | 2 394 325,02 | 2 344 160,00 | 50 165,02 | 0,00 |
| 12079 | 91206 | 18 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 55,00 | м2 | 3 127,00 | 175 665,48 | 171 985,00 | 3 680,48 | 0,00 |
| 12079 | 91206 | 18 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 4 | 1 | ремонт подвального помещения | 286,00 | м2 | 3 310,00 | 966 918,52 | 946 660,00 | 20 258,52 | 0,00 |
| 12063 | 91193 | 19 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 30,00 | м2 | 2 710,00 | 83 039,82 | 81 300,00 | 1 739,82 | 0,00 |
| 12048 | 91174 | 20 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 6 | 1 | ремонт подвального помещения | 286,00 | м2 | 3 310,00 | 966 918,52 | 946 660,00 | 20 258,52 | 0,00 |
| 12048 | 91172 | 20 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 65,00 | м2 | 3 127,00 | 207 604,66 | 203 255,00 | 4 349,66 | 0,00 |
| 12048 | 91173 | 20 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 30,00 | м2 | 2 710,00 | 83 039,82 | 81 300,00 | 1 739,82 | 0,00 |
| 7016 | 69003 | 21 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Вокзальная, д. 4 | 1 | ремонт крыши | 315,00 | м2 | 5 955,00 | 1 915 967,66 | 1 875 825,00 | 40 142,66 | 0,00 |
| 7016 | 69001 | 21 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Вокзальная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 25,00 | м2 | 3 100,00 | 79 158,50 | 77 500,00 | 1 658,50 | 0,00 |
| 7016 | 69002 | 21 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Вокзальная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 55,00 | м2 | 2 710,00 | 152 239,67 | 149 050,00 | 3 189,67 | 0,00 |
| 7016 | 69004 | 21 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Вокзальная, д. 4 | 1 | ремонт фасада | 240,00 | м2 | 4 186,00 | 1 026 139,30 | 1 004 640,00 | 21 499,30 | 0,00 |
| 11780 | 90701 | 22 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 1 | 2 | ремонт крыши | 590,50 | м2 | 5 955,00 | 3 591 679,05 | 3 516 427,50 | 75 251,55 | 0,00 |
| 11780 | 90702 | 22 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 1 | 1 | ремонт фасада | 440,00 | м2 | 4 186,00 | 1 881 255,38 | 1 841 840,00 | 39 415,38 | 0,00 |
| 11546 | 90263 | 23 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 8 | 1 | ремонт крыши | 518,00 | м2 | 5 955,00 | 3 150 702,37 | 3 084 690,00 | 66 012,37 | 0,00 |
| 11546 | 90264 | 23 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 8 | 1 | ремонт фасада | 440,00 | м2 | 4 186,00 | 1 881 255,38 | 1 841 840,00 | 39 415,38 | 0,00 |
| 7222 | 71142 | 24 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 55,00 | м2 | 3 100,00 | 174 148,70 | 170 500,00 | 3 648,70 | 0,00 |
| 7222 | 71145 | 24 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 9 | 1 | ремонт фасада | 360,00 | м2 | 4 186,00 | 1 539 208,94 | 1 506 960,00 | 32 248,94 | 0,00 |
| 7222 | 71144 | 24 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 9 | 1 | ремонт крыши | 399,70 | м2 | 5 955,00 | 2 431 150,07 | 2 380 213,50 | 50 936,57 | 0,00 |
| 7222 | 71143 | 24 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 75,00 | м2 | 2 710,00 | 207 599,55 | 203 250,00 | 4 349,55 | 0,00 |
| 12059 | 91184 | 25 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 12 | 1 | ремонт фасада | 440,00 | м2 | 4 186,00 | 1 881 255,38 | 1 841 840,00 | 39 415,38 | 0,00 |
| 12059 | 91183 | 25 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 12 | 1 | ремонт крыши | 363,00 | м2 | 5 955,00 | 2 207 924,63 | 2 161 665,00 | 46 259,63 | 0,00 |
| 7519 | 74433 | 26 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, пер. Подстанционный, д. 1 | 1 | ремонт фасада | 504,00 | м2 | 4 186,00 | 2 154 892,52 | 2 109 744,00 | 45 148,52 | 0,00 |
| 7519 | 74431 | 26 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, пер. Подстанционный, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 45,00 | м2 | 3 100,00 | 142 485,30 | 139 500,00 | 2 985,30 | 0,00 |
| 7519 | 74432 | 26 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, пер. Подстанционный, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 55,00 | м2 | 2 710,00 | 152 236,67 | 149 050,00 | 3 189,67 | 0,00 |
| 7512 | 74374 | 27 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Чекменева, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 55,00 | м2 | 2 710,00 | 152 239,67 | 149 050,00 | 3 189,67 | 0,00 |
| 7512 | 74372 | 27 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Чекменева, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 45,00 | м2 | 3 100,00 | 142 485,30 | 139 500,00 | 2 985,00 | 0,00 |
| 7512 | 74373 | 27 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Чекменева, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 55,00 | м2 | 3 127,00 | 175 665,48 | 171 985,00 | 3 680,48 | 0,00 |
| 7512 | 74375 | 27 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Чекменева, д. 18 | 1 | ремонт фасада | 2168,00 | м2 | 4 186,00 | 9 269 458,31 | 9 075 248,00 | 194 210,31 | 0,00 |
| 7512 | 74370 | 27 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Чекменева, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 55,00 | м2 | 1 773,00 | 99 601,82 | 97 515,00 | 2 086,82 | 0,00 |
| 7512 | 74370 | 27 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Чекменева, д. 18 | 1 | ремонт фундамента | 51,00 | м2 | 5 391,00 | 280 824,74 | 274 941,00 | 5 883,74 | 0,00 |
| 7512 | 74370 | 27 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Чекменева, д. 18 | 1 | ремонт крыши | 642,20 | м2 | 5 955,00 | 3 906 141,04 | 3 824 301,00 | 81 840,04 | 0,00 |
| 7512 | 74369 | 27 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Чекменева, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 35,00 | м2 | 3 576,00 | 127 838,42 | 125 160,00 | 2 678,42 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 46 379 235,82 | 45 407 515,00 | 971 720,82 | 0,00 |
|  |  |  |  | Итого Андроповский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  | 101 578 852,54 | 99 450 609,50 | 2 128 243,04 | 0,00 |

_________________

Таблица 3

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

| № п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 23 | Андроповский муниципальный округ | 1 391,50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 464 444,04 | 5 464 444,04 |
| 2 | 20 24 | Андроповский муниципальный округ | 9 039,70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 735 172,69 | 49 735 172,69 |
| 3 | 20 25 | Андроповский муниципальный округ | 10 489,40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 379 235,82 | 46 379 235,82 |
|  |  | Итого Андроповский муниципальный округ | 20 920,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 578 852,54 | 101 578 852,54 |

__________________