П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04 февраля 2025 г.                          с. Курсавка                                               № 76

О внесении изменений в постановление администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 26 сентября 2024 г. № 685 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 28 июня 2013 года № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 года № 225-п «О региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 года № 166-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком на три года) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», Приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 10 июня 2014 года № 224 «Об утверждении формы муниципальных краткосрочных (сроком на три года) планов реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории соответствующего муниципального образования Ставропольского края» администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 2023-2025 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – руководителя отдела дорожного хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края Мельникова Р.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края                                                                   Н.А. Бобрышева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

от 04 февраля 2025 г. № 76

Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 2023 - 2025 годы

Таблица 1

| Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального ремонта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | колличество жителей | колличес-тво этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |
| 7220 | 1 | 2023 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 7 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 412,50 | 412,50 | 400,00 | 27 | 2 | 2 | 2 536 376,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 536 376,23 | 31.12.2023 |
| 4274 | 2 | 2023 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 18 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 364,00 | 364,00 | 352,20 | 27 | 2 | 2 | 2 095 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 034,40 | 31.12.2023 |
| 3601 | 3 | 2023 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Заводская, д. 24 | 1 | 1990 |  | нет | нет | нет | 615,00 | 610,00 | 610,00 | 34 | 2 | 0 | 833 033,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 033,41 | 31.12.2023 |
|  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 1391,50 | 1386,50 | 1362,20 | 88,00 |  |  | 5 464 444,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 464 444,04 |  |
| 7333 | 4 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Красная, 83 | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 404,20 | 404,20 | 610,00 | 34 | 2 | 2 | 3 651 657,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 657,19 | 31.12.2024 |
| 7479 | 5 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Рабочая, д. 4 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 1181,10 | 663,20 | 663,20 | 47 | 3 | 3 | 3 327 495,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 327 495,67 | 31.12.2024 |
| 7494 | 6 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Стратийчука, д. 67 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 421,10 | 401,10 | 391,60 | 12 | 2 | 2 | 3 053 587,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 053 587,65 | 31.12.2024 |
| 7512 | 7 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Чекменева, д. 18 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 469,80 | 469,80 | 449,80 | 19 | 2 | 1 | 4 280 684,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4280740,52 | 31.12.2024 |
|  |  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2476,20 | 1938,30 | 21114,60 | 112,00 |  |  | 14 313 425,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 313 425,06 |  |
| 7244 | 8 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Комсомольская, д. 3 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 405,60 | 405,60 | 395,60 | 29 | 2 | 1 | 6 215 874,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 215 874,33 | 31.12.2025 |
| 7479 | 9 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Рабочая, д. 4 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 1181,10 | 1181,10 | 663,20 | 47 | 3 | 3 | 399 261,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 261,17 | 31.12.2025 |
| 7245 | 10 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Кочубея, д. 61 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 286,76 | 286,76 | 276,76 | 50 | 3 | 3 | 604 025,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 025,32 | 31.12.2025 |
| 7719 | 11 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | пос. Каскадный, ул. Центральная, д. 1 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 1499,30 | 1499,30 | 1399,30 | 46 | 3 | 3 | 153 598,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 598,13 | 31.12.2025 |
| 12063 | 12 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | пос. Каскадный, ул. Центральная, д. 5 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 1591,10 | 1513,00 | 1513,00 | 50 | 3 | 3 | 11 353 304,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 353 304,29 | 31.12.2025 |
| 12410 | 13 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Войтиа, д. 232 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 270,00 | 270,00 | 250,00 | 8 | 2 | 0 | 805 107,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 107,31 | 31.12.2025 |
| 11787 | 14 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсвка, ул. Гагарина, д.2 | 1 | 1986 |  | нет | нет | нет | 615,00 | 615,00 | 517,00 | 29 | 0 | 0 | 444 631,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 631,76 | 31.12.2025 |
| 7220 | 15 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 7 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 412,50 | 412,50 | 354,70 | 27 | 2 | 2 | 345 794,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 794,97 | 31.12.2025 |
| 7222 | 16 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка ул. Гагарина, д. 9 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 399,70 | 399,90 | 373,00 | 30 | 2 | 2 | 345 794,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 794,97 | 31.12.2025 |
| 3652 | 17 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 8 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 392,00 | 392,00 | 368,30 | 27 | 2 | 2 | 3 466 069,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 466 069,83 | 31.12.2025 |
| 4285 | 18 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул Совхозная, д. 17 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 282,00 | 282,00 | 268,90 | 25 | 2 | 0 | 1 070 745,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 745,88 | 31.12.2025 |
| 4290 | 19 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Совхозная, д. 19 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 270,00 | 270,00 | 259,60 | 26 | 2 | 0 | 1 050 555,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 555,39 | 31.12.2025 |
|  |  | Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 7605,06 | 7527,16 | 6639,36 | 394,00 |  |  | 26 599 579,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 599 579,82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 472,76 | 10 851,96 | 10 116,16 | 594,00 |  |  | 46 377 448,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 377 448,92 |  |

| * - сведения заполняются министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края |  |
| --- | --- |
| ** - 1 счет регионального оператора |  |
| 2 специальный счет, владельцем которого является региональный оператор |  |
| 3 специальный счет, владельцем которого является управляющая компания |  |
| 4 специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья |  |
| 5 специальный счет, владельцем которого является жилищно-строительный кооператив |  |
| 6 специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2-5 |  |
| *** - сведения заполняются министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края |  |
| **** - при необходимости стоимость рассчитывается с учетом необходимости проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта |  |

____________________

Таблица 2

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации,  а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации

| код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Единица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7220 | 71134 | 1 | 2023 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 7 | 1 | ремонт крыши | 417,00 | м2 | 5 955,00 | 2 536 376,23 | 2 483 235,00 | 53 141,23 | 0,00 |
| 4274 | 40890 | 2 | 2023 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 18 | 1 | ремонт фасада | 490,00 | м2 | 4 186,00 | 2 095 034,40 | 2 051 140,00 | 43 894,40 | 0,00 |
| 3601 | 35451 | 3 | 2023 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Заводская, д. 24 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 460,00 | м2 | 1 773,00 | 833 033,41 | 815 580,00 | 17 453,41 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | 5 464 444,04 | 5 349 955,00 | 114 489,04 | 0,00 |
| 7333 | 72415 | 4 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Красная, д. 83 | 1 | ремонт крыши | 404,20 | м2 | 8 845,00 | 3 651 657,19 | 3 575 149,00 | 76 508,19 | 0,00 |
| 7479 | 74064 | 5 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Рабочая, д. 4 | 1 | ремонт крыши | 499,20 | м2 | 6 526,00 | 3 327 495,67 | 3 257 779,20 | 69 716,47 | 0,00 |
| 7494 | 74184 | 6 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Стратийчука, д. 67 | 1 | ремонт крыши | 338,00 | м2 | 8 845,00 | 3 053 587,65 | 2 989 610,00 | 63 977,65 | 0,00 |
| 7512 | 74370 | 7 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Чекменева, д. 18 | 1 | ремонт крыши | 642,20 | м2 | 6 526,00 | 4 280 684,54 | 4 190 997,20 | 89 687,34 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | 14 313 425,06 | 14 013 535,40 | 299 889,66 | 0,00 |
| 7244 | 71302 | 8 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Комсомольская, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 405,60 | м2 | 6 526,00 | 2 703 590,24 | 2 646 945,60 | 56 644,64 | 0,00 |
| 7244 | 71303 | 8 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Комсомольская, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 456,00 | М2 | 7 541,00 | 3 512 284,09 | 3 438 696,00 | 73 588,09 | 0,00 |
| 7479 | 74066 | 9 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Рабочая, д. 4 | 1 | ремонт фундамента | 44,00 | м2 | 8 884,00 | 399 261,17 | 390 896,00 | 8 365,17 | 0,00 |
| 7245 | 71309 | 10 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Кочубея, д.61 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 130,00 | м2 | 4 549,00 | 604 025,32 | 591 370,00 | 12 655,32 | 0,00 |
| 7719 | 76168 | 11 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | пос.. Каскадный, ул. Центральная, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 73,00 | м2 | 2 060,00 | 153 598,13 | 150 380,00 | 3 218,13 | 0,00 |
| 12063 | 91192 | 12 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | п. Каскадный, ул. Центральная, д. 5 | 1 | ремонт фасада | 1474,00 | м2 | 7 541,00 | 11 353 304,29 | 11 115 434,00 | 237 870,29 | 0,00 |
| 12410 | 91873 | 13 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Войтика, д. 232 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 15,00 | м2 | 7 186,00 | 110 096,71 | 107 790,00 | 2 306,71 | 0,00 |
| 12410 | 91875 | 13 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Войтика, д. 232 | 1 | ремонт фасада | 49,00 | м2 | 7 541,00 | 377 416,49 | 369 509,00 | 7 907,49 | 0,00 |
| 12410 | 91876 | 13 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Войтика, д. 232 | 1 | ремонт фундамента | 35,00 | м2 | 8 884,00 | 317 594,12 | 310 940,00 | 6 654,12 | 0,00 |
| 11787 | 90721 | 14 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 2 | 1 | ремонт фундамента | 49,00 | м2 | 8 884,00 | 444 631,76 | 435 316,00 | 9 315,76 | 0,00 |
| 7220 | 71132 | 15 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 40,00 | м2 | 5 052,00 | 206 404,51 | 202 080,00 | 4 324,51 | 0,00 |
| 7220 | 71133 | 15 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 30,00 | м2 | 4 549,00 | 139 390,46 | 136 470,00 | 2 920,46 | 0,00 |
| 7222 | 71142 | 16 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 40,00 | м2 | 5 052,00 | 206 404,51 | 202 080,00 | 4 324,51 | 0,00 |
| 7222 | 71143 | 16 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Гагарина, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 30,00 | м2 | 4 549,00 | 139 390,46 | 136 470,00 | 2 920,46 | 0,00 |
| 7244 | 71305 | 8 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Курсавка, ул. Комсомольская, д. 3 | 1 | ремонт фундамента | 38,00 | м2 | 8 884,00 | 344 816,47 | 337 592,00 | 7 224,47 | 0,00 |
| 3652 | 35854 | 17 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Привокзальная, д. 8 | 1 | ремонт фасада | 450,00 | м2 | 7 541,00 | 3 466 069,83 | 3 393 450,00 | 72 619,83 | 0,00 |
| 4285 | 40997 | 18 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Совхозная, д. 17 | 1 | ремонт фундамента | 118,00 | м2 | 8 884,00 | 1 070 745,88 | 1 048 312,00 | 22 433,88 | 0,00 |
| 4290 | 41038 | 19 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | с. Солуно-Дмитриевское, ул. Совхозная, д. 19 | 1 | ремонт фундамента | 118,00 | м2 | 8 884,00 | 1 050 555,39 | 1 048 312,00 | 2 243,39 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 26 599 579,82 | 26 062 042,60 | 537 537,22 | 0,00 |
|  |  |  |  | Итого Андроповский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  | 46 377 448,92 | 45 425 533,00 | 951 915,92 | 0,00 |

| * - сведения заполняются министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края |  |
| --- | --- |
| ** - 1 счет регионального оператора |  |
| 2 специальный счет, владельцем которого является региональный оператор |  |
| 3 специальный счет, владельцем которого является управляющая компания |  |
| 4 специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья |  |
| 5 специальный счет, владельцем которого является жилищно-строительный кооператив |  |
| 6 специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2-5 |  |
| *** - сведения заполняются министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края |  |
| **** - при необходимости стоимость рассчитывается с учетом необходимости проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта |  |

Таблица 3

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

| № п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2023 | Андроповский муниципальный округ | 1 391,50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 464 444,04 | 5 464 444,04 |
| 2 | 2024 | Андроповский муниципальный округ | 2 476,20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 313 425,06 | 14 313 425,06 |
| 3 | 2025 | Андроповский муниципальный округ | 7 605,06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 599 579,82 | 26 599 579,82 |
|  |  | Итого Андроповский муниципальный округ | 11 472,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 377 448,92 | 46 377 448,92 |