

Проект

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 2024 г. с. Курсавка №

Об утверждении муниципальной программы

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края «Развитие

муниципального хозяйства»

В соответствии с постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 г. № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андроповского муниципального округа Ставропольского края», решением Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от \_\_\_\_ декабря 2024 г. №\_\_\_ «\_\_\_» администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства».

2. Признать утратившими силу постановления администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края:

от 28 декабря 2020 г. № 43 «Об утверждении муниципальной программы Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства»;

от 14 января 2022 г. № 15 «О внесении изменений в муниципальную программу Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. № 43»;

от 04 мая 2022 г. № 317 «О внесении изменений в муниципальную программу Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. № 43»;

от 25 августа 2022 г. № 612 «О внесении изменений в муниципальную программу Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. № 43»;

от 14 декабря 2022 г. № 884 «О внесении изменений в муниципальную программу Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. № 43»;

от 09 января 2023 г. № 4 «О внесении изменений в муниципальную программу Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. № 43»;

от 09 января 2023 г. № 5 «О внесении изменений в муниципальную программу Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. № 43»;

от 10 мая 2023 г. № 297 «О внесении изменений в муниципальную программу Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. № 43»;

от 29 декабря 2023 г. № 903 «О внесении изменений в муниципальную программу Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. № 43»;

от 29 декабря 2023 г. № 904 «О внесении изменений в муниципальную программу Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. № 43»;

от 01 февраля 2024 г. № 47 «О внесении изменений в муниципальную программу Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. № 43»;

от 25 марта 2024 г. № 167 «О внесении изменений в муниципальную программу Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. № 43»;

от 28 мая 2024 г. № 366 «О внесении изменений в муниципальную программу Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. № 43»;

от 21 ноября 2024 г. № 826 «О внесении изменений в муниципальную программу Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. № 43».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

Глава

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края Н.А. Бобрышева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

от ноября 2024 г. №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Андроповского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие муниципального хозяйства»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Андроповского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие муниципального хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства» (далее – Программа) |
| ОтветственныйисполнительПрограммы | администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края (отдел дорожного хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел дорожного хозяйства) |
| СоисполнителиПрограммы | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края;территориальные отделы Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
| УчастникиПрограммы | отсутствуют |
| ПодпрограммыПрограммы | Развитие дорожного хозяйства;Развитие территориального планирования;Развитие жилищно-коммунального хозяйства;Благоустройство |
| Цели Программы | обеспечение безопасности дорожного движения, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Андроповского муниципального округа Ставропольского края;реализация целенаправленной градостроительной политики по формированию комфортной и безопасной среды для проживания населения района, сохранению исторического и культурного наследия, созданию условий для развития жилищного строительства, иного развития территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края;обеспечение комфортных условий проживания на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края;совершенствование эстетического вида населенных пунктов Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
| Индикаторы достижения целей Программы | объем привлеченных из краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансферов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края;доля протяженности на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;количество выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства;доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества; доля благоустроенной общественной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения) от общей площади территории в отношении, которой проведены работы по озеленению |
| Сроки реализации Программы | 2025-2030 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объем финансового обеспечения Программы составит 633 563,50 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:бюджет Андроповского муниципального округа Ставропольского края – 333 563,50 тыс. рублей, в том числе по годам:2025 год – 57 275,22 тыс. рублей;2026 год – 54 487,60 тыс. рублей;2027 год – 55 450,17 тыс. рублей;2028 год – 55 450,17 тыс. рублей;2029 год – 55 450,17 тыс. рублей;2030 год – 55 450,17 тыс. рублей;в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 5 750,93 тыс. рублей, в том числе по годам:2025 год – 946,98 тыс. рублей;2026 год – 960,79 тыс. рублей;2027 год – 960,79 тыс. рублей;2028 год – 960,79 тыс. рублей;2029 год – 960,79 тыс. рублей;2030 год – 960,79 тыс. рублей;средства участников Программы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2025 год – 0,00тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублей;2027 год – 0,00тыс. рублей;2028 год – 0,00 тыс. рублей;2029 год – 0,00 тыс. рублей;2030 год – 0,00 тыс. рублей;внебюджетные средства и иные источники – 300 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2025 год – 300 000,00тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублей;2027 год – 0,00тыс. рублей;2028 год – 0,00 тыс. рублей;2029 год – 0,00 тыс. рублей;2030 год – 0,00 тыс. рублей.». |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям до 36% в 2030 году;количество выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства до 38 ед. в 2030 году;количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества до 20 ед. к 2030 году; доля благоустроенной общественной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения) от общей площади территории, в отношении которой проведены работы по озеленению, до 100% в течении реализации Программы. |

Приоритеты и цели реализуемой в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития территории

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития округа и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Стратегией социально-экономического развития Андроповского муниципального района Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 22.09.2023 г. № 38/387-1;

иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, Андроповского муниципального округа Ставропольского края;

Программа определяет цели, задачи и направления перспективного развития инфраструктуры, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

При реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Андроповского муниципального округа Ставропольского края Программа решает задачи в сфере градостроительства, дорожного хозяйства, транспортной безопасности на территории района, улучшения экологической обстановки и состояния окружающей среды, энергосбережения, что в целом способствует решению вопроса повышения качества и уровня жизни населения Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

Целями Программы являются:

обеспечение безопасности дорожного движения, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Андроповского муниципального округа Ставропольского края;

реализация целенаправленной градостроительной политики по формированию комфортной и безопасной среды для проживания населения района, сохранению исторического и культурного наследия, созданию условий для развития жилищного строительства, иного развития территории округа Ставропольского края;

обеспечение комфортных условий проживания на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края;

совершенствование эстетического вида населенных пунктов Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

Исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках Программы, в нее включены:

подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства»;

подпрограмма «Развитие территориального планирования»;

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

подпрограмма «Благоустройство».

Сведения об индикаторах достижения целей Программы, и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в таблице 1 приложения 5.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в таблице 2 приложения 5.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в таблице 3 приложения 5.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы задачам подпрограмм Программы в таблице 4приложения 5.

Заместитель главы администрации –

руководитель отдела дорожного хозяйства,

транспорта, жилищно-коммунального хозяйства

администрации Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

 Р.В. Мельников

Приложение 1

к муниципальной программе

Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие дорожного хозяйства» муниципальной программы

«Развитие муниципального хозяйства»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиеПодпрограммы | подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Андроповского муниципального района Ставропольского края (отдел дорожного хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края) |
| СоисполнителиПодпрограммы | отсутствуют |
| УчастникиПодпрограммы | отсутствуют |
| ЗадачиПодпрограммы | улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
| Показатели решения задач Подпрограммы | обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Андроповского муниципального округа Ставропольского края.прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта местных автомобильных дорог |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2025 - 2030 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 470 642,73 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:бюджет Андроповского муниципального округа Ставропольского края  (далее – бюджет муниципального округа) – 170 642,73 тыс. рублей, в том числе по годам:2025 год – 29 927,90 тыс. рублей;2026 год – 27 372,91 тыс. рублей;2027 год – 28 335,48 тыс. рублей;2028 год – 28 335,48 тыс. рублей;2029 год – 28 335,48 тыс. рублей;2030 год – 28 335,48 тыс. рублей;в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 0,00 тыс. руб. в том числе по годам:2025 год – 0,00 тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублей;2027 год – 0,00 тыс. рублей;2028 год – 0,00 тыс. рублей;2029 год – 0,00 тыс. рублей;2030 год – 0,00 тыс. рублей; средств участников Подпрограммы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2025 год – 0,00 тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублей;2027 год – 0,00 тыс. рублей;2028 год – 0,00 тыс. рублей;2029 год – 0,00 тыс. рублей;2030 год – 0,00 тыс. рублей;внебюджетные средства и иные источники – 300 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2025 год – 300 000,00 тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублей;2027 год – 0,00 тыс. рублей;2028 год – 0,00 тыс. рублей;2029 год – 0,00 тыс. рублей;2030 год – 0,00 тыс. рублей.». |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Андроповского муниципального округа Ставропольского края на уровне 68% к 2030 годуприрост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта местных автомобильных дорог ежегодно не менее 5,8 км. начиная с 2025 года |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Основным мероприятием 1 Подпрограммы является «Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения».

В рамках данного основного мероприятия планируется реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения:

проведение конкурсных процедур на право заключения договоров на обслуживание внутрирайонных маршрутов;

осуществление контроля за перевозками пассажиров по маршрутам внутрирайонного сообщения;

обустройство остановочных пунктов на маршрутах внутрирайонного сообщения.

обеспечения устойчивого функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы является устойчивое обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Андроповского муниципального округа Ставропольского края на уровне 68% к 2030 году

 Основным мероприятием 2 Подпрограммы является «Мероприятия по улучшению условий движения и устранение опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения».

В рамках данного основного мероприятия планируется реализация:

 мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений Андроповского округа и устранению опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

содержание программного обеспечения для составления и проверки смет на выполнение работ по ремонту и содержанию объектов, находящихся в собственности Андроповского муниципального округа Ставропольского края, приобретение оборудования для проведения контрольных работ;

разработка сметной документации на ремонт автомобильных дорог.

мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

мероприятие по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения».

непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы являются:

снижение протяженности автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям до 36% к концу реализации Подпрограммы

прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта местных автомобильных дорог

объем привлеченных из краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края в 2030 году составит 1,2 руб.

Основным мероприятием 3 Подпрограммы является «Строительство (реконструкция) объектов сети муниципальных автомобильных дорог».

В рамках данного основного мероприятия планируется реализация следующих мероприятий:

проведение комплексной проверки автодорог района и автобусных маршрутов;

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы является создание условий для:

повышения надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы приведены в таблице 1 приложения 5.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы Программы приведен в таблице 2 приложения 5.

Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы Программы приведены в таблице 3 приложения 5.

Приложение 2

к муниципальной программе

Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие территориального планирования» муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие территориального планирования» муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиеПодпрограммы | подпрограмма «Развитие территориального планирования» муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | отдел имущественных и земельных отношений администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края  |
| СоисполнителиПодпрограммы | отдел дорожного хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края |
| УчастникиПодпрограммы | отсутствуют |
| ЗадачиПодпрограммы | развитие и совершенствование автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;реализация документов территориального планирования Андроповского муниципального района Ставропольского края, обеспечение на их основе устойчивого развития территории Андроповского муниципального района Ставропольского края, создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Андроповского муниципального района Ставропольского края, активизации инвестиционной деятельности и жилищного строительства  |
| Показатели решения задач Подпрограммы | количество сведений, внесенных в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности;количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования;наличие схемы теплоснабжения Андроповского муниципального района Ставропольского края |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2025 - 2030 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 251,67 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:бюджет Андроповского муниципального округа Ставропольского края  – 251,67 тыс. рублей, в том числе по годам:2025 год – 251,67 тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублей;2027 год – 0,00 тыс. рублей;2028 год – 0,00 тыс. рублей;2029 год – 0,00 тыс. рублей;2030 год – 0,00 тыс. рублей;за счет межбюджетных трансфертов, в том числе по годам:2025 год – 0,00 тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублей;2027 год – 0,00 тыс. рублей;2028 год – 0,00 тыс. рублей;2029 год – 0,00 тыс. рублей;2030 год – 0,00 тыс. рублей;средств участников Подпрограммы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2025 год – 0,00 тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублей;2027 год – 0,00 тыс. рублей;2028 год – 0,00 тыс. рублей;2029 год – 0,00 тыс. рублей;2030 год – 0,00 тыс. рублей;внебюджетные средства и иные источники – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2025 год – 0,00 тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублей;2027 год – 0,00 тыс. рублей;2028 год – 0,00 тыс. рублей;2029 год – 0,00 тыс. рублей;2030 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечныеРезультаты реализации Подпрограммы | увеличение количества сведений, внесенных в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности к 2030 году до 1 500 ед. в год;увеличение количества разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования до 2 ед. в 2030 году |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Основным мероприятием 1 Подпрограммы является «Развитие и совершенствование автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

В рамках данного основного мероприятия планируется внесение в автоматизированную систему документов градостроительной деятельности.

Непосредственным результатом является: увеличение количества сведений, внесенных в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности к 2030 году до 1 500 ед. в год.

Основным мероприятием 2 Подпрограммы является «Территориальное планирование».

В рамках основного мероприятия планируется разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы является увеличение количества разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования для обеспечения комплексного устойчивого развития территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края и привлечения инвестиций на основе их реализации, до 2 единиц в 2030 году.

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы приведены в таблице 1 приложения 5.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы Программы приведен в таблице 2 приложения 5.

Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы Программы приведены в таблице 3 приложения 5.

Приложение 3

к муниципальной программе

Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиеПодпрограммы | подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края (отдел дорожного хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел дорожного хозяйства)) |
| СоисполнителиПодпрограммы | отдел имущественных и земельных отношений администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края территориальные отделы администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
| УчастникиПодпрограммы | отсутствуют |
| ЗадачаПодпрограммы | развитие коммунальной инфраструктуры Андроповского муниципального округа Ставропольского края;предоставление социальных выплат молодым семьям |
| Показатели решения задач Подпрограммы | количество молодых семей, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;увеличение обустроенных мест (площадок) накопления ТКО;увеличение количества приобретенных контейнеров для смешенного накопления ТКО и контейнеров для раздельного накопления ТКО на обустроенных контейнерных площадках |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2025-2030 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 13 748,02 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:бюджет Андроповского муниципального округа Ставропольского края  – 13 748,02 тыс. рублей, в том числе по годам:2025 год – 2 279,22 тыс. рублей;2026 год – 2 293,76 тыс. рублей;2027 год – 2 293,76 тыс. рублей;2028 год – 2 293,76 тыс. рублей;2029 год – 2 293,76 тыс. рублей;2030 год – 2 293,76 тыс. рублей;в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 5 750,93 тыс. руб , в том числе по годам:2025 год – 946,98 тыс. рублей;2026 год – 960,79 тыс. рублей;2027 год – 960,79 тыс. рублей;2028 год – 960,79 тыс. рублей;2029 год – 960,79 тыс. рублей;2030 год – 960,79 тыс. рублей;средств участников Подпрограммы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2025 год – 0,00 тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублей;2027 год – 0,00 тыс. рублей;2028 год – 0,00 тыс. рублей;2029 год – 0,00 тыс. рублей;2030 год – 0,00 тыс. рублей;внебюджетные средства и иные источники – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2025 год – 0,00 тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублей;2027 год – 0,00 тыс. рублей;2028 год – 0,00 тыс. рублей;2029 год – 0,00 тыс. рублей;2030 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | количество молодых семей, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения 27 ед. до 2030 года;количество обустроенных мест сбора твердых коммунальных отходов в 2030 году 25 ед. |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Основным мероприятием 1 Подпрограммы является «Мероприятие в области жилищного хозяйства».

В рамках данного основного мероприятия производится перечисление взносов за капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, принадлежащих Андроповскому муниципальному округу Ставропольского края.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы является отсутствие задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домов, принадлежащих Андроповскому муниципальному округу Ставропольского края.

Основным мероприятием 2 Подпрограммы является «Обеспечение жильем молодых семей».

В рамках данного основного мероприятия планируется развитие системы поддержки решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Острота жилищной проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных кредитов (займов) для населения Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы является доля молодых семей, проживающих на территории Андроповского муниципального округа, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищный условий, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрации Андроповского муниципального округа.

Основным мероприятием 3 Подпрограммы является «Мероприятие в области коммунального хозяйства».

В рамках данного основного мероприятия планируется развитие систем коммунальной инфраструктуры Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы является обслуживание и ремонт внеплощадочных сетей теплоснабжения Андроповского муниципального округа, создание мест (площадок) накопления ТКО.

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы приведены в таблице 1 приложения 5.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы Программы приведен в таблице 2 приложения 5.

Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы Программы приведены в таблице 3 приложения 5.

Приложение 4

к муниципальной программе

Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«Благоустройство» муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство»

муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиеПодпрограммы | подпрограмма «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края (отдел дорожного хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края) |
| СоисполнителиПодпрограммы | территориальные отделы администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
| УчастникиПодпрограммы | отсутствуют |
| ЗадачаПодпрограммы | комплексное проведение мероприятий по благоустройству территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
| Показатели решения задач Подпрограммы | доля площади общественных кладбищ, в отношении которых проводятся работы по содержанию территории;доля осветительного оборудования, в отношении которого проводятся работы по обслуживанию и ремонту |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2025 - 2030 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 148 921,08 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:бюджет Андроповского муниципального округа Ставропольского края  - 148 921,08 тыс. рублей, в том числе по годам:2025 год – 24 816,43 тыс. рублей;2026 год – 24 820,93 тыс. рублей;2027 год – 24 820,93 тыс. рублей;2028 год – 24 820,93 тыс. рублей;2029 год – 24 820,93 тыс. рублей;2030 год – 24 820,93 тыс. рублей;в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2025 год – 0,00 тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублей;2027 год – 0,00 тыс. рублей;2028 год – 0,00 тыс. рублей;2029 год – 0,00 тыс. рублей;2030 год – 0,00 тыс. рублей;средств участников Программы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2025 год – 0,00 тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублей;2027 год – 0,00 тыс. рублей;2028 год – 0,00 тыс. рублей;2029 год – 0,00 тыс. рублей;2030 год – 0,00 тыс. рублей;внебюджетные средства и иные источники – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2025 год – 0,00 тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублей;2027 год – 0,00 тыс. рублей;2028 год – 0,00 тыс. рублей;2029 год – 0,00 тыс. рублей;2030 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | сохранение площади общественных кладбищ, в отношении которых проводятся работы по содержанию территории на уровне 100% ежегодно;сохранение функциональности осветительного оборудования на уровне 100% ежегодно; |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

В рамках подпрограммы «Благоустройство» предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

1. Основное мероприятие «Создание комфортного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры округа и благоустройство мест общего пользования».

В рамках данного основного мероприятия планируется благоустройство территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет выполнение работ по санитарной очистки общественных кладбищ, в отношении которых проводятся работы по содержанию территории, поддержание стабильного функционирования уличного освещения Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

В реализации данного основного мероприятия участвует территориальные отделы администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы приведены в таблице 1 приложения 5.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы Программы приведен в таблице 2 приложения 5.

Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы Программы приведены в таблице 3 приложения 5.

Приложение 5

к муниципальной программе

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края «Содержание и

развитие муниципального хозяйства»

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства» (далее - Программа) и показателях решения задач

подпрограмм Программы и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |
| 2023 год | 2024 год | 2025год | 2022год | 2023 год | 2024год | 2025 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 Программы: Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
|  | Индикатор достижения цели 1 Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем привлеченных из краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края | руб. | 4,1 | 3,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Индикатор достижения цели 2 Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля протяженности на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | % | 46 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства» |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы: Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на автомобильных дорогах Андроповского муниципального округа Ставропольского края. |
|  | Показатели решения задачи 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение транспортной доступности населённых пунктов Андроповского муниципального округа Ставропольского края  | % | 62 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 4. | Прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта местных автомобильных дорог | км. | 17,5 | 14,1 | 15,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Цель 2 Программы: реализация целенаправленной градостроительной политики по формированию комфортной и безопасной среды для проживания населения района, сохранению исторического и культурного наследия, созданию условий для развития жилищного строительства, иного развития территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края.  |
|  | Индикатор достижения цели 1 Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства | ед. | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 |
| Подпрограмма 2 «Развитие территориального планирования» |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы: Развитие и совершенствование автоматизированной информационной системыобеспечения градостроительной деятельности |
|  | Показатель решения задачи 1 подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество сведений, внесенных в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности | ед. | 1300 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | 1500 |
| Задача 2 подпрограммы 2 Программы: Реализация документов территориального планирования округа, обеспечение на их основе устойчивого развития территории округа, создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения округа, активизации инвестиционной деятельности и жилищного строительства |
|  | Показатель решения задачи 2 подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Наличие схемы теплоснабжения Андроповского округа Ставропольского края | да/нет. | нет | нет | да | да | да | да | да | да |
| Цель 3 программы: Обеспечение комфортных условий проживания на территории Андроповского муниципального округа |
|  | Индикатор достижения цели 3 Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества  | ед | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы: Развитие коммунальной инфраструктуры Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
|  | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество благоустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед. | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задача 2 подпрограммы 3 Программы: Предоставление социальных выплат молодым семьям  |
|  | Показатели 1 решения задачи 2 подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество молодых семей, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | ед. | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 4 Программы: Совершенствование эстетического вида населенных пунктов территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
|  | Индикатор достижения цели 4 Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля благоустроенной общественной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения) от общей площади территории в отношении, которой проведены работы по озеленению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 4 «Благоустройство» |
| Задача 1 подпрограммы 4 Программы: Комплексное проведение мероприятий по благоустройству территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
|  | Показатели решения задачи 1 подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Доля площади общественных кладбищ, в отношении которых проводятся работы по содержанию территории | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Доля осветительного оборудования в отношении, которого проводятся работы по обслуживанию и ремонту. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Андроповского муниципального округа

Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства» (далее - Программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1 Программы: Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 Программы: Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
| 1.1. | Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения | выполнение функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | отдел дорожного хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края | 2025 | 2030 | мероприятия обеспечивают достижения показателя 3 таблицы 1, приложения к Программе |
| 2.2. | Мероприятия по улучшению условий движения и устранению опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | выполнение функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | отдел дорожного хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края | 2025 | 2030 | мероприятия обеспечивают достижения показателя 1, 2 и 4 таблицы 1, приложения к Программе |
|  | Цель 2 Программы: Реализация целенаправленной градостроительной политики по формированию комфортной и безопасной среды для проживания населения района, сохранению исторического и культурного наследия, созданию условий для развития жилищного строительства, иного развития территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие территориального планирования» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 Программы: Развитие и совершенствование автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности  |
| 3.1. | Развитие и совершенствование автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | выполнение функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | отдел имущественных и земельных отношений администрации Андроповского муниципального округа | 2025 | 2030 | мероприятие обеспечивает достижение показателя 6 таблицы 1, приложения 5 к Программе |
|  | Задача 2 подпрограммы 2 Программы: Реализация документов территориального планирования Андроповского муниципального округа Ставропольского края, обеспечение на их основе устойчивого развития территории округа, создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения округа, активизации инвестиционной деятельности и жилищного строительства |
| 3.2. | Территориальное планирование Андроповского муниципального округа Ставропольского края | выполнение функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | отдел дорожного хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края | 2025 | 2030 | мероприятия обеспечивают достижение показателя 7 и 8 таблицы 1, приложения 5 к Программе |
|  | Цель 3 программы: Обеспечение комфортных условий проживания на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
| 4. | Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |
|  | Задача 1 подпрограммы 3 Программы: Развитие коммунальной инфраструктуры Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
| 4.1. | Мероприятия в области жилищного хозяйства | выполнение функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | отдел дорожного хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края | 2025 | 2030 | мероприятия обеспечивают достижения показателей 9 и 10 таблицы 1, приложения 5 к Программе |
|  | Задача 2 подпрограммы 3 Программы: Предоставление социальных выплат молодым семьям |
| 4.2. | Обеспечение жильем молодых семей | выполнение функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | отдел имущественных и земельных отношений администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края | 2025 | 2030 | мероприятия обеспечивают достижения показателя 11 и 12 таблицы 1, приложения 5 к Программе |
|  | Цель 4 Программы: Совершенствование эстетического вида населенных пунктов территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
| 5. | Подпрограмма 4 «Благоустройство» |
|  | Задача подпрограммы 4 Программы: комплексное проведение мероприятий по благоустройству территории Андроповского муниципального округа |
| 5.1. | Создание комфортного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры округа и благоустройство мест общего пользования | выполнение функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | территориальные отделы администрации Андроповского муниципального округа | 2025 | 2024 | мероприятия обеспечивают достижения показателя 13,14 и 15 таблицы 1, приложения 5 к Программе |

Таблица 3

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства» (далее - Программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей)Сумма – 2 знака после запятой |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа «Развитие муниципального хозяйства» | Всего | 358 222,20 | 54 487,60 | 55 450,17 | 55 450,17 | 55 450,17 | 55 450,17 |
| средства бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края, | 58 222,20 | 54 487,60 | 55 450,17 | 55 450,17 | 55 450,17 | 55 450,17 |
| в т.ч. предусмотренные: |
| администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация) | 31 605,72 | 28 813,60 | 29 776,17 | 29 776,17 | 29 776,17 | 29 776,17 |
| отдел имущественных и земельных отношений администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел имущественных отношений) | 946,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее – территориальные отделы) | 25 669,50 | 25 674,00 | 25 674,00 | 25 674,00 | 25 674,00 | 25 674,00 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренные: | 946,98 | 960,79 | 960,79 | 960,79 | 960,79 | 960,79 |
| администрации | 946,98 | 960,79 | 960,79 | 960,79 | 960,79 | 960,79 |
| отдел имущественных отношений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения мер муниципального регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства и иные источники | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы (юридических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» | Всего | 329 927,90 | 27 372,91 | 28 335,48 | 28 335,48 | 28 335,48 | 28 335,48 |
| средства бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края, | 29 927,90 | 27 372,91 | 28 335,48 | 28 335,48 | 28 335,48 | 28 335,48 |
| в т.ч. предусмотренные: |
| администрации | 29 927,90 | 27 372,91 | 28 335,48 | 28 335,48 | 28 335,48 | 28 335,48 |
| территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения мер муниципального регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства и иные источники | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы (юридических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению условий движения и устранению опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | средства бюджета Андроповского муниципального округа, | 29 927,90 | 27 372,91 | 28 335,48 | 28 335,48 | 28 335,48 | 28 335,48 |
| в т.ч. предусмотренные: |
| администрации | 29 927,90 | 27 372,91 | 28 335,48 | 28 335,48 | 28 335,48 | 28 335,48 |
| территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения мер муниципального регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства и иные источники | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы (юридических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Мероприятие «Изготовление (разработка) проектно-сметной документации» | средства бюджета Андроповского муниципального округа, | 0,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |
| администрации | 0,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения мер муниципального регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства и иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы (юридических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | средства бюджета Андроповского муниципального округа, | 26 427,90 | 26 442,91 | 27 295,48 | 27 295,48 | 27 295,48 | 27 295,48 |
| в т.ч. предусмотренные: |
| администрации | 26 427,90 | 26 442,91 | 27 295,48 | 27 295,48 | 27 295,48 | 27 295,48 |
| территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения мер муниципального регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства и иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы (юридических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Мероприятие «Мероприятия по контролю за содержанием дорожной сети» | средства бюджета Андроповского муниципального округа, | 0,00 | 130,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |
| администрации | 0,00 | 130,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения мер муниципального регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства и иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы (юридических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | средства бюджета Андроповского муниципального округа, | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |
| администрации | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения мер муниципального регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства и иные источники | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы (юридических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие территориального планирования» | Всего | 251,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Андроповского муниципального округа, | 251,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |
| администрации | 251,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства и иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы (юридических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие "Территориальное планирование" | средства бюджета Андроповского муниципального округа, | 251,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |
| администрации | 251,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения мер муниципального регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства и иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы (юридических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Мероприятие «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования» | средства бюджета Андроповского муниципального округа, | 251,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |
| администрации | 251,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения мер муниципального регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства и иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы (юридических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" | Всего | 3 226,20 | 2 293,76 | 2 293,76 | 2 293,76 | 2 293,76 | 2 293,76 |
| средства бюджета Андроповского муниципального округа, | 3 226,20 | 2 293,76 | 2 293,76 | 2 293,76 | 2 293,76 | 2 293,76 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| администрации | 1 426,15 | 1 440,69 | 1 440,69 | 1 440,69 | 1 440,69 | 1 440,69 |
| территориальные отделы | 853,07 | 853,07 | 853,07 | 853,07 | 853,07 | 853,07 |
| отдел имущественных отношений | 946,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренные: | 946,98 | 960,79 | 960,79 | 960,79 | 960,79 | 960,79 |
| администрации | 946,98 | 960,79 | 960,79 | 960,79 | 960,79 | 960,79 |
| отдел имущественных отношений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения мер муниципального регулирования: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства и иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы (юридических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Мероприятие в области жилищного хозяйства» | средства бюджета Андроповского муниципального округа, | 186,15 | 186,15 | 186,15 | 186,15 | 186,15 | 186,15 |
| в т.ч. предусмотренные: |
| администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отдел имущественных отношений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 186,15 | 186,15 | 186,15 | 186,15 | 186,15 | 186,15 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения мер муниципального регулирования: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства и иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы (юридических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Мероприятие «Расходы в области жилищного хозяйства" | средства бюджета Андроповского муниципального округа, | 186,15 | 186,15 | 186,15 | 186,15 | 186,15 | 186,15 |
| в т.ч. предусмотренные: |
| администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отдел имущественных отношений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 186,15 | 186,15 | 186,15 | 186,15 | 186,15 | 186,15 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения мер муниципального регулирования: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства и иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы (юридических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» | средства бюджета Андроповского муниципального округа, | 996,82 | 1 011,36 | 1 011,36 | 1 011,36 | 1 011,36 | 1 011,36 |
| в т.ч. предусмотренные: |
| администрации | 996,82 | 1 011,36 | 1 011,36 | 1 011,36 | 1 011,36 | 1 011,36 |
| территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренные: | 946,98 | 960,79 | 960,79 | 960,79 | 960,79 | 960,79 |
| администрации | 946,98 | 960,79 | 960,79 | 960,79 | 960,79 | 960,79 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения мер муниципального регулирования: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства и иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы (юридических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» | средства бюджета Андроповского муниципального округа, | 996,82 | 1 011,36 | 1 011,36 | 1 011,36 | 1 011,36 | 1 011,36 |
| в т.ч. предусмотренные: |
| администрации | 996,82 | 1 011,36 | 1 011,36 | 1 011,36 | 1 011,36 | 1 011,36 |
| территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренные: | 946,98 | 960,79 | 960,79 | 960,79 | 960,79 | 960,79 |
| администрации | 946,98 | 960,79 | 960,79 | 960,79 | 960,79 | 960,79 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения мер муниципального регулирования: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства и иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы (юридических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Основное мероприятие «Мероприятие в области коммунального хозяйства» | средства бюджета Андроповского муниципального округа, | 1 096,25 | 1 096,25 | 1 096,25 | 1 096,25 | 1 096,25 | 1 096,25 |
| в т.ч. предусмотренные: |
| администрации | 429,33 | 429,33 | 429,33 | 429,33 | 429,33 | 429,33 |
| территориальные отделы | 666,92 | 666,92 | 666,92 | 666,92 | 666,92 | 666,92 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения мер муниципального регулирования: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства и иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы (юридических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1. | Мероприятие «Приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности» | средства бюджета Андроповского муниципального округа, | 666,92 | 666,92 | 666,92 | 666,92 | 666,92 | 666,92 |
| в т.ч. предусмотренные: |
| администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 666,92 | 666,92 | 666,92 | 666,92 | 666,92 | 666,92 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения мер муниципального регулирования: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства и иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы (юридических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2. | Мероприятие «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | средства бюджета Андроповского муниципального округа, | 429,33 | 429,33 | 429,33 | 429,33 | 429,33 | 429,33 |
| в т.ч. предусмотренные: |
| администрации | 429,33 | 429,33 | 429,33 | 429,33 | 429,33 | 429,33 |
| территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения мер муниципального регулирования: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства и иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы (юридических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма «Благоустройство» | Всего | 24 816,43 | 24 820,93 | 24 820,93 | 24 820,93 | 24 820,93 | 24 820,93 |
| средства бюджета Андроповского муниципального округа, | 24 816,43 | 24 820,93 | 24 820,93 | 24 820,93 | 24 820,93 | 24 820,93 |
| в т.ч. предусмотренные: |
| администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 24 816,43 | 24 820,93 | 24 820,93 | 24 820,93 | 24 820,93 | 24 820,93 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения мер муниципального регулирования: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства и иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы (юридических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Создание комфортного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры округа и благоустройство мест общего пользования» | средства бюджета Андроповского муниципального округа, | 24 816,43 | 24 820,93 | 24 820,93 | 24 820,93 | 24 820,93 | 24 820,93 |
| в т.ч. предусмотренные: |
| администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 24 816,43 | 24 820,93 | 24 820,93 | 24 820,93 | 24 820,93 | 24 820,93 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения мер муниципального регулирования: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства и иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы (юридических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Мероприятие «Уличное освещение"», всего | средства бюджета Андроповского муниципального округа, | 7 108,51 | 7 108,51 | 7 108,51 | 7 108,51 | 7 108,51 | 7 108,51 |
| в т.ч. предусмотренные: |
| администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 7 108,51 | 7 108,51 | 7 108,51 | 7 108,51 | 7 108,51 | 7 108,51 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета округа в результате применения мер муниципального регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Мероприятие «Устройство и содержание тротуаров и пешеходных дорожек», всего | средства бюджета Андроповского муниципального округа, | 28,78 | 28,78 | 28,78 | 28,78 | 28,78 | 28,78 |
| в т.ч. предусмотренные: |
| администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 28,78 | 28,78 | 28,78 | 28,78 | 28,78 | 28,78 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета округа в результате применения мер муниципального регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | Мероприятие «Озеленение», всего | средства бюджета Андроповского муниципального округа, | 994,63 | 994,63 | 994,63 | 994,63 | 994,63 | 994,63 |
| в т.ч. предусмотренные: |
| администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 994,63 | 994,63 | 994,63 | 994,63 | 994,63 | 994,63 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета округа в результате применения мер муниципального регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4. | Мероприятие «Организация и содержание мест захоронения"», всего | средства бюджета Андроповского муниципального округа, | 3 656,65 | 3 656,65 | 3 656,65 | 3 656,65 | 3 656,65 | 3 656,65 |
| в т.ч. предусмотренные: |
| администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 3 656,65 | 3 656,65 | 3 656,65 | 3 656,65 | 3 656,65 | 3 656,65 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета округа в результате применения мер муниципального регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.5. | Мероприятие «Сбор и удаление твердых отходов, поддержание округа в надлежащем санитарном состоянии», всего | средства бюджета Андроповского муниципального округа, | 1 674,35 | 1 674,35 | 1 674,35 | 1 674,35 | 1 674,35 | 1 674,35 |
| в т.ч. предусмотренные: |
| администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 1 674,35 | 1 674,35 | 1 674,35 | 1 674,35 | 1 674,35 | 1 674,35 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета округа в результате применения мер муниципального регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.6. | Мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству поселений"», всего | средства бюджета Андроповского муниципального округа, | 11 353,51 | 11 358,01 | 11 358,01 | 11 358,01 | 11 358,01 | 11 358,01 |
| в т.ч. предусмотренные: |
| администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 11 353,51 | 11 358,01 | 11 358,01 | 11 358,01 | 11 358,01 | 11 358,01 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выпадающие доходы бюджета округа в результате применения мер муниципального регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 4

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы «Развитие муниципального хозяйства» задачам подпрограмм Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам |
| Отчетный год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель 1 Программы: Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Андроповского муниципального округа Ставропольского края | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 2. | Цель 2 Программы: Реализация целенаправленной градостроительной политики по формированию комфортной и безопасной среды для проживания населения района, сохранению исторического и культурного наследия, созданию условий для развития жилищного строительства, иного развития территории округа | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3. | Цель 3 Программы: Обеспечение комфортных условий проживания на территории Андроповского муниципального округа | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4. | Цель 4 Программы: Совершенствование эстетического вида населенных пунктов Андроповского муниципального округа Ставропольского края | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» |  |  |  |
| 1.1. | Задача подпрограммы 1: Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на автомобильных дорогах Андроповского муниципального округа Ставропольского края  | 1 | 1 | 1 |
|  | Подпрограмма «Развитие территориального планирования» |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 подпрограммы 2: Развитие и совершенствование автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.2. | Задача 2 подпрограммы 2: Реализация документов территориального планирования округа, обеспечение на их основе устойчивого развития территории округа, создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения округа, активизации инвестиционной деятельности и жилищного строительства | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1 подпрограммы 3: Развитие коммунальной инфраструктуры Андроповского муниципального округа | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3.2. | Задача 2 подпрограммы 3: Предоставление социальной выплаты молодым семьям | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |
| 4.1. | Задача подпрограммы 4: Комплексное проведение мероприятий по благоустройству Андроповского муниципального округа Ставропольского края | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |